建阳区范桥水库上坝道路硬化工程

招标文件

报建编号：3507032205240701

项目名称：建阳区范桥水库上坝道路硬化工程

项目编号：  E3507030701100409001

招  标 人：  南平市建阳区麻沙镇人民政府（盖单位公章）

招标代理机构： 福建省新纪元建设发展有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：刘仁鹏

招标代理机构编制人：张锟

招标文件编制日期： 2022 年 5 月 30 日

目    录

第 1 章 招标公告	3

第 2 章 投标须知	6

第 3 章 评标办法和标准	27

第 4 章 合同条款及格式	32

第 5 章 工程量清单	54

第 6 章 招标图纸（另册提供）	55

第 7 章 技术要求（另册提供）	56

第 8 章 投标文件格式	57

# 招标公告

## 招标公告

## 1.招标条件

1.1.项目名称：建阳区范桥水库上坝道路硬化工程 ；

1.2.项目审批、核准或备案机关： 南平市建阳区水利局   ；

1.3.批文及编号：《关于建阳区范桥水库上坝道路硬化工程实施方案的批复》（潭水审批[2022]19号） ；

1.4.建设单位： 南平市建阳区麻沙镇人民政府    ；

1.5.资金来源：  上级拨款   ；

1.6.招 标 人： 南平市建阳区麻沙镇人民政府  ；

1.7.招标代理单位：  福建省新纪元建设发展有限公司  ；

1.8.招标方式：公开招标 ;

## 2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点： 南平市建阳区麻沙镇  ；

2.2.工程建设规模：范桥水库：新建C30道路1.3km（厚0.18km、宽3m）

其中错车道2处、路面排水沟1300m、DN500水泥砼管6m、涵洞3处。工程概算总投资87.29万元 ；

2.3.招标范围和内容：范桥水库：新建C30道路1.3km（厚0.18km、宽3m）

其中错车道2处、路面排水沟1300m、DN500水泥砼管6m、涵洞3处。具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）： 714617元，K值为：8%；

2.5.发包价： 657447 元；

2.6.工期要求：总工期为 90 个日历天；

2.7.质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176—2007、《水利水电建设工程验收规程》SL1223—2008标准及现行工程质量规范合格标准要求。

## 3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于水利水电工程施工总承包三级资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2022 年 5 月 31 日 8 时30 分 00 秒至 2022年 6 月 06 日23时59分59 秒通过 建阳区公共资源电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/jy/)  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版) 打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。网上购买和下载如有问题可联系江苏国泰新点软件有限公司400-998-0000。

## 5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人。

## 6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间2022年6月22日下午17：00

前 。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹万叁仟元整（¥13000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金或转账形式②年度保证金③银行保函

④电子保函

## 7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2022 年 6 月 23 日 9 时  00分，投标人应在截止时间前通过建阳区公共资源电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/jy/)递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平（www.fjggfw.gov.cn）、建阳区公共资源电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/jy/)上发布。

## 9.联系方式

招标人： 南平市建阳区麻沙镇人民政府

地  址： 南平市建阳区麻沙镇

联系人： 蔡先生

联系电话： 18960628089

招标代理机构：  福建省新纪元建设发展有限公司

地  址：  顺昌县双溪街道3号龙山花园7幢10层B1003

联系人：  范先生

联系电话： 18850679396

公共资源交易中心：建阳区公共资源交易中心

地  址：南平市武夷新区行政服务中心大楼（廖俊波纪念馆旁）5层四区

联系电话：0599-5620055、5625566

招投标监督机构：南平市建阳区水利局

地  址：建阳区理学街山水景城15栋3层

联系电话：0599-5849980

# 投标须知

## 第1节  投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 南平市建阳区麻沙镇人民政府 地 址： 南平市建阳区小湖镇 联系人： 蔡先生 联系电话： 18960628089 电子邮箱： / 招标代理机构： 福建省新纪元建设发展有限公司 地址： 顺昌县双溪街道3号龙山花园7幢10层B1003 联系人： 范先生 电话： 18850679396 电子邮箱： / |
|  | 1.2 | 本招标项目名称 | 招标项目名称： 建阳区范桥水库上坝道路硬化工程 标段名称：建阳区范桥水库上坝道路硬化工程 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 上级拨款 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 南平市建阳区麻沙镇 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 工程总投资87.29万元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 范桥水库：新建C30道路1.3km（厚0.18km、宽3m）其中错车道2处、路面排水沟1300m、DN500水泥砼管6m、涵洞3处。具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单. |
|  | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：建阳区公共资源电子交易平台 网址：http://ggzy.np.gov.cn/jy/ 联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。 公共资源交易中心名称：建阳区公共资源交易中心 地址：南平市武夷新区行政服务中心大楼（廖俊波纪念馆旁）5层四区 联系电话：0599-5621689 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(南平版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位或个人盖章部分，需盖单位或个人电子公章。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市建阳区公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 2、本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。在投标截止时间前，投标人应开启远程进行解密。解密完成后，由招标代理进行最终解密及导入投标文件。如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市建阳区公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。投标单位应在南平市建阳区公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3、投标人应在投标截止时间前在建阳区公共资源交易网上招投标系统完成投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。逾期送达的投标文件，招标人不予接收，视为未完整提供投标资料，其投标文件在系统上予以退回，由此产生的后果由投标人一律承担。 备注：投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至建阳区公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 5、其他说明 A、投标人应在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（南平版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 C、投标人应按招标文件要求将资格商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(南平版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为 90日历天 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176— 2007、《水利水电建设工程验收规程》SL1223—2008标准及现行工程质量规范合格标准要求。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | 1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁 级 水利水电施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。 2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级水利水电专业注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 3.其他主要人员要求： 技术负责人 1 具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。 施工员 1 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 材料员 1 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 质检员 1 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 安全员 1 行业行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。 注：其他主要人员投标时不需要提材料，在现场管理人员到位承诺书给予承诺即可。 3.本招标项目 不接受 联合体投标。 4.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022 年 6 月 07 日 17 时 30 分 00秒 |
|  | 11 | 分包 | ( 不允许 □ 允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
|  | 12 | 偏离 | ( 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： / |
|  | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2022 年 6 月 23 日 9 时 00 分 00 秒 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
|  | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币壹万叁仟元整（￥13000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④种形式提交： ①现金或转账形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3507030701100409001投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：南平市建阳区公共资源交易中心 帐 号：139301010400346975321753830; 开户银行：农行建阳支行 银行存款利率类型为：无 ②年度保证金 根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，凭“年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置。 ③银行保函 保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。投标银行保函彩色扫描件附在投标文件（资格文件）中指定位置，根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。）。 ④电子保函：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交； |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（南平版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将资格商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(南平版)一起制成一个“.NPTF”格式的招标文件网络上传，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 投标人中标后在领取中标通知书时需向招标人额外提供伍份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： 2022 年 6月 23 日 9 时 00 分 00 秒前 提交地点：建阳区公共资源交易中心（南平市武夷新区行政服务中心大楼（廖俊波纪念馆旁）5层四区） 密封要求：投标人应当在资格商务文件中附上名称变更证明材料扫描件。并将投标人名称变更证明材料用信封单独密封，封套上注明招标项目名称及投标人名称地址、邮政编码，并加盖投标单位公章。由授权委托人持身份证原件和复印件及授权委托书原件到场将投标人名称变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022 年 6 月 23 日 9 时 00 分 00 秒 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 本项目采用远程解密： 1、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至建阳区公共资源电子交易平台。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。 2、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 3、电子投标文件解密。采用远程解密，投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。 4、因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； 2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 3、若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 4、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《建阳区公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。 5、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章； （2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期； （3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作； （4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数为 3 人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 在合理造价区间随机抽取中标人 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ( 否，推荐的中标候选人数： 3 个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的 10％ 履约担保形式：现金（指：电汇或转帐）、银行保函两种形式之一 。 履约担保期限： 与工期相同。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 机构名称：南平市建阳区水利局 地 址：建阳区理学街山水景城15栋3层 联系电话：0599-5849980 |
|  | 34.2 | 其他 |  |

## 投标须知

### （一）总则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

  - 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

  - 本招标项目名称见投标须知前附表第2项。

  - 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

  - 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

  - 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

##### 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

  - 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。

  - 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。

  - 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。

  - 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

##### 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

  - 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

  - 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

##### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

##### 偏离

投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

  - 本招标文件，包括下列内容：

第一章     招标公告

第二章　　 投标须知

第三章　 　评标办法和标准

第四章　 　合同条款及格式

第五章　 　工程量清单

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

第八章     投标文件格式

  - 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 招标文件的澄清、修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少5日前通过电子交易平台发布；不足5日的，将相应延长投标截止时间。

  - 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### （三）投标文件

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件组成。

  - 资格商务文件

    - 资格商务文件应包括以下内容：

              - 投标函

              - 项目经理和现场管理人员到位承诺书

              - 其他资料

##### 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第18项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表第19项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

  - 投标保证金退还

    - 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位的收取单位办理投标保证金退还手续。

    - 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

  - 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

##### 备选投标方案

  - 除投标须知前附表第20项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制与加密

  - 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第21项。

  - 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

  - 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或线下签字后再扫描上传。

  - 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

  - 投标人应当按投标须知前附表第22项的规定编制与加密投标文件。

### （四）投    标

##### 投标文件的递交

  - 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

  - 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

  - 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

  - 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

  - 投标人所提交的投标文件均不予退还。

  - 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### （五）开    标

##### 开标程序

  - 招标人按投标须知前附表第24项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

  - 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第25项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第26项。

  - 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

  - 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### （六）评    标

##### 评标委员会

  - 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第27项。

  - 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人。

  - 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

              - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

              - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

              - 与投标人有利害关系的；

              - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

              - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

  - 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第28项。

  - 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

    - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第29项。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

    - 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

    - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。

  - 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

  - 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### （七）中标

##### 定标方式

  - 除投标须知前附表第30项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人及中标结果公示

中标候选人及中标结果公示一并通过电子交易平台公示，公示期不少于3日（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日）。

##### 履约担保金额和形式

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第31项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第32项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

  - 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

##### 重新招标和终止招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

              - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

              - 评标委员会决定否决所有投标的；

              - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

  - 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

  - 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### （八）异议、投诉

##### 异议

  - 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

  - 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

  - 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 投诉

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

  - 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第33项。

### （九）其他

##### 需要补充的其他内容

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

  - 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第34项。

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 招标控制价为：714617元 其组成和计算方法详见另册提供的招标控制价。 |
| 2 | 2.2 | K值取定 | K值为：8% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）。 本项目发包价为657447元 本项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式： （c） a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： / ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： 应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）： 1.投标人名单的确定根据电子交易平台自动生成的投标人代表号， （1）投标人数量少于 20 家时，全部入围评审。 （2）投标人数量多于 20 家时，从投标人中系统随机抽取 20 家入围评审。 2.中标候选人的确定评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并当众公布每个号码所对应的投标人。（投标人的代表号沿用电子交易平台自动生成的投标人代表号） 招标人摇球随机抽取其中三个号码，第一次抽取第三中标候选人，第二次抽取第二中标候选人，第三次抽取第一中标候选人。 |
| 5 | 7.1 | 抽取中标候选人方法 | 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并当众公布每个号码所对应的投标人。（投标人的代表号沿用电子交易平台自动生成的投标人代表号） 招标人摇球随机抽取其中三个号码，第一次抽取第三中标候选人，第二次抽取第二中标候选人，第三次抽取第一中标候选人。 |

## 评标办法和标准

## 在合理造价区间随机抽取中标人

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照顺序进行评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，将投标人全部送评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件应符合下列条款要求，如有其中一条不满足，应否决其投标,不得进入下一步评审：

4.1.1完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及按规定盖章和签署 ；

4.1.2按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.3具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.4具备投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件的；

4.1.5具有独立法人资格；

4.1.6企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称一致；

4.1.7不存在投标须知第4.2款规定的情形之一；

4.1.8 符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件应符合下列条款要求，如有其中一条不满足，应否决其投标：

5.1.1按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）一致 ；

5.1.3投标函中载明的投标报价符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）不超过招标文件要求的、工程质量不低于招标文件要求的；

5.1.5未附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6符合招标文件规定的其他实质性要求

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

7.1招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 合同条款及格式

建阳区水利水电工程

施工合同(示范文本)

发包人:________________________；

承包人：________________________；

签订时间：    年   月  日

签订地点：

合同协议书

发包人(全称)：               (以下简称甲方)

承包人(全称)：               (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、词语含义：本协议书中的词语含义与下述所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语含义相同。

二、合同文件的构成

本合同包括下列文件，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：工程合同或协议书（包括补充协议）；中标通知书；投标函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；经双方确定进入合同的其他文件。

三、签约合同价：人民币（大写）         （¥         元）。

四、承包人营业执照证号:            资质等级证号           项目经理姓名：         ；建造师证号：                 建造师身份证号                   。

五、工程质量符合 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008标准及现行工程质量规范合格标准要求。

六、承包人同意按2017年6月21日南平市财政局南财预[2017]26号《南平市财政局关于加强我市建筑营改增后税源管理的通知》要求，在建阳区内的税务机关缴纳与本工程有关的一切税费。

七、发包人的一般义务和责任

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地。配合施工方协调施工所需水、电工作，但所产生的费用由施工方承担。发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

八、承包人的一般义务和责任

（一）及时进点施工

承包人应在签订合同后7天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。

（二）办理保险

承包人应对其施工设备和自身人身安全等进行投保。

（三）为其他人提供方便

承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

（四）其它一般义务和责任

1.承包人应接受工程质量监督和工程安全相关单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

2.承包人应做到保证完工资料编制与施工同步进行，完工验收资料必须按照潭委办[2012]4号文件要求整理，资料质量要求必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）及相关专业档案规范要求。保证完工、竣工资料的完整性和准确性。

（五）转让、分包

本工程不允许转让。本工程不允许分包。

（六）承包人必须按南人综[2016]110号《南平市人力资源和社会保障等7部门关于在建设施工领域创建“无欠薪项目部”活动实施方案》要求创建“无欠薪项目部”，不拖欠农民工工资。

（七）本工程承包人需设立农民工工资保证金账户。

（八）本工程的中标单位需到劳动监察部门办理农民工工资保证金账户。并按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》文件要求，建立农民工工资专用帐户。

（九）承包人项目经理和技术主管

承包人应于开工前提供项目经理，施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（按投标时要求的项目经理资历）人员报经监理人、发包人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款伍万元人民币。

承包人应按投标书承诺的技术负责人等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术负责人等，需提前7天将拟代之以相当资历（按投标时要求的技术负责人资历）人员报经监理人、发包人批准，工作移交后方可离开。擅自变更技术负责人一人（次）罚款贰万元人民币。擅自变更现场其他管理人员一人（次）罚款壹万元人民币。

九、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

十、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十一、承包人应按照监理人指示开工，合同工期为          个月。承包人应在接到开工通知后5天内及时进点组织施工。

十二、质量检查的职责和权力

承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的7天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

十三、本协议书一式  8   份，合同双方各执  4  份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人(盖章）：                 承包人(盖单)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

合同签定日期：    年   月   日

## 一、 通用合同条款

通用条款详见福建省水利厅《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（2017年版）。

## 二、 专用合同条款

合同条款及格式中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。

1 一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人：                         。

1.1.1.2 承包人：                         。

1.1.1.3 监理人：                        。

1.1.2  日期

1.1.2.1 工期：   个月，其他各关键节点工期要求：       。

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：工程竣工验收合格后1年。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件：

1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达甲方。

2 发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工用地范围为：签定合同时约定。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：_  _   ___。

2.8  其它义务

3 监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.4款下变更工作的单价；

（6）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

4 承包人

4.1承包人的一般义务

（1）承包人一般义务和责任

a.承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

b.提交履约担保证件：承包方应按规定向发包方提交履约担保证件。

C.及时进点施工:承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

d.执行监理单位的指示，按时完成各项承包工作。承包方应认真执行监理单位发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。

e.提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸。承包方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

f.办理保险。承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。

g.文明施工。承包方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。

h.保证工程质量。承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。

i.保证工程施工和人员的安全。承包方应按有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

j.环境保护。承包方应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。

k.避免施工对公众利益的损害。承包方在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

l.为其他人提供方便。承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理单位作出决定，有关各方遵照执行。

m.工程维护和保修。工程未移交发包方前，承包方应负责管理和维护;移交后承包方应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。

n.完工清场和撤离。承包方应在合同规定的期限内按监理的指示完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月25日向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签证）。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供现场办公室壹间。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到明溪县有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

(9)本工程施工所需材料按设计要求的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。承包人在采购机电设备及金属结构设备时，应事先将产地、品牌、型号、规格及技术性能报发包人、监理审核同意后方可采购，否则此部分的款项不予支付。

(10)材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责。所有材料和构件应检验合格后方可使用。若在施工中回填需使用开挖料的，须由发包人或监理单位确认符合使用要求的，方可使用。

(11)材料进场后，发包人可对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格的材料由承包人自行清除出施工现场并承担相关费用。

(12)双方约定承包人应做的其他工作：①、按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故责任，均由承包人方负责，并须立即以书面形式报告发包人和主管单位备案；②、在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人承担；③、在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。④、承包人必须协调并处理好与施工现场沿线居民的关系，不得因此而影响工程进度。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

增加以下内容：

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内向发包人及监理人提交实施性施工组织设计、专项施工安全方案、防洪预案、雨季确保施工安全的方案和措施，施工场地内的排水组织方案以及工程施工总进度计划（包含以下重要节点完成时间）一式4份；

（2）每月25日前向发包人报送经监理人审核的《月例会报告》及包含“下一月度施工计划”、“实际进度与计划进度对比”的当月完成进度报告，一式贰份。

（3）合同签订后15个日历天内及每月25日前向发包人提供项目建设资金使用计划及每月用款计划，一式贰份。

（4）工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人及监理人报告。

（5）发包人要求承包人提供的其他相关资料与表格。

以上（1）～（5）项要求的报表、资料承包人均应按时提供，如果无故拖延或不提供的，每发生一次发包人有权要求承包人支付5000元的违约金，并从当期进度款中扣除。

（6）承包人应负责协调处理好与其承包的工程所在地的地方政府、农民及附近的有关单位的关系，尽可能的避免发生纠纷，还应该注意做好环境保护工作，以利工程顺利进行。在投标前现场勘查阶段，承包人应充分考虑上述因素，制定相应的措施及施工方案，并将由此产生的相关费用计入投标报价中。如因承包人处理不当导致工程暂停施工，或者有第三方向发包人索赔，则由承包人负责赔偿。如承包人确无责任导致施工暂停施工，或者有第三方向发包人索赔，则由发包人、监理人及承包人与发生矛盾的对方协商解决，因此导致实际延迟的工期可顺延，相关费用、损失等由承包人承担。

（7）承包人应采取适当的防洪排涝等渡汛措施，并将有关费用列入工程报价，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不另行支付。

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：               。

4.1.10其他义务：

（1）承包人认真履行承包人投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，投标时承诺拟派出的施工管理人员（注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员和材料员）和施工班组技术骨干以及施工人员到现场；若在施工中上述人员不到位履行职责，发包人将向承包人收取违约金：建造师人民币3000元/次、技术负责人人民币1500元/次、施工员人民币1000元/次，每月检查发现超过三次以上不到位或承包人在开工时不能按期组织上述人员到位，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。同时，上述主要施工管理与技术人员如需变更，更换条件要符合有关行政主管部门要求、并经核准，通过经监理工程师和发包方批准，向有关行政管理部门备案，方可更换；其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换的人员；并按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金：

① 更换建造师每人次5万元人民币（特殊情况除外），

②更换项目技术负责人每人次2万元人民币（特殊情况除外），

③更换施工员、质检员、安全员、材料员的每人次1万元人民币。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

（2）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽；否则经核实，每次交纳违约金300元整。

（3）承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任，承包人应对弃渣场的挡渣墙、边坡、水土保持以及相关的排水措施做好设计。同时在基础开挖时，如果地质出现较大变化（如严重软基情况），须及时通知业主及设计单位进行现场处理。

（4）当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。

（5）承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。

（6）发包人视同，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务及招标文件规定的风险包干范围）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

（7）承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。

（8）承包人有义务配合交叉施工的其他承包人提供方便条件，不另行计取施工配合费。

（9）①本工程施工所需材料须按设计要求的规格、型号、质量标准（见后合同技术条款）由承包人负责采购供应。②材料在用于工程前，承包人必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人承担。所有材料和构件应检验合格后方可使用。③材料进场后，发包人可对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格者承包人须将其清除出施工现场并承担相关费用。

（10）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章，采用适应有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担一切安全施工责任和费用。

(11) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(12) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（13）开挖渣料的堆存管理

承包人应按本合同《技术条款》或发包人的要求将开挖料运往指定地点或渣场，渣料的所有权属于发包人，并服从渣场的管理，否则发包人有权拒绝支付或要求承包人将这些渣料重新转运往指定地点或渣场，由此而产生的一切费用和工期延误责任由承包人承担。凡可利用的开挖渣料应属发包人所有，承包人不得对外销售，但本项目承包人自用可以无偿使用渣料。

（14）承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

①工作面的安全和施工质量影响。

②施工进度的影响。

③及时提供或移交工作面。

④保持相邻界面附近的结构质量。

⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。

（15）承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

（16）承包人应做到保证完工资料编制与施工同步进行，完工验收资料必须按照潭委办[2012]4号文件要求整理，资料质量要求必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）及相关专业档案规范要求。保证完工、竣工资料的完整性和准确性。

（17）承包人应对设计图纸中的标高等进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工或其他损失的，一切损失由承包人负责承担。

（18）承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果，发包人将不承担任何责任，由承包人自行承担。

（19）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（20）承包人的施工组织应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

（21）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。

（22）承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理人审批后送发包人备案。

（23）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

承包人应关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；在施工中应加强对施工人员的安全教育，做好工地的安全与保卫工作，确保按安全操作规程施工，如发生任何事故，一切后果和责任由承包人自负。

‚为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（24）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（25）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（26）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。并承担其中发生的一切费用。

（27）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

（28）双方约定承包人应做好的其他工作

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的施工现场主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人应按投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他施工现场主要管理人员及时到岗到位。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。施工中如有发现问题或有合理的建议，应及时通知发包人，征得发包人同意后方可进行修改。

⑤承包人在施工过程中需在午间、夜间加班，所引发的费用或被有关部门处罚，均由承包人负责。

⑥承包人完工验收资料要按照潭委办[2012]4号文件整理，质量必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）及相关专业档案规范要求。

承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担返工或赔偿的责任。

4.2 履约担保

履约担保的形式和金额：在发出中标通知书后且在合同签订前，承包人应提交履约保证金。履约担保采用现金方式或银行保函提交，金额为合同总价的10%。本工程的履约保证金为中标合同金额的8%，中标价的2%作为农民工工资保证金（需到工程中标地人社局办理）在工程完工验收合格后28天内无息退还给承包人。

4.3分包

本招标项目不允许分包。

4.6承包人人员的管理

4.6.5项目经理在工程施工期间每个月在工地不少于20天、技术负责人不少于22天，否则发包人予以相应的处罚。

4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：              。

5 材料和工程设备

发包人不提供的材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

发包人不提供的施工设备和临时设施 。

7 交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 按通用合同条款执行，由承包人负责。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：按通用合同条款执行，由承包人负责。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供另行约定资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案

（1）基坑支护与降水工程；

（2）土方和石方开挖工程；

（3）模板工程；

（4）起重吊装工程；

（5）脚手架工程；

（6）拆除、爆破工程；

（7）围堰工程；

（8）其他危险性较大的工程。

其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

9.7文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：包人应制定详细完整的工程文明施工保证措施方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况。承包人必须遵守工程安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的管理体系和管理制度，实现安全无事故、创建文明施工现场的目标。

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

11.开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于  50 mm；

（2） 8  级以上热带气旋灾害；

（3）烈度7度以上地震。

11.5承包人工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，承包人应支付违约金    元/（特殊情况和自然灾害除外）。

（2）逾期竣工违约金按天计算，时间自预定的完工日期起到工程完工证书中写明的实际完工日期止。

（3）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约的责任。

（4）双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。

11.5.2逾期竣工违约金的总限额为  不超过合同总价的10% 。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定： 不予奖励。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：           。

12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：               。

13  工程质量

13.7 质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：     按通用合同条款执行    。

13.7.7工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176— 2007、《水利水电建设工程验收规程》SL1223—2008标准及现行工程质量规范合格准要求；

优良标准为：     /    。达到优良的奖金为：   /       。

承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工及验收，并保证工程质量达到合格标准。

在工程（包括隐蔽工程）验收时，项目经理（项目负责人）或技术负责人必须到场,否则不予验收,因此造成的损失由施工企业承担。

若承包人的责任造成工程质量达不到合格的，承包人应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由承包人负责。若因承包人施工质量引起的第三方检测，增加的检测相关费用由承包人承担。

承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

13.8 质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，   招标人       向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14  试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

单价调整方式：单价不予调整  。

15.4变更的估价原则

15.4.2 原规定外，增加“其单价或合价均应按投标报价时采用的定额、取费标准和优惠条件计算，送监理人、发包人审核，并由审核单位核定。”

15.4.5变更的范围和内容

在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。监理人的变更指示须征得发包人同意。

①增加或减少合同中任何一项工程；

②增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；

③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）

④改变合同中任何一项工作的标准和性质；

⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；

⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序

⑦追加为完成工程所需的任何额外工作

2、变更的处理原则

(1)变更项目（含新增项目）的单价编制执行控制价的编制原则和定额，并根据下降幅度系数下调单价。

(2)工程量清单中的工程量无论增减，其单价均不调整，仍按原招标文件中的单价计算。但因实际地质条件与勘察结果不同或非因承包人原因造成的设计变更引起工程实物工程量变化，超过该项目造价3%范围的，可调整超出部分的工程量，并按下列办法计算相关费用。

(1)增减工程量的单价确定：招标工程量清单内的项目，按照招标工程量清单综合单价乘以（1-K%）确定(K为招标下浮率，下同)；招标工程量清单外的项目，按照省市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息乘以（1-K%）确定；定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师、工程预算审核部门审核后确定。

(2)材料变更时价格确定：招标控制价预算书材料价格明细表已有的材料，按照明细表中的材料单价×（1-K%）确定； 招标控制价预算书材料价格明细表以外的材料，按照《南平工程造价管理》施工期间公布的材料单价×（1-K%）确定；《南平工程造价管理》未公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人经市场询价后会同监理工程师、工程预决算审核部门询价审核后确定并报送造价管理部门备案。

注：工程结算价款不得超过合同总价的10%，否则多余部分不予结算。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：不予奖励。

15.8  暂估价

15.8.1（１）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：     ；发包人组织招标的暂估价项目：     。

（２）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：           。

16  价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

概不调整。

17 计量与支付

17.2  预付款

本项目无预付款支付；

17.3 工程进度款支付

本工程进度款按项目完成阶段工程量支付，完成40%合同工程量，支付至 20%合同工程款;完成60%合同工程量，支付至40%合同工程款;完成80%合同工程量，支付至60%合同工程款;完成100%合同工程量，经乡镇完工验收后，按审计部门最终审计价支付至97%，剩余3%作为工程保修金，保修金不计利息。工程质量保证（保修）金待缺陷责任期满后的28天内清算。

工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时，应提交同等金额的正式发票，承包人同时提供已付的农民工工资表及施工班组领取工资证明。

17.4  质量保证金

17.4.1扣留的质量保证金为待全部工程竣工结算价的3%，待全部工程保修责任期满后工程无损坏28天内付清（不计息）。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式  陆份。

17.6 最终结清

17.6 .1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  陆份。

17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按国家有关规定。

18  竣工验收（验收）

包括项目法人组织完工验收和政府有关部门组织的竣工验收。

19  缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期 （ 工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期 （ 工程质量保修期）计算如下：工程通过合同工程竣工验收合格后1年。

20  保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  按通用合同条款执行；

投保内容：承包人应对建筑工程一切险、安装工程一切险、工伤保险、人身意外伤害险、第三者责任险、劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种；承包人应对本工程施工范围内的施工人员、永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险期限：承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。上述保险费用已含在投标报价中，由承包人承担。

保险费率: 按投保时国家相关部门规定。

保险金额:不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。

承包人现场所有参建人员均需按有关规定办理工伤保险、人身意外伤害险等保险。

相关费用：含在报价中    。

20.4  第三者责任险

承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。

20.5  其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险。按保险有关规定执行，费用已含在投标报价中，由承包人承担

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：招标文件约定由承包人办理保险的，承包人应在开工后28天内向发包人提交已办妥保险的保险凭证，但安装工程一切险、第三者责任险和劳工险必须在工程开工之前办妥；

保险条件：   按保险有关规定执行     。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人和发包人各自负责补偿。

22违约

22.1.1承包人违约的情形：

补充：双方约定的承包人其他违约责任：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任。②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。

22.2当出现以下不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除。情节严重的,发包人可单方中止承包合同，并不予退还承包人的履约保证金。

(1)承包人所提供的材料经检验不合格；

(2)承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；

(3)承包人未按本合同条款履行合同；

(4)承包人无故停工；

(5)承包人故意拒绝或拖延执行发包人和发包人委托的监理单位的指示；

(6)承包人不按投标文件中编制的施工方案施工；

(7)承包人在投标文件中所列现场主要管理人员不到位。

24  争议的解决

24.1 争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。

25.其他要求

25.1 工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额30％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

25.2 在施工过程中，发包人发现承包人的项目经理、项目技术负责人和“五大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

25.3 上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或承包人的履约保证金中支取。

25.4 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

25.5 工程款全部以银行转账形式支付，承包人应在财政指定银行开立专户，财政支付的工程款将直接转入该户。

25.6 承包人在施工中应会同监理人现场放样确定管线走向，减少与电力、通信、供水管、排水管等地下物的交叉，挖沟槽时应采取有效措施，避免损坏上述等各种地下物，如损坏，由承包人负责。

25.7 承包人无正当理由在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，施工中途主体工程无故停工5天，发包人有权解除承包人的施工合同。

25.8 工程施工过程中，群众阻挠纠纷由承包人自行解决，或可向有关部门投诉，不属于发包人责任的造成延误工期按本合同专用条款11.5条规定执行。

25.9中标人应在建阳区内的税务机关缴纳与本项目有关的一切税费。

25.10 本工程采用固定单价合同，工程结算由招标人核实后以实际完成的工程量进行结算。中标人必须无条件服从招标人工程量的增减。中标人必须严格控制工程量增加，当工程量结算审计价超过中标价的10%时，超过部分不予结算。

25.11中标单位必须按南人综[2016]110号《南平市人力资源和社会保障等7部门关于在建设施工领域创建“无欠薪项目部”活动实施方案》要求创建“无欠薪项目部”，做到不拖欠农民工工资。

25.12本工程的中标单位需办理农民工工资保证金账户。

25.13本工程的承包人需到按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》文件要求，建立农民工工资专用帐户

25.14承包人必须在工程开工前向南平市建阳区社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳工伤保险费；加强对工程建设项目施工人员的管理，对相对稳定的职工要签订劳动合同，对施工期内流动性大的职工要建立职工花名册、考勤记录、工资发放表等台账，实行动态实名制管理。

25.15 承包人应做到保证完工资料编制与施工同步进行，完工验收资料必须按照潭委办[2012]4号文件要求整理，资料质量要求必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）及相关专业档案规范要求。保证完工、竣工资料的完整性和准确性。。

25.16本工程履约保证金为中标价的     %，履约保证金可用现金或银行保函，在合同签订前中标人应将履约保证金汇入甲方的账户或提供银行保函原件。履约保证金或履约保函在工程完工验收合格后10天内退还

# 工程量清单

发包价计算表

# 招标图纸（另册提供）

# 技术要求（另册提供）

技术要求参见中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（2009年版）及《水利水电建设工程 验收规程》（SL233-2008）等规范要求。

# 投标文件格式

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　  资格审查文件

投   标   人:          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日        期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、项目经理和现场管理人员到位承诺书

六、投标人基本账户信息

七、投标保证金相关凭证

八、其他资料（资格文件）（如有）

### 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技工 |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.2款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

### 二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

### 三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

### 四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 建造师注册证书号 |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 手机号码 |  | 最高学历 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料：注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）。

五、项目经理和现场管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本公司承诺:

一、拟派出的本项目的项目经理系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。

二、保证在签订中标合同之前提交其他现场管理人员相关证件。

三、保证拟派出的本合同工程的项目技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位。

四、在本工程开工前，如果拟派项目经理不能到位，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

五、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

### 六、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

七、投标保证金相关凭证

八、其他资料（资格文件）（如有）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　  商务文件

投   标   人:          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日        期：_______年       月       日

目    录

一、投标函

二、其他资料（商务文件）（如有）

一、投标函

（招标人名称）：

一、我方仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

三、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

四、如中标，我方承诺：

1.将按工程量清单中单价签订中标合同，若因市场价格变动，由我方自行承担。

2.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

3.按照招标文件规定向你方递交履约担保。

4.在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.按月足额支付工人工资。

6.政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

五、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

六、我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.2款规定的任何一种情形。

七、                                            （其他补充说明）。

投 标 人：                   （盖章）

法定代表人：               （盖章或签字）

地   址：

邮政编码：

年      月      日

二、其他资料（商务文件）（如有）