- 浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理

（采购编号：FJHCCG【2024】072号 ）

询比采购文件

采购人：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司（盖单位章）

采购代理机构：福建宏昌工程项目管理有限公司（盖单位章）

2024  年  5  月  21   日

目 录

第一章  询比采购公告	2

1 采购项目简介	2

2 采购范围及相关要求	2

3 供应商资格要求	2

4 采购文件的获取	3

5 响应文件的递交	3

6 响应文件开启时间和地点	3

7 发布公告的媒介	Error: Reference source not found

8 其他	4

9 联系方式	4

第二章 供应商须知 	6

1 总则	11

2 采购文件	12

3 响应文件	13

4 响应文件的递交	16

5 开启响应文件	17

6 评审	18

7 合同授予	13

8 异议	20

9 纪律要求	21

10 需要补充其他内容	21

第三章 评审办法 	27

1 评审办法	29

2 初步评审标准和程序	30

3 详细评审标准和程序	30

4 评审结果  	33

5 直接转换采购方式评审程序  	33

第四章 合同条款及格式 	36

第五章 采购需求及要求 	38

一、采购标的 	38

二、技术和服务要求 	38

三、商务条件	38

第六章 响应文件格式 	42

一、响应函 	45

二、授权委托书 	38

三、联合体协议书 	46

四、响应保证金 	47

五、响应和技术偏差表 	48

六、报价一览表 	49

七、资格审查资料 	51

- 八、响应方案 	54

九、其他资料  	55

- 第一章询比采购公告

浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理询比采购公告

浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理已具备采购条件，现公开邀请贵单位参加询比釆购活动。

## 1 采购项目简介

  - 采购项目名称：  浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理

- 1.2 采购人：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司

1.3 釆购代理机构：福建宏昌工程项目管理有限公司

1.4 釆购项目资金落实情况： 已落实

1.5 采购项目概况：项目总建筑面积约29374.25平方米，主要建设标准厂房4栋厂房（3#、4#、5#厂房为已有厂房主体结构，属于改建；6#新建厂房，均为框架结构），配套有消防水池及泵房、生态停车场、道路、通风系统、电气工程、污水管道、给水管道、通信等附属工程。本次招标为浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理服务进行采购，工程建安工程费约为¥42954220.00元，监理服务费最高限价为¥449469.00 元。

1.6 成交供应商数量及成交份额：一家

## 2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工全过程监理，  全过程监理包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收、竣工验收与缺陷责任期阶段以及提交完整的相关资料归档等全过程监理服务。

2.2服务期限：      监理服务期与施工工期同期

2.3 服务地点：        采购人指定地点

2.4 质量要求或服务标准：  达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 。

## 3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

- （1）资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑监理资质并具有独立法人资格。需提供有效的相关证明材料复印件并加盖公章。

- （2） 财务要求：  供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2022年度或2023年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。

- （3） 业绩要求：   不要求

- （4） 信誉要求： 1、 在 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。供应商应在（询比文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）网站获取信用信息查询结果，并截图附在响应文件内。2、须提供参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录声明函。

（5） 承担本项目的总监理工程师应具备行政主管部门核发的合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；注册专业要求为房屋建筑工程专业。拟派总监理工程师必须为独立投标人，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

- （6）其他要求：/

- 3.2 供应商不得存在下列情形之一：

- （1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

- （2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- （3） 其他：/

- 3.3 本次采购 (不接受)联合体。

## 4 采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位，请于 2024  年  6 月3日下午 14：30   时至  2024 年  6月 7 日下午  17：30  时(北京时间，下同)，在南平市公共资源交易中心平台(http://ggzy.npgoy.cn/npztb/) 获取采购文件；

4.2 釆购文件每套售价    0 元，售后不退。

## 5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2024  年 6 月 14日09  时  00  分，地点为：南平市浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四层开标室 。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

## 6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

## 7 发布公告的媒介

本询比釆购公告在 南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）及中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）上发布。

## 8 其他

本项目评审办法：综合评分法。

## 9 联系方式

采购人： 浦城县南浦生态工业园区开发有限公司

地  址： 浦城县五一三路639号大众大厦三楼开发公司

邮  编： 353400

联系人： 余先生

电  话： 0599-6028338

采购代理机构：福建宏昌工程项目管理有限公司

地  址：南平市浦城县宜和佳苑1号楼三单元105室

邮政编码：353400

联系人：韩女士

电  话：13960695129

监督机构：浦城县财政局国有资产管理股

地  址： 浦城县五一三路179号

邮  箱：  339664793@qq.com

电  话：  0599-2822138

公共资源交易中心名称：浦城县公共资源交易中心

地址：浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四楼

联系电话：0599-2880060

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| - 条款号 | - 条款内容 | - 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1.7.1 | - 踏勘现场 | - þ不组织 - ¨组织，踏勘时间： / - 踏勘集中地点： / |
| - 1.8 | - 询比采购预备会 | - þ不召开 - ¨召开，召开时间： / - 召开地点： / |
| - 1.9 | - 分包 | - 不得分包的内容： 不允许分包 - 对分包供应商的要求： / |
| - 1.10.2 | - 对非关键条款的偏差 | - 允许偏差的范围： 不允许偏差 - 允许偏差的项数： / 项 |
| - 2.1（7） | - 构成采购文件的其他资料 | - 资料名称: / |
| - 2.2.1 | - 供应商要求澄清采购文件的时间 | - 截止时间： 2024年 6月10日 11时30分 - 要求澄清的方式：以书面形式提交 |
| - 2.2.3 | - 供应商确认收到采购文件补充文件 | - 确认的最晚时间：2024年6月10日 17时30分 - 确认的方式：电函或以邮件形式发送确认文件扫描件 |
| - 3.1.1（9） | - 构成响应文件的其他资料 | - 资料名称： / |
| - 3.2.2 | - 采购标的数量增减幅度 | - 采购标的数量增减幅度： 10 % - （注：数量增减幅度通常在10%以内。） |
| - 3.2.3 | - 最高限价或其计算方法 | - ¨无 - þ有，最高限价或其计算方法： - 最高限价：44.9469万元 - 计算方法：本项目施工监理服务收费参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670号)计取。其中，计费额暂按施工费用4295.422万元，浮动幅度值为-50%。 - 计算程序如下：（单位：万元） 施工监理服务收费基价＝78.1＋（120.8－78.1）÷（5000－3000）×（4295.422－3000）＝105.7573 - 施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价（105.7573）×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）＝89.8937 - 施工监理服务收费＝89.8937×（1-50％）=44.9469注：工程竣工结算时，以经第三方结算审核单位最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额，根据上述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。 |
| - 3.2.4 | - 报价的其他要求 | 1、供应商代表只能接受一个供应商的授权参加报价，否则报价无效。 2、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的报价，否则报价无效。 3、除采购文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，任何选择性的报价将导致报价无效。 - 4、其他要求 - 4.1 本项目计算最高限价的浮动幅度值为-50%。供应商须在响应文件报价表中写明报价的浮动幅度值（按百分数表示的浮动幅度值小数点后保留2位，须标明“-”，例“-50.23%”），并根据下述计算程序计算出相应施工监理服务收费报价金额。供应商报价金额超出最高限价将导致报价无效。 - 4.2、本项目施工监理服务收费参考发改价格〔2007〕670号文计取。施工监理服务收费计费额暂按施工费用4295.4220万元计算。竣工结算时，监理服务收费计费额最终以建设单位委托的审核机构审核后确定的本项目的结算工程造价为准，根据下述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。 - 计算程序： - 施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）×中标浮动幅度值。 |
| - 3.3.1 | - 响应文件有效期 | - 90日历天 |
| - 3.4.1 | - 响应保证金 | - ¨不要求递交 - þ要求递交 保证金的金额：8000元 1、响应保证金提交的时间：响应文件递交截止时间前一个工作日17:00:00前。 2、响应保证金提交的金额：人民币捌仟元整（¥8000元）。 3、 响应保证金的提交：供应商应从其银行账户（基本存款账户）公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。投标人供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目名称：*** 或项目编号：***）的投标保证金，如无备注项目名称或项目编号按未缴纳响应保证金处理”，核验保证金环节不予通过”。 4、采购人指定的响应保证金账户： 账户名称：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司浦城县支行 账号： 1396 0101 0400 0607 8 |
| - 3.4.2 | - 退还响应保证金的时间 | - 未成交供应商的询比保证金在成交公告发布之日起5个工作日内退还；成交供应商的询比保证金将于合同签订后的5个工作日内退还。 |
| - 3.4.3（3） | - 不退还响应保证金的其他情形 | - 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效，并没收其响应保证金。 |
| - 3.5（1） | - 依法设立的证明材料 | - 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |

| - 3.5（2） | - 资质要求证明材料 | - ¨不适用 - þ适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 - 供应商须具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑监理资质并具有独立法人资格。需提供有效的相关证明材料复印件并加盖公章 |
| --- | --- | --- |
| - 3.5（3） | - 财务要求证明材料 | - 供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2022年度或2023年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。 |
| - 3.5（4） | - 业绩要求证明材料 | - þ不适用 |
| 3.5（5） | - 信誉要求证明材料 | - 1、 在 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。供应商应在（询比文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）网站获取信用信息查询结果，并截图附在响应文件内。2、须提供参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录声明函。 ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| - 3.5（6） | - 承担本项目的主要人员 - 要求证明材料 | - ¨不适用 þ适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。供应商应填报满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件： - 1、承担本项目的总监理工程师应具备行政主管部门核发的合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；注册专业要求为房屋建筑专业。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 2、其他主要人员要求： - 岗位名称; - 人数; - 最低资历要求. 专业监理工程师(房建类); - 1人; 具有合格有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为：房屋建筑工程；或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训书》；或各省级建设行政主管部门颁发的监理工程师证书，证书上的从事专业为房屋建筑工程。. 专业监理工程师(安装类); - 1人; 具有合格有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为：房屋建筑工程；或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训书》；或各省级建设行政主管部门颁发的监理工程师证书，证书上的从事专业为水电安装工程。. 监理员(房建类); - 2人; 应具备国家或省级建设行政主管部门颁发注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理员岗位培训证书。专业为房屋建筑工程。. 特别说明： ①项目监理部人员须为投标人本企业在岗人员，项目监理部人员的注册执业证书（或岗位证书、或岗位培训证书）上工作单位名称须与投标人单位名称一致。投标人拟配备的现场监理人员不得兼职（即各专业人员不得在同一项目兼任其他专业职位）。 ②总监理工程师的专业以注册执业证书中注明的“注册专业”内容为准；专业监理工程师的专业以注册执业证书或福建省监理工程师注册证书中注明的“注册专业”内容为准，或以福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》中注明的“从事专业”内容为准；监理员的专业以注册执业证书或福建省监理工程师注册证书中注明的“注册专业”内容为准，或以福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》或《福建省监理员岗位培训证书》中注明的“从事专业”内容为准，或以设市区市及以上建设行政主管部门核发的监理员岗位证书所述专业为准。 ③投标人无需在响应文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在响应文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。 ④若项目监理机构人员不能按响应文件的承诺到位的，招标人将取消其中标资格。 ⑤投标人可根据企业自身实力、管理水平，结合本工程实际情况增派管理人员，但费用不另增加。 |
| - 3.5（7） | - 其他要求的证明材料 | - / |
| - 3.5（8） | - 供应商不存在的第一章3.2款情形的证明材料 | - ¨不需提供证明材料 - þ需要提供证明材料，包括：供应商须提供承诺函 |
| - 3.5（9） | - 联合体要求的证明材料 | - þ不适用 - ¨适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| - 3.6.1 | - 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | - / |
| - 3.7.5 | - 响应文件副本份数及电子版要求 | - 响应文件正本1份，副本 4份 |
| - 3.7.6 | - 分册装订及密封要求 | - 1、响应文件需胶装并统一装在一个密封袋中，否则未胶装、未密封的响应文件将被拒收。 2、密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、响应人的全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或提前拆封的，福建宏昌工程项目管理有限公司不承担责任。 |
| - 4.1.2 | - 封套上应载明的信息 | - 供货商名称： - （项目名称）响应文件 |

| - 4.2.1 | - 递交响应文件的截止时间和地点 | - 截止时间： 2024年6月14日上午09:00 - 递交响应文件的地点：南平市浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四层开标室 |
| --- | --- | --- |
| - 4.2.2 | - 是否退还响应文件 | - þ否 - ¨是，退还时间： |
| - 4.3.3 | - 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | - 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起 5 日内 |
| - 5.2（4） | - 开启程序 | - 开启顺序：按供应商签到顺序，当场逐一开启唱标 - 其他应公布的信息： 报价一览表中内容 |
| - 5.3 | - 递交响应文件的供应商不足的情形 | - 成交供应商为多家时，供应商不足的数量要求：/ 家（注：采购人在此处填写的数量一般不少于成交供应商数量的2倍） |
| - 6.2.2 | - 推荐候选成交供应商的排序及数量 | - 是否排序： - þ排序 - ¨不排序 - 数量： 3家 |
| - 7.3 | - 预成交结果公示 | - 公示媒介： 南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）及 中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/） - 公示期限：自发布公告之日起3个工作日 |
| - 7.5 | - 发布成交公告 | - 公告媒介： 南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）及 中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/） - 其他应公告的内容： / |
| - 7.6 | - 履约保证金 | - ¨不要求递交 - þ要求递交 - 履约保证金金额： 签约合同价的10% 履约保证金形式：可以选择现金或银行保函 递交时间：是，中标合同价的10％，以现金（电汇或者转账）、银行保函递交履约保证金。履约保证金应在监理服务期满后30天内返还。 - 其他要求： / |
| - 7.7.4 | - 签约合同价 | - 按招标文件要求 |
| - 8.1 | - 异议渠道 | 联系人：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司 联系电话： 0599-6028338 通信地址： 浦城县五一三路639号大众大厦三楼开发公司 其他： / |
| - 8.2 | - 可以调解异议争议的行业组织或专业咨询机构 | 联 系 人：浦城县财政局国有资产管理股 地 址：浦城县五一三路179号 邮 箱：339664793@qq.com 联系电话：0599-2822138 |
| - 10.1 | - 采购代理服务费 | - ¨不要求承担 - þ要求承担 - 本项目招标代理服务费根据参照闽招协〔2021〕32 号文中服务招标类规定计取，100万以下按中标价格的1.5%收取，不足8000元以8000元计取，由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| - 10.2 | - 需要补充的其他内容 | - 评审小组的组建：评审小组成员人数为5人，其中采购人代表0人，技术、经济等方面专家5人。 |

## 1 总则

### 1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》(T/CTBA001—2019)规定的询比釆购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的釆购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

釆购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比釆购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 釆购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比釆购预备会的，釆购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

### 1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担连带责任。

### 1.9 主要材料和关键部件外购

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

### 1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作岀满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

- 1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

## 2 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- （1） 询比釆购公告(或询比采购邀请书)；

- （2） 供应商须知；

- （3） 评审办法；

- （4） 合同条款及格式；

- （5） 采购需求；

- （6） 响应文件格式；

- （7） 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对釆购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向釆购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

- 2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。釆购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

- 2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知釆购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，釆购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

- 3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- （1） 响应函；

- （2） 授权委托书(如有)；

- （3） 联合体协议书(如有)；

- （4） 响应保证金(如有)；

- （5） 商务和技术偏差表；

- （6） 报价表；

- （7） 资格审查资料；

- （8） 响应方案；

- （9） 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合釆购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

- 3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按釆购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第3.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解釆购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 釆购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 响应文件有效期

- 3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

- 3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”四、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。釆用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- （1） 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

- （2） 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

- （3） 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

### 3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个相应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应釆购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页,作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书,授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4 响应文件的递交

### 4.1 响应文件的包装与标记

- 4.1.1 响应文件应密封包装。未密封的响应文件，采购人将拒绝接受

- 4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；釆购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

- （1） 宣布开启会议纪律；

- （2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名；

- （3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

- （4） 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

- （5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

- （6） 宣布有关注意事项；

- （7） 开启会议结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

- 采购项目选择溢价成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情况分别处理：

- 终止询比并重新组织采购

- 采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

- 继续询比采购

- 采购项目不存在终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按照第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

## 6 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1） 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

- （2） 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

## 7 合同授予

### 7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

### 7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果(如有)，对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

### 7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

- （1） 所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

- （2） 预成交供应商名称、预成交份额(如有)及选择原因；

- （3） 供应商须知前附表规定的其他内容。

### 7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

### 7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，釆购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额(如有)及供应商须知前附表规定的其他内容。

### 7.6 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的10%。

### 7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还;给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发岀成交通知书后，釆购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

### 7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

## 8 异议

### 8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

- （1） 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

- （2） 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

### 8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

## 9 纪律要求

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比釆购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 10 需要补充的其他内容

### 10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向釆购代理机构支付代理服务费。

### 10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

### 附件1   开启记录表

开启记录表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商名称 | 响应报价（含税） | 服务期 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                                   记录人：

年    月    日

### 附件2   问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：            ）

- （供货商名称）：

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

………

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年    月    日    时前递交至      （详细地址）或发电子邮件至              （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至              （详细地址）。

采购人（或采购代理机构）：           （签字或盖单位章）

年    月    日

### 附件3   问题的澄清

问题的澄清

（编号:             ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清、说明和补正如下:

1.

2.

………

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                                        （盖单位章）

或

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

### 附件4   成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方所递交的       （项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：                 。

成交份额：               。（如有）

请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履约保证金。

特此通知。

采购人（或釆购代理机构）：                      （盖单位章）

年    月    日

### 附件5   确认通知

- 确认通知

（采购人或采购代理机构名称）：

你方于    年    月    日发岀的          （项目名称）采购文件的澄清/修改的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

供应商：                  （盖单位章）

年    月    日

- 第三章评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | ¨最低价法 þ综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章3.7.2项及3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 响应函中实质性内容 |  |
|  |  | ..... | ..... |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项的规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
| 2.2.2 | 评审价格 |  |  |

| 3 详细评审标准和程序（综合评分法） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 分值构成 （总分100分） | - 商务部分： 12 分 - 技术部分： 63 分 - 报价： 25 分 - 其它评分因素： / 分（如有） |  |
| 3.2（2） | 评审基准价计算方法 | ¨方法一 ¨方法二：评审基准价系数= þ方法三 评审基准价=通过初步评审的所有供应商的最低评审价格 ¨方法四：具体方法为 |  |
| 条款号及名称 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 3.3（1） | 商务评分标准 | 详见下表3.3.（1） |  |
| 3.3（2） | 技术评分标准 | 详见下表3.3.（,2） |  |
| 3.3（3） | 报价评分标准 | ¨方法一：E1= ， E2= þ方法二：报价得分=(通过初步评审的所有供应商的最低评审价格/供应商评审价格)×F,F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值 ¨方法三：具体方法为： |  |
| 3.3（4） | 其他因素评分标准 | / | / |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 3.6 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ¨由评审小组投票决定 ¨由评审小组抽签决定 þ其他方法：评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则以随机抽取方式确定中标候选人。 |  |

## 1 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

## 2 初步评审标准和程序

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 初步评审程序

- 2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作岀书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- （1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- （3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

- （4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外,原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

## 3 详细评审标准和程序（综合评分法）

### 3.1 分值构成

- （1） 商务部分：见评审办法前附表；

- （2） 技术部分：见评审办法前附表；

- （3） 报价：见评审办法前附表；

- （4） 其他评分因素：见评审办法前附表。

### 3.2 评审基准价计算

- （1） 评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格。

- （2） 评审基准价计算方法：

方法一：评审基准价=评审价格平均值(即通过初步评审的所有供应商评审价格的算术平均值)。

方法二：评审基准价=评审价格平均值(即通过初步评审的所有供应商评审价格的算术平均值)x评审基准价系数，评审基准价系数的取值见评审办法前附表。

方法三：评审基准价=通过初步评审的所有供应商的最低评审价格。

方法四：釆购人确定的其他方法。

评审基准价计算方法的选择见评审办法前附表。

### 3.3 评分标准

3.3.（1） 商务评分标准：满分为12.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 根据供应商提供的近五年来（自2019年1月1日至投标截止时间前（日期以合同签订时间为准）由供应商自身完成的房屋建筑工程规模4000万元及以上同类型监理项目业绩进行评分，每提供一份合格业绩的得1.5分，满分3分。 注：供应商须列表并提供该业绩项目中标/成交通知书复印件、合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，所需材料加盖供应商公章，未提供的本项不得分。 |
| 2、实施团队 | 3.00 | 供应商除拟配备的本项目工作成员人数5人以外，提供具备中级工程师及以上职称，专业为：房屋建筑工程的专业监理工程师人员。每提供一人得1.5分，满分3分。 注：供应商需提供人员证书复印件和响应截止时间前六个月（不含响应截止时间当月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料复印件，并加盖供应商公章。 |
| 4、人员承诺函 | 2.00 | 供应商承诺按文件要求提供团队以完成本项目期间，不更换团队的人员，直至项目验收合格。提供承诺的得2分，未提供不得分。 |
| 5、承诺服务 | 1.00 | 标人承诺在中标通知书发出后积极与招标方签订采购合同，并在签订合同后规定时间内按时保质保量完成该项目。投标人提供承诺函的得1分，未提供的不得分。（承诺函格式自拟） |
| 6、售后服务 | 3.00 | 评委根据供应商提供的售后服务保证方案由评委进行评分：保证措施有针对性且贴合项目实际情况得3分；保证措施较有针对性、基本符合项目实际情况的得2分；内容基本符合事实，有所缺漏，具备一定的可靠性的得1分；未提供不得分。 |

- 技术评分标准：满分为63.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术规格及要求符合情况 | 33.00 | 根据供应商对询比文件第五章《采购内容及要求》中“二、技术要求”中各相关细项条款要求的逐项响应承诺等方面情况, 由评委根据各供应商技术性能和功能的响应情况进行评议并评分，完全满足要求的得满分33分，有负偏离条款每一项扣2.2分（共计15项）；扣完为止。供应商须如实地填写逐条响应，并列出正负偏离情况。 |
| 2、整体服务方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的整体服务方案，内容包含：监理工作的依据、工程进度控制、工程质量控制的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理的得2分，方案内容较完善、层次较分明、措施较齐全、风险分析较合理的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 3、安全管理方案 | 3.00 | 根据供应商结合本项目提供的安全管理方案（包含安全控制、人员安排等），有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理的得2分，方案内容较完善、层次较分明、措施较齐全、风险分析较合理的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 4、质量控制 | 3.00 | 根据供应商所提供的质量控制的程序的方案、措施和质量保证体系方案包含：监理安全监督的准备、施工准备阶段安全监督、施工阶段安全监督的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理的得2分，方案内容较完善、层次较分明、措施较齐全、风险分析较合理的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 5、重点难点分析 | 3.00 | 根据各供应商结合本项目的重点难点分析（对本项目现状的理解情况等），由评委进行打分，有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供重点难点分析完全理解的得2分，重点难点分析较理解的得1分，重点难点分析不够理解的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 6、组织协调和措施的方案 | 3.00 | 根据供应商所提供的组织协调和措施的方案包含：工作安排上职责明确、工作衔接、矛盾的调解消除的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容考虑周全、措施得当的得2分，方案内容考虑较周全、措施较得当的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供的本项不得分。满分3分。 |
| 7、质量控制 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的提供的质量控制（包含质量控制目标、方法是否明确等）由评委进行比较，由评委进行打分，有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容考虑周全、方法得当的得2分，方案内容考虑较周全、方法较得当的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供的本项不得分。满分3分。 |
| 8、档案的建立与管理 | 3.00 | 根据供应商提供的档案管理的方案包含：收集、整理、保管、鉴定、统计等。由评委进行打分，有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供方案内容完善、层次分明的得2分，方案内容较完善、层次较分明的得1分，方案内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 9、自查自检制度 | 3.00 | 评委根据供应商提供的自查自检制度的治理隐患、防范事故、落实整改、确定整改时限及整改负责人等。由评委进行打分，有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供制度内容完善、层次分明、措施齐全的得2分，制度内容较完善、层次较分明、措施较齐全的得1分，制度内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 10、廉政制度 | 3.00 | 评委根据供应商提供的针对本项目的廉政处罚制度方案。由评委进行打分，有提供的得1分；在此基础上根据供应商提供制度内容完善、层次分明、措施齐全的得2分，制度内容较完善、层次较分明、措施较齐全的得1分，制度内容较简单的得0.5分，未提供不得分。满分3分。 |
| 11、管理体系 | 3.00 | 供应商同时具有有效期内的认证证书(质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系)，三证齐全得3分，满分3分。须提供有效证书复印件、国家认证认可监督管理委员会（http：//www.cnca.gov.cn）网站上证书状态为“有效”的查询结果的下载网页并注明网址，评标过程中如发现与下载网页不一致的或提供不全或未提供的本项不得分。 |

- （3） 报价评分标准：

报价得分可采用如下方法计算：

方法一：偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×lOO%

- ① 如果供应商的评审价格＞评审基准价，则报价得分=F-偏差率×lOO×E1；

- ② 如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=F+偏差率×100×E2

其中F为本章第3.1(3)项规定的报价所占的分值；E1是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值、E2是评审价格每低于评审基准价一个百分点的扣分值,E1可大于或等于E2。E1、E2的取值见评审办法前附表。

方法二：报价得分=(通过初步评审的所有供应商的最低评审价格/供应商评审价格)×F,F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值。

方法三：采购人确定的其他方法。

报价得分计算方法见评审办法前附表。

- （4） 其他因素评分标准：见评审办法前附表。

### 3.4 评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.5 汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

### 3.6 排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

### 3.7 特殊情形处理

当通过初步评审的供应商数量未超过询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量、评审小组认为供应商的响应报价物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。

## 4 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

### 4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向釆购人推荐候选成交供应商(排序或不排序)。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

## 5 直接转换采购方式评审程序

### 5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应釆购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效,评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比釆购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接釆购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

### 5.2转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

- （1） 谈判。

- 1） 评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

- 2） 供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

- 3） 谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

- （2） 公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

- （3） 详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3(3)目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向釆购人提出终止采购建议。

- （4） 编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1(3)规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

- （1） 谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人(单位负责人或其授权的代理人)在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

- （2） 详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、釆购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

- （3） 编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

- 第四章合同条款及格式

住房和城乡建设部                                  制  定

国家工商行政管理总局                           (GF-2012-0202)

建设工程委托监理合同

- 工程名称：浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理

工程地点：

委 托 方：  浦城县南浦生态工业园区开发有限公司

监 理 方：

合同编号：

签订时间：     年      月     日

第一部分  协议书

委托人（全称）： 浦城县南浦生态工业园区开发有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理

2. 工程地点：

3. 工程建筑安装工程费：暂按4295.4220万元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 签约酬金

1、监理服务费合同签约价为人民币        元（¥    元）；

2、工程竣工结算时，以经第三方结算审核单位最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照国家发展和改革委员会、建设部文件《发改价格〔2007〕670号》文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，根据下述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。

计算程序：

- 施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）×中标报价的浮动幅度值。

1. 监理期限：同施工工期。

自    年    月    日始，至    年    月    日止。

- 六、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 七、合同订立

1. 订立时间：   年   月    日。

2. 订立地点：福建省浦城县。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                    住所：

邮政编码：               邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                    电话：

传真：                     传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在施工、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件；

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

（1）本工程包括建筑、安装工程、室外工程及其他专业配套工程等；施工全过程、工程竣工验收、工程结算审核及工程档案归档直至缺陷责任期完毕，具体以委托人提供的工程量清单及施工图纸为准，以及《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的隶属于本招标工程的施工图设计文件规定的全部工程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、创优督促的施工监理工作；配合施工结算审核以及施工阶段监理保修阶段服务监督。配合业主竣工报备、资料归档（档案馆）

（2）监理人工作时限与范围：a．前期准备、施工、预验收、竣工综合验收和保修全过程监理；b．质量、进度、安全、计量支付、结算初审与合同管理等。监理机构及监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

(1)负责施工全过程的质量、进度、投资控制及合同、信息管理、协调各方关系。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作。

(2)负责组织中间验收和预验收工作，协调委托人完成竣工验收和综合验收工作。

(3)负责图纸、内业资料等的收集整理工作，协调委托人完成城建档案馆、质量监督站、建设局等单位资料归档、备案工作。

(4)协助审定 施工单位报送的工程结算。

(5)根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(6)监理单位应按监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

(7)监理人在合同签订后进场前需对所监理工程的设计图纸作出详细的图纸自审书面意见。

(8)监理人应在合同签订后15天内，向委托人提交监理规划、监理细则。

(9)负责对渣土运输的全过程实施监督，确保施工单位按经市建筑垃圾工程渣土管理处审批的弃土点卸土。

(10)对施工单位报送的施工组织设计和临时设施的设计文件进行审定 批准。

(11)监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工验收备案、竣工结算和审计工作；在结算财政审定和结算审计过程中，监理有义务到场就有关工程价款审定和审计等问题进行解释说明。

(12)其他工作内容：按通用条款。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）现行建设工程监理规范（GB/T50319-2013）和施工验收规范、以及国家、建设部、项目所在省、市颁布的有关的法律、法规、规章等；

（2）现行的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等与工程有关的标准；

（3）工程设计和相关文件；已经审核的施工图纸，以及图纸变更的工程内容；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）其他必要的文件。

2.2.2 相关服务依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及有关行政法规、规章。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，并配备必要的检测设备，项目监理机构的主要人员应具有与项目规模相应的资格条件。派驻现场人员应提供合法有效的资质证明文件由甲方工程部负责审查，资质审核的过程贯穿于整个合同监理周期。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行，除总监理工程师外，监理单位需另指派不少于3名常驻工地监理人员，包括专业监理工程师、监理员、安全监理员，监理人如根据已开标段的面积增减人员数量，并需得到委托人认可。

2.3.3为保证监理工作正常进行，项目监理部人员（总监理工程师、专业监理工程师、监理员等）每个人在施工现场的出勤率每个月不少于22天，（实行上下班签到和签退，每天合计四次，签到时间按工地规定的上、下班时间为准），工程建设过程如遇节假日及现场加班情况，相关专业监理人员必须在岗。监理人须在每月结束后下一个月的10日前将签到情况报送委托人审核，委托人将随时检查监理人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被上级主管部门及委托人发现签到登记表不实或关键部位工程监理员不在现场监管（旁站）或未办理请假手续未经委托人批准擅离监理工地、在委托人的巡查组考勤或上级主管部门检查时无故旷工，总监理工程师不到位1次，监理人向委托人支付违约金5000元，专业监理工程师或监理员旷工不到位1次，监理人向委托人支付违约金3000元，同时限期整改完成。委托人将通知书发出给监理人时立即生效，相应款项在支付监理费用时一并扣除。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）退休或者执业资格证件失效的；

（三）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场监理工作的；

（四）监理单位根据建设（代建）单位要求进行变更的

除上述情形外发生监理人要求更换项目监理人员的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，经发包人批准更换项目监理人员，同时监理人应按照如下约定向发包人支付违约金，违约金从当月工程监理费中扣除：

——变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向委托人交纳叁万元违约金；

——变更项目监理机构其他人员，每人每次向委托人交纳叁仟违约金；

备注：以上有关违约金监理人以银行转账方式或由委托人直接从监理人的监理费中抵扣，否则委托人有权不予支付当期监理费进度款。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：(1)负责施工全过程的质量、进度、投资控制及安全、合同、信息管理、协调各方关系。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作。

(2)负责组织中间验收和隐蔽工程验收工作，协助委托人完成竣工验收和综合验收工作、工程移交工作。

(3)负责图纸、资料等的收集整理工作，项目竣工验收通过后，协助委托人完成城建档案馆、建设行政管理部门、建筑文明安全监察站、建筑工程质量监督站、消防部门等单位资料归档、备案工作。

(4)协助审核施工单位和设备（或货物）供应商报送的工程结算。

(5)根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(6)监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

(7)监理人在合同签订后进场前需对所监理工程的设计图纸做出详细的图纸自审书面意见。

(8)委托人采购的材料、设备进场时，监理应配合委托人施工单位进行清点验收。

(9)本合同通用条件约定的监理人的其他职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：

(1)工程量及造价调整的签认；

(2)工程款(进度款)的审核；

(3)费用的增加；

(4) 工期签证；

(5)发布变更指令；

(6)批准设计变更；

(7)发布开工令、停工令、复工令；

(8)更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员；

(9)索赔的认可及支付；

(10)施工合同中明确的其它职权。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：应征得委托人的书面同意 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：详见下表

| 报告名称 | 时 间 | 份数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理规划 | 合同签订后7天内 | 4 |  |
| 监理实施细则 | 合同签订后7天内 | 4 |  |
| 监理周报 | 每周一上午 | 4 |  |
| 监理月报 | 每月5日前 | 4 |  |
| 监理季报 | 每季度第1个月10日前 | 4 |  |
| 图纸自审书面意见 | 收到工程设计文件后 5 天内，并在设计文件施工交底前 | 4 |  |
| 施工组织设计、施工总进度计划、安全施工方案以及其他与施工监理有关的报备文件审查意见 | 收到施工承包人文件后 5 天内 | 5 |  |
| 竣工图纸审查意见 | 收到竣工图纸文件后5天内 | 5 |  |
| 竣工结算资料审查意见 | 收到竣工结算资料后5天内 | 5 |  |
| 与本项目监理服务相关的其它 文件（或资料）的建议或审查意见 | 收到相关文件（或资料）后5天内 | 5 |  |

（1）	编制监理规划和监理实施细则，监理人应在合同签订后 7 天内提交给委托人；

（2）	熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）	参与设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工组织设计；

（4）	督促和检查承包人建立质量保证体系，并建立健全质量管理责任制度：

① 督促承包商建立质量管理责任制，加强工程建设质量管理，贯彻执行“谁管理、谁负责”的原则，将全面落实质量管理责任制。

② 督促承包商建立质量管理体系，强调承包商加强对工程质量的“自控”，监理单位对工程全过程进行监督和检查，形成纵向到底、横向到边的质量管理网络，使管理网络层层到底、层层落实。

③ 督促承包商建立有关质量管理制度

a.	质量月报制度：工地施工质量月报，由各标段总承包商质量工程师逐月按规定填写，填写内容要真实，不得有空缺、遗漏，字迹须端正，并加盖承包商公章后在每月上报。

b.	质量检查制度：质量检查分定期检查和不定期检查。

检查内容根据市质监站规定的工程的外观、实测实量和内业资料等有关内容。

④ 督促承包商建立项目经理例会制度

每月下旬召开技术顾问、项目经理、工程师、安全文明施工负责人、内业人员、项目总工程师、总监理工程师等参加的质量例会，讲评前阶段工程的质量，进行施工质量管理的经验交流，安排下步质量工作。

⑤ 督促承包商建立质量过程控制和保证措施

质量管理必须贯彻“质量第一”的方针，为此必须加强质量的事前控制和事中控制，用工作质量确保工程质量。

对工程实施过程中出现的质量事故，严格按照“三不放过”的原则进行处理。按照工程备案制的要求加强过程节点控制和竣工验收工作。

（5）	参加第一次工地会议，主持常规工地会议（每周一次）；

（6）	发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；

（7）	审核承包人项目经理的资质，以及其他派驻现场的主要技术、管理人员的资质；

（8）	验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9）	建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）	审批承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）	审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）	审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

（13）	审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）	审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划；

（15）	要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）	签发中间交工证书；

（17）	督促承包商建立重大事故处理程序，调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的规定，按事故的分类，上报时间、部门、事故调查程序以及报告格式执行。

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

事故发生后，事故发生承包商应当严格保护事故现场，并立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录相。

（18）	督促承包商建立保证安全施工的具体规定和技术措施：

① 应遵循国家颁发的《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》等法规、规章的规定。

② 施工现场安全文明检查按（JGJ59-99）《建筑安装工程安全技术规程》标准。

③ 施工机械按（JGJ533-86）《建筑机械使用安全技术规程》。

④ 施工临时用电按（JGJ546-88）《施工现场临时用电安全技术规范》有关要求。

⑤ 施工现场安全管理、实施（DBJ08-903-98）施工现场安全生产保证体系管理。

⑥ 文明施工遵照建筑行业文明施工手册实施。

⑦ 安全生产遵照“建筑”二次核验规定。

⑧ 开展落实施工多发性伤亡事故专项治理工作。

（19）	督促承包商建立保证文明施工的具体规定和技术措施

a.	工地实行围墙围设封闭施工。工地四周围墙及门头大门，旗杆按统一标准设置。

b.	各类建筑材料划区域按规格堆放整齐进行标识并采取安全保卫措施。生产区域与生活办公区域分隔，场容场院貌整洁、有序、文明。

（20）	发布停工令；

（21）	对已完工程进行准确计量；

（22）	签发中期支付凭证；

（23）	发布变更令；

（24）	受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（25）	根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（26）	每周一报周完成工程量和累计完成工程量报表，编制监理工作月报、季报和年报；

（27）	对承包人的竣工申请进行评估，组织对拟竣工工程的检查和验收，提出预验收报告、监理评估报告；

（28）	参加竣工验收会议，签发竣工证书；

（29）	督促、审查承包人按管理部门和发包人的要求编制竣工文件和结算文件；

（30）	编制并提交监理方面的竣工文件；

（31）	配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

（32）	根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

监理单位应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

监理单位根据监理合同有权独立履行监理服务的职责范围和权限，以及根据本项目的特点授予监理单位的权力。但监理单位应当遵守施工合同条款第 5 条“工程师”的规定，在行使规定的特定职权前应先取得委托人的专门批准。

监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工验收备案、竣工结算和审计工作；在结算审核和结算审计过程中，监理有义务到场就有关工程价款审核和审计等问题进行解释说明。

（33）	工程设备和材料进场检查和试验控制：

①所有的工程设备和材料都要根据工程设备和材料的质量标准，在进入施工现场都要进行验货并进行质量检查，在对设备和材料检验时，监理工程师参加检验并确认，不合格的设备和材料不准卸车、进场及入库，并做出标识隔离存放，保证施工设备和材料质量可靠性。

②工程主要设备和材料到货验收时必须出示出厂合格证书，材料材质检验报告，设备装箱清单和安装使用说明书。所有的材料和设备都必须出示国家指定权威检验单位出示的试验检验报告，电气设备还必须出示三 C 认证证书及标识。此外还应提供生产厂家营业执照和资质证书及生产许可证书等。

③凡是标识不清或对其质量有怀疑的或与合同规定不符的，应进行一定比例试验或进行跟踪检验，以控制和保证其质量。大批量的材料（主材），无论有无厂家提供的试验检验报告，都应按规范规定进行现场抽查取样做试验，以保证质量。

④随着人们生活环境质量的提高，部分设备或材料除提供规定检验试验报告外，还要提供环保或防疫方面的检测报告等。

⑤材料质量抽样和检验方法，应符合国家或地方有关标准和技术条件进行抽样检查，这些取样抽检的材料必须反映它的质量性

⑥进口的设备和材料除提交上述资料外，还要提交海关商检部门、卫生防疫部门的商检和防疫检验合格的资料。

⑦在施工现场配制的材料，如防腐材料（油漆和环氧树脂）、防水材料、绝缘材料、除油除锈磷化强化的化工材料等，应严格按其厂家规定的配合比进行现场试配，试配经检验合格后才能正式使用。

⑧外观检查有损伤的工程设备或主要机电产品，还要做耐压检测。

（34）督促并配合施工单位搞好工程创优工作。

①、创优监理实施细则.

②、安全文明施工与环境保护监理实施细则。

③、工程建设强制性条文监督检查计划等监理文件。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人 。

监理人应在本合同终止后 10 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 监理人应将自有物品搬离，并不得破坏委托人提供的房屋、设备。逾期未搬离的物品，视同遗弃物，委托人有权自行处理；造成房屋、设备损坏的，监理人应负责修复或赔偿。监理人搬离时应通知委托人检查并与委托人签署移交确认书。。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.1.2 如果监理人有赔偿或支付违约金的责任，则委托人有权从最近一笔付款中或履约保证金中扣除相应金额，如果最近一笔付款不足以抵扣的，则可从下一笔付款中继续扣除。

4.1.3 除本合同另有约定外，如监理人违反本合同约定义务且在委托人书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，委托人有权单方解除本合同。

4.1.4 因监理人原因导致委托人解除本合同的，委托人有权拒绝向监理人支付任何款项，且监理人应退还委托人已支付的费用。同时因监理人违约，委托人为实现债权及委托人为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）均由监理人承担。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：/

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： /  ，汇率为： /  。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

预付款： 本项目不支付预付款 。

正常工作酬金的支付：  监理服务费按月支付，每月25日前按本工程上月实际完成工程量÷施工监理服务收费的计费额×监理服务收费合同价总额×80%支付监理服务费，项目竣工验收住建备案后，支付至中标合同价的80%，监理人完成竣工结算资料（包括竣工图、结算资料等审查），并提出初审意见后的30日内付至中标合同价的90%，项目竣工验收并完成结算审核且监理档案备案手续齐全后付至结算监理费的97%，余3%在工程缺陷责任期（2年）满后付清。工程竣工结算时，以经第三方结算审核单位最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照国家发展和改革委员会、建设部文件《发改价格〔2007〕670号》文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，根据下述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。

- 施工监理服务费计算程序：

施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）× 成交浮动幅度值

注：（1）委托人有要求监理人提交履约保证金的应当支付等额的预付款；

（2）监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 委托人和监理人双方签字盖章后生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：如果因非监理人原因，导致工程施工期延期的，则监理服务期限相应延长。如因监理人原因，导致工程未能在计划施工期内完成施工的，则按照合同专用条件所约定的办法处罚。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

本项目不设附加工作酬金，施工阶段监理服务费包含工程缺陷责任期，监理人员的安排依法依规配备。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）	委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：           。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

☑要求

履约担保：  为中标合同价的10％，以现金（电汇或者转账）、银行保函递交履约保证金。履约保证金应在监理服务期满后30天内返还。

履约担保采取以下第 1或2 形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

提交时间：成交通知书发出后30天内。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后30天内返还。

9.2 其他

9.1监理行为要求

9.1.1工程质量验收标准：达到国家工程施工质量验收规范合格标准及相关质量验收标准。为此监理必须监督施工单位做到：

①建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

②对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

③分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。

⑤要开展多种形式的安全质量活动。

9.1.2 本工程设计变更、工程签证以及隐蔽工程确认等须经委托人书面同意后方可生效。

9.1.3 进行施工质量、进度、管理、安全等进行检查。 安全文明各项措施应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理工程师应做好记录，未到位部分，在文明施工专款中予以扣除。

9.1.4 所有隐蔽工程和中间验收均须按规范验收后方可允许施工单位继续施工，经施工单位自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人（及委托人现场代表，上同及下同）应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，监理单位应通知修整返工后，由监理人重新检查。隐蔽工程（含给水管的水压试验、卫生间蓄水试验等功能性试验）未通知建设单位参加检查的，而监理单位当天未发出整改通知书并抄送建设单位的，则每次扣监理单位违约金500元。

9.1.5 监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算财政审核和结算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

9.1.6 未经委托人书面授权，监理人不享有代表委托人对施工图纸工程量、工程质量和工期确认的权力（含变更事宜）及决定工程款支付、签收竣工决算文件的权力。

9.1.7 委托人有权自主向承包人提出任何意见和要求（包括索赔要求），无需事先通报监理人。

9.1.8 委托人有权根据工程实际情况,要求中标人增加相关专业的监理人员,不另行增加费用。

9.1.9在施工过程中，由于监理不力，造成施工单位违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，有以下情形之一的，委托人有权对监理单位每次处以5000元以上30000元以下人民币的违约金，直接从监理单位的监理服务服务费用中扣除。监理单位违反以下规定，情节严重的，由委托人上报上级行政主管部门记录监理单位为不良信用企业。

①施工单位凡被委托人或者监督部门而非被监理单位责令返工，每次返工工程造价在3万元以上（被监理单位责令返工除外）；

②施工单位未在委托人或监理人限定的整改期限内完成整改任务或两次以上整改仍未合格的，监理单位未将情况通知委托人的；

③未及时或未按规范编制监理内业资料；

④未及时或未组织隐蔽工程、分部分项中间验收；

⑤施工单位未按规定对工程质量及材料进行检验检测；

⑥未发现较大质量隐患的；

⑦对施工单位吃拿卡要的；

⑧开工前监理单位未向业主作好备案登记工作，项目监理部人员未作好个人签字、私章的备案工作，在施工过程中所报送材料上的相关人员签字、盖章与备案不相符的；

⑨违反监理有关政策、规范、标准规定的。

9.2.10 监理人如发生下列情况之一的，视为监理人违约，由此产生的责任和损失均由监理人负责。委托人有权对监理人处以罚款。

①因多次违约，使得须支付的违约金及赔偿金累计达人民币10万元以上；

②因监理人责任而发生四级或以上工程建设质量事故；

③因监理人责任给委托人或施工单位造成工程经济损失一次性达人民币20万元以上或累计达人民币50万元以上的；

④因监理人责任造成工期延误达30天的；

⑤变更（或不到位）项目监理人员超过50%的；

⑥监理人未遵守合同约定，经业主或主管部门书面指出后仍未按要求改正的；

⑦监理人在投标过程中或履行合同期间涉嫌欺诈行为的；

⑧监理人转包工程、违法分包或挂靠的；

⑨监理人被认为是严重违反合同的其他违约行为；

⑩有弄虚作假及违法行为；

在这种情况下，委托人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分。由此产生的费用由监理人承担 。

9.2.11 工程质量、安全、文明施工监理方面：

（1）.因监理人重大过失或故意至使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失，并承担相应法律责任；

（2）.在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误、弄虚作假或伪造签字的，每人次按合同价的1%支付违约金；给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿；

9.2.12在保修阶段，监理机构及人员可撤离工程现场，但应指定专人定期回访、联络，及时履行监理任务，免费配合委托人开展质量保修工作。

9.2.13 项目竣工验收合格后，发包人有权要求监理人派驻人员配合后期项目结算、备案等相关工作，若不到岗发包人有权另行聘请专业监理人配合工作，该费用直接从监理费中扣除。

注：上述所有违约金、赔偿额可直接从合同价款扣除，但累计违约、赔偿额金额不超过监理报酬总数（扣税）。

（四）合同通用和专用条件中与上述附加条款不符之处以本附加条款为准。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 施工阶段：包括此工程项目的所有施工前、施工中、竣工后的所有涉及安全、质量、进度、成本、技术规范、施工工艺等方面的监督、管理和咨询，并对进度款支付进行审核及确认，提供竣工验收监理意见。

A-2 保修阶段：履行监理合同中关于缺陷责任期及质量保修期内要求的服务内容，同时包括对于缺陷责任期内费用认定，以及保修期内相关责任认定及相关费用认定。

A-3 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：委托期间委托人认为必要的并经委托人签字盖章确认的其他咨询服务。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 0 |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 0 |  |  |
| 3. 其他人员 | 0 |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 0 |  |  |
| 2. 生活用房 | 0 |  |  |
| 3. 试验用房 | 0 |  |  |
| 4. 样品用房 | 0 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 签订合同后7日内 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 签订合同后7日内 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 签订合同后7日内 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 签订合同后7日内 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 签订合同后7日内 |  |
| 6. 其他文件 | 无 |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 0 |  |  |
| 2. 办公设备 | 0 |  |  |
| 3. 交通工具 | 0 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 0 |  |  |

第五章 采购需求及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

本项目为浦城县农产品精深加工产业园项目-一期标准厂房施工监理服务招标。工程建安工程费约为42954220元，监理服务费最高限价为449469元。投标供应商的投标报价如若超过采购人的最高限价，其投标文件将作为无效标处理。

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 1、工程范围： 施工阶段的监理

- 2. 监理人义务

- 2.1监理的范围和内容

- 2.1.1监理范围包括：

- （1）整个建设项目施工全过程、工程竣工验收、工程结算审核及工程档案归档直至缺陷责任期完毕，具体以委托人提供的工程量清单及施工图纸为准，以及《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的隶属于本招标工程的施工图设 计文件规定的全部工程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、创优督促的施工监理工作；配合施工结算审核以及施工阶段监理保修阶段服务监督。配合业主竣工报备、资料归档。（项号1）

- （2）监理人工作时限与范围：a．前期准备、施工、预验收、竣工综合验收和保修全过程监理；b．质量、进度、安全、计量支付、结算初审与合同管理等。监理机构及监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。（项号2）

- 2.1.2监理工作内容还包括：（1）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；（2）审查分包合同和分包人的相关施工人员的资格，控制重要外购成品件或半成品件的质量；（3）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；（4）编制监理工作月报；（5）督促、审查承包人按管理部门和发包人的要求编制竣工文件和结算文件；（项号3）

- 2.2监理与相关服务依据

- 2.2.1监理依据包括：（项号4）

- (1)适用的法律、行政法规及部门规章；

- (2)与工程有关的标准；

- (3)工程设 计及有关文件；

- (4)合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

- 2.2.2相关服务依据包括：若有发生，另行约定。（项号5）

- 2.3项目监理机构和人员

- 2.3.1乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，并配备必要的检测设备，项目监理机构的主要人员应具有与项目规模相应的资格条件。派驻现场人员应提供合法有效的资质证明文件，资质审核的过程贯穿于整个合同监理周期。监理方的资质等级，确保监理的工程在监理人的资质登记许可范围之内。（项号6）

- 2.3.2更换监理人员的其他情形：施工监理期间，人员无法到岗的；监理人员离职或者因身体等原因不能胜任监理工作的。（项号7）

- 2.4履行职责

- 2.4.3对监理人的授权范围：

- (1)负责施工全过程的质量、进度、投资控制及安全、合同、信息管理、协调各方关系。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设 计院的联系工作。（项号8）

- (2)负责组织中间验收和隐蔽工程验收工作，协助委托人完成竣工验收和综合验收工作、工程移交工作。（项号9）

- (3)根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设 计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。（项号10）

- (4)监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。（项号11）

- (5)监理人的其他职权。

- 需要取得委托人批准才能行使的职权：(1)工程量及造价调整的签认；(2)工程款(进度款)的审核；(3)费用的增加；(4) 工期签证；(5)发布变更指令；(6)批准设 计变更；(9)索赔的认可及支付。（项号12）

- 2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：应征得委托人的书面同意。（项号13）

- 3.委托人义务

- 委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，重要事项在7天内作出书面答复。（项号14）

- 4.人员配备

4.1供应商应为本项目配备的工作成员人数为5人及以上,其中总监理工程师 1人，其他人员须按照福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求。（项号15）

- 三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

1、交付地点：采购人指定地点

2、服务期限：监理服务期与施工工期同期

3、交付条件： 达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

4、是否收取履约保证金：是，中标合同价的10％，以现金（电汇或者转账）、银行保函递交履约保证金。履约保证金应在监理服务期满后30天内返还。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、履约验收方式：按合同和招标文件要求

7、支付方式： 监理服务费按月支付，每月25日前按本工程上月实际完成工程量÷施工监理服务收费的计费额×监理服务收费合同价总额×80%支付监理服务费，项目竣工验收住建备案后，支付至中标合同价的80%，监理人完成竣工结算资料（包括竣工图、结算资料等审查），并提出初审意见后的30日内付至中标合同价的90%，项目竣工验收并完成结算审核且监理档案备案手续齐全后付至结算监理费的97%，余3%在工程缺陷责任期（2年）满后付清。工程竣工结算时，以经第三方结算审核单位最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照国家发展和改革委员会、建设部文件《发改价格〔2007〕670号》文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，根据下述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。

- 施工监理服务费计算程序：

施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）× 成交浮动幅度值

第六章 响应文件格式

- （项目名称）

- 响应文件

- 供应商：

- 年    月    日

## —、响应函

(采购人名称):

- 1.我方已仔细研究了         (项目名称)采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)      (¥      )的总报价，服务期限       ，按合同约定提供本项目服务，并履行义务。

- 2.我方的响应文件包括下列内容：

- （1） 响应函；

- （2） 授权委托书(如有)；

- （3） 联合体协议书(如有)；

- （4） 响应保证金(如有)；

- （5） 商务和技术偏差表；

- （6） 报价表；

- （7） 资格审查资料；

- （8） 响应方案；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 5.如我方成交，我方承诺：

- （1） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2） 在签订合同时不向你方提岀附加条件；

- （3） 按照采购文件要求递交履约保证金；

- （4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

- 7.                  （其他补充说明）。

供应商：                                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：         (签字)

地  址：

电子邮箱：

电  话：

传  真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人   （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改      询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至     询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加                         （项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

- 1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务,并向采购人承担连带责任。

- 4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比釆购项目。

- 5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                 。

- 6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 7.本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

四、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

- 1.采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。

- 2.采用支票、汇票等方式的，供应商应在此提供支票、汇票等的复印件，原件应单独递交。

- 3.采用银行或担保机构担保函方式的，格式如下：

（采购人名称）:

鉴于    （供应商名称）（以下称“供应商“）于    年    月    日参加   （项目名称）询比采购活动，    （担保人名称）（以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求递交履约保证金，或者发生采购文件明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）       。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

担保人名称：        （盖单位章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年    月    日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、报价一览表

- 六-1  报价一览表

项目编号∶

项目名称∶

| 计费额 | 专业调整系数 | 工程复杂程度 调整系数 | 高程调整系数 | 浮动幅度值 | 施工监理服务收费 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4295.4220万元 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | － % |  |
| 注： 1、本项目最高限价的浮动幅度值为-50%。供应商在报价时须写明报价的浮动幅度值（按百分数表示的浮动幅度值小数点后保留2位，须标明“-”，例“-50.23%”），并根据下述计算程序计算出相应施工监理服务收费报价金额。供应商报价金额超出最高限价将导致报价无效。 2、本项目施工监理服务收费参考发改价格〔2007〕670号文计取。施工监理服务收费计费额暂按施工费用4295.4220万元计算。工程竣工结算时，以经第三方结算审核单位最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额，根据上述计算程序结合成交报价的浮动幅度值计算本项目施工监理服务收费的结算价。 计算程序： 施工监理服务收费基价＝78.1＋（120.8－78.1）÷（5000－3000）×（4295.422－3000）＝105.7573 施工监理服务收费 = 施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×浮动幅度值 |  |  |  |  |  |

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）

## 七、资格审查资料

### （一） 基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(1)项和第3.5(2)项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5(5)项、第3.5（7）项和第3.5(8)项的要求提供其他相关证明材料。

### （二） 近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供近年财务会计报表复印件。

### 近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人(如有) |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四） 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### （五） 主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(6)项的要求在本表后附相关证明材料。

### （六） 监理机构人员到位承诺书

（采购人名称）：

本人        （姓名）系                     （供应商）的法定代表人，现承诺：

我单位在                       成交后，按照响应文件的承诺派出总监理工程师，并按照采购文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按响应文件的承诺到位，愿意无条件地接受采购人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，采购人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因，我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向采购人交纳 叁万元（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向采购人交纳 叁仟元（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）的违约金。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

年      月      日

## 响应方案

- 此处填写技术评分及商务评分响应内容

## 九、其他资料

供应商需提交的其他资质