工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读与理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款相结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税费、安全生产费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中有标出数量的细目，均需填入单价；第100章中的细目数量虽未标出，而要求填入总额价的，投标人应按要求将总额价填入。投标时没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项结算均以人民币（元）为结算。

2.7工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第15.6.1款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：   无   。

2.9安全生产专项费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用，否则不予支付。安全生产费用应为清单第100章至第700章的合计金额（不含承包人驻地建设费、安全生产费、建设工程一切险及第三者责任险、工伤保险费）的1.5%进行计算。

2.10工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费、工伤保险费）至第700章的合计金额，保险费率为3.7‰；第三方责任险的投保金额为200万元，保险费率为2‰；根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知（闽人社发（2018）6号规定，工伤保险费单独计列保险费率为1.5‰；除上述工程一切险及第三方责任保险、工伤保险以外，所投其他保险的保险均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.12本次招标项目所有的土石方及弃渣费用均包含运距，投标人报价时应综合考虑相关费用。

2.13本工程施工场地建设费包括但不局限于承包人驻地、标准化建设、临时办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等费用，投标人在投标报价中需综合考虑，业主不在清单报价外另行支付。

2.14在整个施工期间，承包人应采取强有力的措施，确保交通特别是车辆的畅通及现有的道路养护。临时交通布控应满足交通运输部《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）有关要求。

3．计日工说明

4．其他说明