- 福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程施工监理

招标文件

报建编号：           /

招标项目名称：福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程施工监理

招标项目编号：

招标人： 松溪县自然资源局 （盖单位公章）

招标代理机构：  福建省建信工程管理集团有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：  徐瑶

招标代理机构编制人：    吴勇志

招标文件编制日期：2024 年 05 月 13  日

第一章   招标公告及投标邀请书

招标公告

福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程施工监理

1.    招标条件

本招标项目福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程施工监理已由松溪县发展改革和科技局以松发科[2023]249、[2024]118号批准建设，建设单位为松溪县自然资源局，建设资金来源多渠道筹措资金，招标人为松溪县自然资源局，委托的招标代理单位为福建省建信工程管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.    项目概况与招标范围

2.1 工程建设地点：   松溪县       。

2.2 工程建设规模：  项目概算总投资约6520万元，其中工程费用4517.2139万元,

.  2.3 招标范围和内容：本次招标项目施工图涉及的所有工程项目施工监理， 主要包括施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、进度控制、 组织协调、合同管理、安全与文明管理、工程签证及进度款审核、工程施工 资料、竣工资料、结算资料审核把关等的监理工作。

2.4建筑安装工程费：人民币约 4517.2139万元。

2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：监理服务收费基准价计费额暂按

134.2    万元（专业调整系数1.00、工程复杂程度调整系数0.85、高程调整系 数1.00）参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670  号)收费标准计取，本项目施工阶段监理服务费  134.2 万元。

注：该监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部 费用。如果因非监理人原因，导致工程施工期延期的，则监理服务期限相应延长， 不增加监理服务费。

2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：本项目建设工程其他阶段监理服 务费不予计取，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务 费/元、保修阶段（若有）监理服务费 已包含 在建设工程施工阶段监理服务费 中，不另行计费。

2.6 施工阶段监理服务期：  180 日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段 监理服务期不包括保修阶段服务期。

2.7 质量要求：达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家 现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。

3.    投标人资格要求及资格审查办法

3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。

3.2本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具备行政主管部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质（证明材料投标文件中提供营业执照、资质证书复印件或扫描件并加盖单位公章或电子公章 。）并在人员、设备方面具有相应的监理能力。

.            3.3 拟派总监理工程师须需具有水文地质、工程地质、环境地质高级及以上职称，同时具有中国地质灾害防治工程行业协会颁发的培训证书，拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。

3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或 两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头 人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体 的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.5本招标项目不应用福建省工程监理企业信用综合评价分值.

3.6投标人“工程业绩 ”要求：/个；“工程业绩 ”是指：自本招标项目在法 定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之 日）完成的并已竣工验收合格的/中的/，等级为/级。

3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩 ”要求：/个；“工程业绩 ”是指： 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒 介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 /中的/，等级为/级，工程业 绩中的项目总监必须与拟派总监一致。

3.8其他资格要求：详见招标文件。

3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.10根据福建省住房和城乡建设厅办公室印发的《关于进一步做好招投标领 域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为整治工作的通知》（闽建办筑 函[2021]10号）文件的规定：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子） 公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.    招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年05月 16日09:00:00至2024年5月21日23:59:59通过南平市公共资源电子交易平台（http://ggzy.np.gov.cn/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.    评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.    投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：截至递交投标文件前一个工作日下午 17:30:00（以银行到账为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹万元整（￥10000.00）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。特别说明：本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席现场开标会。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年06月07日08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源电子交易平台（http://ggzy.np.gov.cn/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）和南平市公共资源电子交易平台（http://ggzy.np.gov.cn/）上发布。

9.联系方式

招标人：松溪县自然资源局

地址：松溪县解放街265号，邮编：353500

电子邮箱:/

电话：18005990388，传真：/

联系人：朱宝钦

招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区杨桥中路145号锦绣大厦（杨桥花园2号楼）7层03.04.08室，邮编：352000

电子邮箱:395017972@qq.com

电话：15105099665，传真：/

联系人： 徐瑶

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台

网址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/

联系电话：0599-8317118

招投标监督机构名称：松溪县自然资源局

地址：松溪县解放街265号

联系电话：0599-2321831

公共资源交易中心名称：松溪县公共资源交易中心

地址：松溪县政务服务中心四楼

联系电话：0599-2328755

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用 ”外，不留空白。如某日期 一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用 ”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以 前附表内容为准。

（4）本招标文件中“ 以上 ”的含本数，“ 以下 ”的不含本数。

| 项号 | 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 |  | 招标人 |  | 招标人：松溪县自然资源局 地址：松溪县解放街265号，邮编：353500 电子邮箱:/ 电话：18005990388，传真：/ 联系人：朱宝钦 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司 地址：福州市鼓楼区杨桥中路145号锦绣大厦（杨桥花园2号楼）7层03.04.08室，邮编：352000 电子邮箱:395017972@qq.com 电话：15105099665，传真：/ 联系人： 徐瑶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.4 |  | 招标项目名称、 报建编号、招标项目 编号和标段划分（若 有） |  | 招标项目名称：福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程施工监理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报建编号：/ 招标项目编号： 标段名称（若有）：/ 标段编号（若有）：/ 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：一个标段 招标人最多允许投标人中标的标段数量：一个标段 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.5 |  | 项目建设地点 |  | 松溪县 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.6 |  | 项目建设规模 |  | 该治理项目共有13个子项，分别为；茶平乡、茶平乡黄屯村下江屯5#江仸进等屋后高陡边坡、松溪县茶平乡山头村滑坡治理工程（含山头、高洋点、茶平、黄屯）计4个点）、茶平乡前坑村范坑15-5#周明才等屋后，渭田镇、渭田镇董坑村里村范陈旺等滑坡，花桥乡、花桥乡溏边村六村20#陈小生等屋后、花桥乡溏边村竹庆8-12#谢信球等屋后，旧县乡、旧县乡船坑村蔡巷7#陶有方崩塌、溪东乡、溪东乡东源村下大源42#杨芳镇屋后（含举上计2个点）、溪东乡古衕村校后巷3-1#毛吉祥屋后，郑墩镇、郑墩镇双源村井柯34#吴学富等屋后、郑墩镇郑墩村景龙四巷8-20#茶园安置房宋瑞云房后，祖墩乡、祖墩乡上店村祖墩街39#范淑良屋后，松源街、松源街道西门村茶厂后二弄25-2#徐忠房后。具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单； |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1.7 |  | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 |  | 工程项目施工预计开工日期：/年/月/ 日 建设周期：/年/月/ 日至/年/月/ 日或注明总工期为1800日历 天。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.1.8 |  | 建筑安装工程费 |  | 项目概算总投资约6520万元，其中工程费用4517.2139万元 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 多渠道筹措资金 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 本次招标项目施工图涉及的所有工程项目施工监理，主要包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 括施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进度控制、组织协调、合同管理、安全与文明管理、工程签 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证及进度款审核、工程施工资料、竣工资料、结算资料审核 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 把关等的监理工作 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.3.2 |  | 施工阶段 监理服务期限 |  | 施工阶段监理服务期：180 日历天，且不应超过施工合 同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.3.3 |  | 质量标准 |  | 达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.4.1 |  | 投标人资质要求、能 力、信誉 |  | (1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。 （2）资质要求：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具备行政主管部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质（证明材料投标文件中提供营业执照、资质证书复印件或扫描件并加盖单位公章或电子公章 。）并在人员、设备方面具有相应的监理能力。 （3）工程业绩要求： 1）投标人“工程业绩 ”要求：不做要求。 2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩 ”要求：不做 要求。 3)“工程业绩 ”应当根据现行《工程监理企业资质管理 规定》的“专业工程类别和等级表 ”，按照“ 同类、同等 ” 的指标要求设置。 （4）信誉要求：本项目不做要求。 （5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须需具有水文地质、工程地质、环境地质高级及以上职称，同时具有中国地质灾害防治工程行业协会颁发的培训证书，拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。 （6）其他主要人员要求： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 岗 位名称 | 人 数 | 职称 要求 | 最低资历要 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业监 理工程 师 | 2人 | 具有中 级职称 及以上 | （1）专业：水文地质、 工程地质、环境地质、岩 土工程相关专业（2）要 求：具备 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 中国地质灾害防治工程行业协会颁发的培训证书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业监 理员 | 2人 | 具有初 级职称及以上 | (1)具有初 级职称 及以上(2)专业：水文地质、 工程地质、环境地质、岩 土工程相关专业或中国地质灾害防治工程行业协会颁发的培训证书 |  |
|  |  |  | 安全监 理员 | / | / |  |  |
|  |  |  | 投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需 承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提 交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要 求承诺到位。 （7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标 准 ”和第六章“投标文件格式 ”的规定。 |  |  |  |  |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |  |  |  |  |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | 不得存在第二章“投标人须知正文部分 ”第 1.4.3 款规定 的任何一种情形。 |  |  |  |  |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环 境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了 解现场情况的，可自行到现场踏勘。 |  |  |  |  |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |  |  |  |  |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电 子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件 编制的，潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件 的澄清、修改。 |  |  |  |  |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 时间： 2024 年 05 月 22 日 12 时00分00秒 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的， 以不署名、不盖 章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |  |  |  |  |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出 的形式 | 时间： 2024 年 05 月 22 日 17 时00分00秒 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、 澄清。 |  |  |  |  |

| 21 | 2.2.2 | 招标文件修改发出 的形式 | 时间： 2024 年 05 月 22 日 17 时00分00秒 形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电 子交易平台发出。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定 |
|  |  |  | 的澄清、说明和补正（但不得改变投标文件实质性内容） |
| 23 | 3.2.1 | 建设工程施工阶段 监理服务费和建设工程 其他阶段监理服务费 | （1）建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程 监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670号)收费 标 准下浮10%作 为 参 考 依 据 ， 本 项 目 施 工 阶 段 监 理 服 务 费134.2万 元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求， 按否决投标处理）。 监理酬金的计算： ①施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1- 浮动幅度值) 本工程浮动幅度值为10% ②施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价 × 专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 专业调整系数为： 1.0 工程复杂程度调整系数为： 0.85 高程调整系数为： 1.0 ③签订合同时监理服务收费基价计费额暂按工程施工 中标价总额计算。 工程竣工结算时， 以经有权部门最终审 定的本工程施工 结算总造价为本项目的监理服务费的计费 额计取并按照发 改价格【2007】670 号文规定收费标准下浮10%调整本项目的 监理服务费，各调整系数不变。该监理费 用中已包括了为实 施和完成本项目监理合同及全部监理咨 询工作所需的全部 费用，任何因工期延长原因不另加附加 监理服务费用。 （2） 建设工程其他阶段监理服务费：本项目建设工 程其他阶段监理服务费不予计取，建设工程其他阶段监理服 务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若 有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费费 已包 含 在建设工程施工阶段监理服务费中，不另行计费。 |
| 24 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
| 25 | 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：10000元人民币； 2、投标保证金形式：（本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②、③、④种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）/ ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：采用银行保函的,应由投标人开立基本帐户的银行开具（如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具），并保证其有效.（说明：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示 期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，可通过松溪县公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子投标 保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以松溪县公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：无。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足足能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则其投标担保视为无效。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |

| 26 | 3.4.3 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件； （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由 不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； （4）法律、法规规定的其他情形。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 28 | 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许， |
| 29 | 3.1.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 监理大纲：要求提交； |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标文件递交时在线加密 计价软件名称及版本：/ |

| 31 | 3.7.3 | 投标文件所附证书 证件、单据要求 | 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其 原件彩色扫描件。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式 ”中要求盖单位公章是指加盖投标人 的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名 章。 |
| 33 | 4.1.2 | 投标截止时间 | 时间：2024年06月 07日08时30分00秒 |
| 34 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件 及投标人名称变更证明 材料提交的时间、地点 和密封要求 | 1、提交时间：2024年06月 07日08时30分00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： （采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。写明具体提交要求） |
| 35 | 5.2.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 36 | 5.2.2 | 投标文件解密失败 的补救方案 | 1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。2、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标 委员会进行评标 |

| 37 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、 经济等方面专家5人。 2、技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合性评标专家库设立的评标专家库中随机抽取确定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：3个 |
| 40 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、 补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA 证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标 |
| 41 | 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）和南平市公共资源电子交易平台（http://ggzy.np.gov.cn/） 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台 |
| 42 | 7.4 | 是否授权评标委员 会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 ☑要求 履约担保金额：履约保证金为中标监理服务费的10% 履约保证金的形式：投标人收到中标通知书的 7 日内（签订合同之前） 以现金或银行转帐或履约银行保函或履约保证保 险的形式向招标人提交履约保证金 履约担保期限：与工期相同 允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递 交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递 交履约保证金。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文 件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。 履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当 在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证 金应在监理服务期满后七天内返还。 |

| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联 系，商讨签订合同事宜。 中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标 人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不 按照招标文件要求提交履约保证金的，发包人有权取消其中 标资格，投标保证金不予退还，并另行确定中标人。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 招投标监督机构名称：松溪县自然资源局 地址：松溪县解放街265号 联系电话：0599-2321831 |
| 46 | 9 | 本招标项目使用的 公共资源电子交易平台 和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台 网址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/ 联系电话：0599-8317118 公共资源交易中心名称：松溪县公共资源交易中心 地址：松溪县政务服务中心四楼 联系电话：0599-2328755 |
| 47 | 10 | 电子招投标基本要求 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。电子投标文件具体要求： 1．所有投标文件制作工具中所涉及到单位或个人盖章部分，需盖单位或个人电子公章。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 2．本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。在投标截止时间前，投标人应开启远程进行解密。解密时间为45分钟。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3、投标人若采用银行保函形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标银行保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标银行保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标银行保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 4、投标人应在投标截止时间前在南平市公共资源交易中心电子交易平台招投标系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。逾期送达的投标文件，招标人不予接收，由此产生的后果由投标人一律承担。 备注：投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 6、其他说明 A、投标人应在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 C、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 7、其他电子标的相关注意事宜详见（南发改法规〔2017〕1号）文件中的有关规定 |
| 48 | 11 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，已中标的，不予授标。由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 2、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 3、本项目投标保证金不计取银行同期存款利息，招标文件中若有不一致以本条为准。 4、4.1投标人有以下情形的其投标保证金不予退还： (1)不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 (2)不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 (3)符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。 4.2各公共资源电子交易平台应当在开标环节，比对分析电子投标文件软硬件信息，并在开标记录表中如实记录分析结果。招标文件应当载明以下事项： (1)投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 (2)招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。 (3)鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。 5、本项目投标文件格式授权委托书中的委托代理人可线下签字后再扫描并上传。 6、我县建设工程项目电子化招标的开标现场在线直播系统已开通，各交易主体方可登录www.125339.com.cn下载安装云视讯软终端（免费注册使用），即可在线观看开标现场视频。所观看开标项目的视频账户和密码，可在开标当日的“开标大厅”中获取或向公共资源交易中心咨询（0599-2328755）。 |

的 招标人不予受理 投标人应在开始解密时间（开标时间）

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建  筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条  件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知

前附表第3项。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。

1.1.8 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。 1.3招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。

1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；

（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；

（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项； （5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；

（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体 牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质 等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中 投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 	（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商 有隶属关系或者其他利害关系；

（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂 停或者取消投标资格；

（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或 者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以 相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪 行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的 监理业务的；

（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一 标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中 标或者以其他弄虚作假方式投标。

（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外 入闽工程监理企业信息登记系统” 自行如实填报相关信息。

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密 保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注 释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。

1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足 以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标 人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡 和财产损失。

1.10分包

本项目严禁分包。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利  于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文 件中双下划线或加黑斜体字部分。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文 件作出响应。

1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的， 偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1招标公告（或投标邀请书）；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5委托人要求；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子 交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前 附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日， 下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时 间。

2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩 ”情况表（如有时）

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

五、其他资料（如有时）

3.1.1.2监理大纲（如有时）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成 投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合 体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1所指的投标保证金。

3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额 及计算依据见投标人须知前附表第23项。

3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标 人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规 定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投 标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标 保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其 投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保 证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证 金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金 银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、 附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委 员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还

3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能 造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标 人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保 险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款 单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、 退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率 类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或 投标保函、保险原件。

3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款 规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标 人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日 内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保   金；

（2）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其 满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否 则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案 方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求 编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报 价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制与加密

3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表 第29项。

3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式 ”规定的格式和内容 （表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部 分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相 关资料。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标 文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采  用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人  的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签  字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具  体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的  规定编制与加密投标文件。

- 4. 投标

- 4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子 交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交 投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投 标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即

时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须 知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权  委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视  为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字  确认。

4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不 一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标  人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供  授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定  提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作， 并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。

4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招 标人应当重新招标。

4.2投标文件的修改与撤回

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间 前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过 电子招标投标交易平台公开开标。

5.2开标程序

5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开 进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人 按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文 件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的， 视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投 标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救 方案详见投标人须知前附表第36项。

5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见 投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标

人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、 监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。

5.3开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易 平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当 记录并保存异议的提出和答复情况。

5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议 的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有 利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印 件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受 理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列 情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任 何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提 出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平 台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答

复前应当暂停下一阶段招投标活动。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人 须知前附表第37项。

6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成 员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数 的三分之二。

6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽 取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外）， 应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原 因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论 无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委 员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的 问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标 委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉 本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标 程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法 ”规定的方法、评审

因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评 标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果 进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含 招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标 人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。 超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原 因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无 效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员  会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得 超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投 标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投 标人发出的“ 问题澄清通知 ”格式见附件2-2和投标人的“ 问题的澄清 ”格式见  附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40  项。

（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相 应条款作出有利于相应投标人的结论。

（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从 多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和 理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明 其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报 告中作详细说明。

（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明 显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报 告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：

1）基本情况和数据表；

2）评标委员会成员名单；

3）符合要求的投标一览表；

4）否决投标的情况说明；

5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

6）投标人排序情况一览表

7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第 39项规定）和签订合同前要处理的事宜；

8）澄清、说明、补正事项。

（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果 有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该 不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同 意见和理由的，视为同意评标结果。

（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评 标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者 有价证券等财物。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选 人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一 日为法定节假日的，顺延至节假 日后的第一 日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人， 公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；

7.1.2招标项目名称；

7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；

7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、

国家监理工程师注册执业证书注册号；

7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；

7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；

7.1.10异议的渠道和方式。 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期 间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可 能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规 定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和 推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附 件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招 标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应 当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不 可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影 响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选 人均无法确定为中标人可以重新招标。

7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标 人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招 标文件规定的标准和方法审查确认。

7.5中标通知

7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式 向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列 有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于 10日，公示至少包括以下内容：

（1）招标人的名称、地址和联系方式；

（2）招标项目名称；

（3）中标人名称及其中标金额；

（4）评标委员会成员名单。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式 和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人 提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行 工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函 应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保

证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房 和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合 同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履 约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构 进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投 标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位 索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予 以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间

内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通 知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中 标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招 标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予 退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予 以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时 向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失 的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目 向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通 损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委 员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中  标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活 动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人 透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情  况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正 常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应  当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督   机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》 和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令） 的要求。

8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程 建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议 答复复印件。

8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第 45项。

9.本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 见投标人须知前附表第46项

10. 电子招投标基本要求

见投标人须知前附表第47项

11. 需要补充的其他内容

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标 系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4 小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障

无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公 共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除 后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2重新招标和终止招标

11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件  限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标 失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方 式，并承担相应责任。

11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发 布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件  （如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保 证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。

附件2-1：开标记录表

（项目名称）     标段监理开标记录表

开标时间：      年   月   日   时   分   秒

| 序 号 | 投标 人名 称 | 统一 社会 信用 代码 | 投标 人代 表号 | 总监姓名及 其注册监理 工程师注册 执业证书 注册号 | 投标 保证金 (元) | 监理 服务费 (元) | 质量 目标 | 监理服务期 | 年第 季度企 业信用评价系 统查询 |  | 解密 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用 得分 | 本次招 标信用 分排名 |  |  |

附件2-2：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：                ）

（投标人名称）：

（项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标

文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

。

2.

。

.....

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前通过电子交易平台回复本评标

委员会。

年     月     日

附件2-3：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称及标段）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：            ）已收悉，现澄清如下：

1.

。

2.

。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年        月        日

附件2-4：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报  告

年      月      日

- 一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                               。 2. 报建编号：                                                   。 3. 招标项目编号：                                               。 4. 招标方式：                                                   。 5. 招 标 人：                                                    。 6. 招标代理机构：                                               。 7. 工程建设地点：                                               。 8. 工程建设规模:                                                。 9. 招标范围和内容：                                             。 10. 监理服务期：                                                。 11. 工程质量：                                                  。 12. 招标文件开始发出日期：             年           月          日。 13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。 14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。 15. 开标平台:                                                  。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到	 个投标人的电子投标文件，解密成功          个投标人的电子投标文件，具体 情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                                   。 18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。

- 二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数       人，其中招标人代表       人， 专家评委产生办法                                       。

2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… | ` |  | 委员 |

- 三、符合要求的投标一览表

评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审      个合格， 个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。

- 四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

- 五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

- 六、投标人排序情况一览表

综合评估法

| 序 号 | 入围评审 的投标人 名称 | 评审情况 |  |  |  |  |  |  |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资信业绩 |  |  |  | 监理 大纲 (如有) | 投标 报价 | 其他 因素 | 最终 总得分 |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 其它 监理 人员 配备 | 企业 业绩 (如有) |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本 素质 | 总监 答辩 (如有) |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

1、   本项目推荐     名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |

| ... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

1、签订合同前要处理的事宜

- 八、澄清、说明、补正事项

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：     年   月    日

说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、 《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的 格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-5：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                  （投标日期）所递交的

（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程建设规模：                                       。 中标价：                                           元。 监理服务期限：                                    日历天。

总监理工程师：                                （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到 （指定地点）与我方签订监理合同，

并按招标文件第二章“投标人须知 ”第7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                   （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年       月      日

附件2-6：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人 ”）参加你 方      （项目名称及标段）      标段的监理投标，                       	（银行名称） （以下简称“我方 ”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤 销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件 地向你方支付总额不超过            （投标保函额度）  的任何你方要求的金 额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订 立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履 约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期 日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应 在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。 查验保函网址：         （必填）

银行名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：                                         邮政编码：                                        电    话：                                         传    真：

年       月       日

附件2-7：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人 ”）参加你 方     （项目名称及标段）     标段的监理投标，                     （担 保人名称） （以下简称“我方 ”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销 地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地 向你方支付总额不超过               （投标保函额度）  的任何你方要求的 金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订 立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履 约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期 日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应 在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。 查验保函网址：             （必填）

担保人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：                                         邮政编码：                                        电    话：                                         传    真：

日期：       年      月      日

附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”） 接受                投标人名称         （以下称“投保人” ）于      年     月      日参加                                （项目名称及标段）      监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标 保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在 7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金 额大写：人民币                      元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订 立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履 约担保金的；

2、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到 期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款 要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注  销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

保 险 人名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章） 地    址：                               邮政编码：                               电    话：                               传    真：

日期：       年     月     日

第三章   评标办法

说明：

1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标 项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法  （试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。

2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。

综合评估法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式” 的规定 |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人（如有) | 提交符合招标文件要求的联合体协议书， 明确各方承担连带责任， 并明确联合体牵头人 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 诚信情况 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |  |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |  |
|  |  |  | 监理大纲 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（总分 100 分） | 资信业绩部分： 40 分 监理大纲部分： 50 分 投标报价： 10 分 （评标价以单价计算） 其他评分因素： 0 分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标报价进行算术平均。剔除最高最低的有效投标报价（有效报价超过5（不含）家时 ，去掉1个最高有效报价和1个最低有效报价，否则不去最高最低的有效投标报价），然后进行算术平均。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 100%*（投标人评标价—评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |  |  |
| 2.2.4（1） |  | 资信业绩评分标准 | 投标人业绩 | 10 | 2020年1月1日以来（以竣工时间为准），投标人承接过地质灾害防治类项目监理业绩，每有1项工程规模为500万以上的地质灾害治理项目监理业绩，每个得5分，满分10分。 备注：须同时提供①合同或中标通知书扫描件②竣工验收证明材料(需有建设、设计、监理、施工四方单位盖章)扫描件。③单位业绩可以与总监业绩重复 |  |
|  |  |  | 总监理工程师业绩与资历 | 15分 | 1.业绩：2020年1月1日以来（以竣工时间为准），总监理工程师每有1项工程规模为500万以上的地质灾害治理项目监理业绩，每个得5分，满分10分。 备注：须同时提供①合同或中标通知书扫描件②竣工验收证明材料(需有建设、设计、监理、施工四方单位盖章)扫描件。③单位业绩可以与总监业绩重复。 资历：拟派的总监理工程师具有矿山工程专业国家注册监理工程师证书，同时具有建筑工程专业国家一级建造师注册证书（注册证书注册单位必须为投标单位）得5分，满分5分。 备注:需提供相关人员证书扫描件。 |  |
|  |  |  | 投标人实力 | 9 | 1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每个得3分，满分9分。 备注：提供有效期内的证书扫描件，提供不全不得分。 |  |
|  |  |  | 其他人员配备 | 6 | 除总监外，每具有1个水工环地质高级及以上职称，同时具有全国地质灾害治理工程监理培训证书的得2分,满分6分。 备注：需提供相关人员证书扫描件。 |  |
| 2.2.4（2） |  | 监理大纲评分标准 | 监理范围、监理内容、监理依据、监理工作目标，监理机构设置和岗位 职责，质量、进度、造价、 安全、环保监理措施，合同、信息管理方案，旁站监理方案，合理化建议等内容 | 50 | 1.投标人提供的监理大纲应包含以下内容： （1）项目工程概况、熟悉程度（0-10分）； （2）项目质量控制措施（0-10分）； （3）项目进度控制措施（0-10分）； （4）项目安全和投资控制措施（0-10分）； （5）项目风险预测及防范措施（0-10分）； 2.由评标小组对投标人提供的监理大纲进行逐项评审： （1）内容及重难点分析全面，控制措施完善，针对性及可行性强，能最大限度满足项目需求，得8＜F≤10分； （2）内容及重难点分析完整，控制措施较完善，针对性及可行性 较强，能较好满足项目需求，得5＜F≤7分； （3）内容及重难点分析基本完整，控制措施一般，具有一定的可 行性，基本满足项目需求，得1＜F≤4分； （4）较差或不提供方案，不得分。 |  |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 10分 | 1.基准价：取所有有效报价的平均值。 2.有效报价得分：有效报价等于评标基准价时得满分10分；有效报价比基准价每高1%扣0.1分，有效报价比基准价每低1%扣0.1分，不足1%的按直线插入法，四舍五入保留小数点后两位，最多扣5分。 |  |
|  |  |  | 偏差率 |  | 偏差率=100%*（投标人评标价—评标基准价）/评标 基准价 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术服务方案得分高的优先；如果技术服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上， 结合我省实际情况进行调整。

2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款 ”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款 ”是招标人结合工程实际情况对“通用合同  条款 ”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款 ”为准。

第一节  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相

关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                        ； 2. 工程地点：                                        ； 3. 工程规模：                                        ；

4.建筑安装工程费：           。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                 （*                  ）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：按《建设工程监理与相关服务收费管理 规定》(发改价格[2007]670号)收费标准下浮10%计取（专业调整系数1.00、工 程复杂程度调整系数0.85、高程调整系数1.00），本项目施工阶段监理服务费 134.2  万元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目 的监理服务费的计费额计取并参照建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发

改价格[2007]670号)收费标准下浮10%调整本项目的监理服务费。

2.建设工程其他阶段监理服务费：本项目建设工程其他阶段监理服 务费不 予以计取。勘察阶段（若有）监理服务费/元；设计阶段（若有）监理服务费/  元；保修阶段（若有）监理服务费费 已包含 在建设工程施工阶段监理服务费中，

不另行计费。

- 六、期限

1. 施工阶段监理服务期：180日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段

监理服务期不包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：        日历天。

（2）设计阶段服务期：        日历天。

（3）保修阶段服务期：        日历天。

3.其他相关服务期：        日历天。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资

料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：           年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：   （盖章）       监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                          电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外， 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应 具有本款所赋予的含义：

1.1.1  “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方， 及其合法的继 承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方， 及其合法的继 承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关 合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5  “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标 准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制， 对合同、信息进行管理， 对工程建设相关方的关系进行协调， 并履行建设工程安 全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6  “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘 察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的 工作。

1.1.8  “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9  “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10  “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责 履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11  “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付 监理人的金额。

1.1.12  “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人 并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13  “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人 的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人； “双方”是指委托人和监理人； “第 三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15  “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16  “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18  “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工

程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、 海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上 语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另 有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文 件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1） 收到工程设计文件后编制监理规划， 并在第一次工地会议7天前报委托 人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2） 熟悉工程设计文件， 并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要 主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术 措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的 调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12） 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效 性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽  检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请， 签发或出具工程款支付证书， 并报委托人审核、批准；

（14） 在巡视、旁站和检验过程中， 发现工程质量、施工安全存在事故隐患 的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16） 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证 材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18） 审查施工承包人提交的工程变更申请， 协调处理施工进度调整、费用 索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。  双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。 项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳 定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更 换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换； 监理人更换项目监理机构其他监理人员， 应以相当资格与能力的人员替换， 并通 知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范， 严格按照法律法规、工程建设有关 标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内， 委托人和承包人提出的意见和要求， 监理 人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时， 监理人应协助 委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审 理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内， 处理委托人与承包人所签订 合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下， 为了保护财产和人身安全， 监理人所发出的指令未能事先报 委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外， 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作 的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务 的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内， 监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理 工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。 除专用条件另有约定外， 委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产， 监理人应 妥善使用和保管， 在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人， 并按专 用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予 项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履 行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监 理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系， 为监理人履行本合同提 供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表， 负责与监理人联系。委托人应在双 方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人 更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内， 委托人对承包人的任何意见或 要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内， 对监理人以书面形式提交并要求作出决 定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的， 监理人应当赔偿委托 人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的， 其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时， 监理人应赔偿委托人由此发生的费 用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天， 应按专用条件约定支付逾期付款

利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因， 且监理人无过错， 发生工程质量事故、安全事故、工期 延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时， 双方各自承担其因此而造成 的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外， 酬金均以人民币支付。涉及外币支付的， 所采用的 货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请 书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时， 应当在收到监理人提交的支付 申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期 支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外， 委托人和监理人的法定代表人或 其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容  增加时， 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工 作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分 工作时， 监理人应立即通知委托人。除不可抗力外， 其善后工作以及恢复服务的 准备工作应为附加工作， 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用 于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方 应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的， 双方应通过 协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时， 正常工作酬金应作相应 调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时， 正常 工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外， 当一方无正当理由未履行本合同约定的 义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内， 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部 或部分无法继续履行或继续履行已无意义， 经双方协商一致， 可以解除本合同或 监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失， 除依法可以 免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂  停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作， 并将开支减至最小。除不可抗力外， 由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以 补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的 该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的 通知， 本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付 至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时， 委托人应通知监理 人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合  理解释， 则可在7天内发出解除本合同的通知， 自通知到达监理人时本合同解除。 委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日， 但监理 人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按 本合同约定应付的款项， 可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未 支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排， 监理人可向委托人发出暂停工作 的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人 应付酬金或委托人的合理答复， 监理人可向委托人发出解除本合同的通知， 自通 知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时， 一方应立即通知另一 方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后， 本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件 仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议， 可以将其 提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖 权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用， 由委托人支付， 支 付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意， 根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关 专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议， 使委托人获得经济效益的， 双方在 专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后， 与最近 一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料， 亦不得泄露与实施工程有关的第三方所 提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式， 并在送达对方时生效， 收件人应书 面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约 定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有

关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本次招标项目施工图涉及的所有工程项目施工监理， 主要包括施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、进度控制、组 织协调、合同管理、安全与文明管理、工程签证及进度款审核、工程施工资料、 竣工资料、结算资料审核把关等的监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

2.1.2.1 包括但不限于：福建省南平市松溪县地质灾害综合治理工程等所有建设内容的监理，具体 以招标人实际提供的施工图纸及工程量清单为准。

2.1.2.2①委托人召开施工协调会监理派人参加；②按监理大纲标准跟踪监 理施工程序、进度情况并根据监理范围督促施工单位履行合同；③监理施工单位 严格按规定标准施工、审查变更、控制工程质量等；④定期或不定期向委托人汇 报工程质量、进度情况；⑤参加工程质量事故的调查与处理；⑥进行工程风险预 测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能；⑦严格控制 经费签证，凡涉及经费支出的停窝工签证、使用机械签证、材料调价等的签证， 经监理工程师核签后，报委托人批准；⑧建立监理日志，审核施工单位每月提交 的工程进度报告，及时进行工程计量验收并签证；⑨建立质量监理日志，组织现 场质量协调会；⑩招标文件和监理合同等规定的其他监理内容，以及投标人投标 文件承诺的监理内容；

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：①发包人与本工程施工承包人签订的与本工程施工有 关的正式合同、协议及附件；②设计施工图纸、说明及变更通知等设计文件；③ 工程量清单及说明；④国家、建设部颁发的监理法规等；⑤部颁《建设工程监理 规范》；⑥有关行业标准、技术规范；⑦其它有关工程建设管理的文件。

2.2.2 相关服务依据包括：相关监理规范及本合同。 2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

①工程开工后，除不可抗力外,如特殊原因需更换项目部监理管理人员，需

经委托人同意，且调换人员的资质必须满足招标文件要求和投标文件的承诺，并

及时将更换情况报监管部门备案。经委托人同意更换项目部监理管理人员,仍视 为监理人违约，变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向委托人交纳人民币 监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金，变更项目监理机构其他人员，每 人每次向招标人交纳人民币监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元的违约金。

②如委托人不同意监理人更换总监理工程师，则投标承诺的总监理工程师仍 应到岗。如总监理工程师不到岗，则委托人有权终止监理合同、没收履约担保并 要求监理人支付合同金额100%的违约金，由此引起的后果由监理人负全责；委托 人选择不解除合同的，则监理人应向委托人支付违约金监理服务费2%且不少于人 民币壹万元。

③委托人经评估认为监理人派驻的人员无法很好地开展工作，委托人有权根 据工程实际情况及进度安排要求监理人增派或更换指定资历监理人员，监理人须 无条件接受，增派或更换的监理人员需经委托人同意,且委托人不另行支付任何  相关费用，并有权参照关于更换人员的违约金支付标准，追究监理人的违约责任。

④监理人在投标文件中承诺的总监理工程师资质或业绩与事实不符的或者  监理派驻现场的人员与投标文件不符的，委托人有权单方解除合同。委托人选择 不解除合同的，监理人应向委托人支付违约金并及时更换满足招标文件要求的总 监理工程师或监理人员,项目总监理工程师每人每次向招标人交纳监理服务费2% 且不少于人民币壹万元的违约金；项目监理机构其他人员每人每次向招标人交纳 监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元的违约金。

⑤已担任中标项目的总监理工程师，未经委托人同意，中途不得更换。委托 人同意更换的，监理单位应当自变更之日起5个工作日内将变更情况以书面方式 报原报备机关。

⑥更换监理人员违约金均于当期监理服务费中相应扣除。⑦监理项目部人员 应严格执行上班和值班制度，每个月在岗不得少于25天，否则视为违约，每人每 次处以监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：①对工程建设有关事项包括工程规划、设计标 准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；②对工程设 计中的技术问题，按照安全和优化酌原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建 议可能会增加工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意；当发现工程 设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，建设工 程监理人应当书面报告委托人要求设计人更正；③审批工程施工组织设计和技术 方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人 提出书面报告；④主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事 先向委托人报告；⑤工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要 求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；

对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知 承包人停工整改、返工。

在涉及工程延期 （签订合同时由委托人填写）  天内和（或）金额 （签订 合同时由委托人填写）  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发 布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 按通用条款执行 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时 间和份数：①监理规划在签订建设工程监理合同及收到设计文件后由总监理工程 师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送委托人，要求提交份数：一份； ②监理月报应在收到承包人当月相关资料的7日历天内提交，要求提交份数：三 份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供房屋、 设备。

监理人应在本合同终止后（签订合同时由委托人填写）天内移交委托人无偿 提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：（签订合同时由委托人填写）。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：（签订合同时由委托人填写）。

3.6 答复

委托人同意在（签订合同时由委托人填写）天内，对监理人书面提交并要求 做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：/。 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.3 支付酬金

预付款：本项目无预付款。

正常工作酬金的支付：监理服务费用按施工实际进度分期支付，每季度支付

一次，每次按审核合格完成施工工程量的85%支付相应比例监理 服务费，支付时间为每季度结束后下一个月的25日前。本工程竣工验收合格后， 监理内业资料按规定整理归档移交给招标人或送档案馆备案后28天内支付至监理费用（按审核合格完成的工程造价为基数）的90%，待竣工结算批复后一个月 内支付至监理结算价款(不含暂列金）的97%，一次性扣留监理服务费总额的3%作为质量保证金，质量保证金待工程质量缺陷责任期满后28天内支付。

注： (1)监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

(2)质量保证金期限：待工程缺陷责任期满后14日内退还（不计利息）。

(3)本项目缺陷责任期期限为：通过工程竣工验收之日起24个月。

(4)监理费支付方式：采用银行转账或电汇的方式，监理人提供等额发票。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：经合同各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后 生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬 金按下列方法确定：监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所 需的全部费用，委托人不再另行支付。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：监理费中已包括了为实施和完成本项 目全部监理咨询工作所需的全部费用，委托人不再另行支付。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：监理费中已包括了为实施和完 成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用，委托人不再另行支付。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减 少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交         进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2）  种方式：

（1）提请         仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后（签订合同时由委托人填写）天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后（签订合同时由委托人填写）天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不适用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：（中标后由双方协商填入）。 监理人申明的保密事项和期限：（中标后由双方协商填入）。 第三方申明的保密事项和期限：（中标后由双方协商填入）。 8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监 理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

☑要求

履约担保：履约保证金为中标监理服务费的10%

履约担保采取以下第1、2、4形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用 由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证 真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司 应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承  担。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方 网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的 保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站， 将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会 主动公开，所需费用由监理人承担。

保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相 应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理 人应对履约担保材料的真实性负责。

提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。 退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

9.2 其他

（1）监理人员原则上不得更换。如特殊原因需更换，需经委托人同意，未 经委托人同意擅自更换总监理工程师的委托人有权要求监理人向委托人支付违  约金监理服务费2%且不少于人民币壹万元/人次，其它人员更换应向委托人支付 违约金监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元/人次，调换人员的资质必须满足招 标文件要求和投标文件的承诺。如委托人不同意监理人更换总监理工程师，则投 标承诺的总监理工程师仍应到岗。如总监理工程师不到岗，则委托人有权终止监 理合同、没收履约保证金并要求监理人支付合同金额100%的违约金，由此引起的 后果由监理人负全责。委托人若有确切证据证明监理人员不能胜任，可要求承包 人更换，并参照关于更换人员的违约金支付标准，由监理人承担由于违反规定应 承担的经济责任。

（2）项目人员考勤制度：监理人必须严格履行投标承诺，保证管理人员和 仪器设备按时到位。项目监理部实行考勤机签到、签退管理办法，项目监理部根 据工作需要安排班次，经招标人批准后必须严格遵守。未及时签到，并在1小时 之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一次；迟到1小时 以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷 工的，必须由业主单位出具书面证明，报业主代表批准后允许计为在岗。业主将 派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。监理人员 未经允许而缺勤，总监理工程师每次扣减监理费500元，专业监理工程师每人每 次扣减监理费300元，其他人员每人每次扣减监理费200元。同时业主有权要求更 换相应人员，并向工程所在地和我方所在地建设行政主管部门报告。因总监理工 程师不到位被扣罚监理费超过20000元的，发包人有权解除合同、且要求监理人 按合同金额的30%支付违约金；委托人选择不解除合同的，则监理人应向委托人 支付违约金50000元；以上违约金可直接从合同价款或履约保证金扣除。

（3）在工程开工前，总监理工程师应组织各专业监各专业施工图纸及施工 招标文件出现遗漏、缺项、错误，并就存在的问题分类列出，向委托人提出书面 意见和建议。保证施工过程中能按图施工，最大限度地减少施工过程中的设计变 更。

（4）对关键部位、关键工序的施工过程，监理人应实施旁站管理。对施工 全过程开展跟班监督。旁站管理方案应在施工前3天送达委托人工程管理部门和 施工承包人各一份。凡发现该旁站监理而没旁站监理或未做旁站记录，委托人现 场代表第一次以口头警告，要求立即整改。第二次被发现时，则委托人对监理人 每人次扣减监理费1000元-3000元，第三次再被发现时，委托人有权要求监理人 更换监理人员，并对监理人按每人次扣减监理费3000元-5000元执行。

（5）专业监理工程师应认真负责本专业分项工程验收和隐蔽验收。并严格 检查进场材料、设备、构配件的质量及质量证明材料（必要时，可采取平行检验），

合格时予以确认。

（6）监理人应对自己用于本项目的机动车辆投保第三者责任险、机动车辆 乘客责任险。对于第三者责任险，每车每次事故赔偿限额不得低于50万元人民币， 且不设事故次数上限；对于乘客责任险，每人每次事故赔偿限额不得低于50万元 人民币，且不设事故次数上限。监理人在投标文件中承诺的总监理工程师资质或 业绩与事实不符的，委托人有权单方解除合同。委托人选择不解除合同的，监理 人应向委托人支付违约金2万元并及时更换满足招标文件要求的总监理工程师。

（7）监理人在保修期间的责任：①在保修期内，监理人应每三个月对工程 进行一次巡视、检查（须到委托人处签到），并向委托人提交书面检查报告，发 现有质量缺陷的，应及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修 书的条款界定责任归属。②在保修期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人 必须在接到委托人通知后2天内到达现场，履行监理职责。③如监理人在保修期 内不履行①②条的，委托人有权不支付监理费余款。

（8）监理人必须对自己的全部设备及人员进行保险投保。因委托人原因造 成监理人的设备和人员的损害，委托人只承担保险公司赔偿以外的损失，未投保 的委托人不予赔偿，监理人应自行承担全部责任；非因委托人原因造成监理人的 设备和人员的损害，由监理人自行负责。

（9）发生下列情况之一时，委托人可提前7天通知监理人后，终止本合同： ①本合同生效后，监理人无正当理由不履行本合同项下的义务，且在委托人以书 面通知提出3日后，监理人未给予委托人答复，也未采取任何补救措施；②本合 同生效后，未经委托人同意，监理人把合同项下的全部或部分内容分包给其他监 理人。③监理人发生破产、重组或停业整顿，或监理人的相应资质被有关部门吊 销。

（10）如因监理人原因导致本合同提前终止或解除的，在本合同终止或解除 后，委托人有权没收履约保证金并要求监理人支付本合同项下监理报酬总额的  100％作为违约金。

（11）监理人应按委托人要求积极配合取土、施工现场及土方车辆运输的安 全管理工作，对于监理人管理工作不到位或不服从委托人管理的，委托人有权制 7定相关处罚措施，包括从监理服务费中扣除200-20000元不等的违约金。

（12）监理人应按委托人要求进行各施工阶段的标高测量、取样等工作，监 理人工作内容无法满足委托人要求的，可由委托人指定委托检测单位，检测费用 由监理人承担。监理人给委托人造成损失等不良行为，委托人可以书面向建设行 政主管部门报告，提请对违规人员作出处罚。

附录A    相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                                   。

A-2 设计阶段：                                                   。

A-3 保修阶段：（1）在保修期内，监理人应每三个月对工程进行一次巡视、 检查（须到委托人处签到），并向委托人提交书面检查报告，发现有质量缺陷的， 应及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修书的条款界定责任 归属。（2）在保修期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人必须在接到委  托人通知后2天内到达现场，履行监理职责。（3）如监理人在保修期内不履行① ②条的，委托人有权不支付监理费余款。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B    委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

第四节

附件一：履约保证金格式

合同附件格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                          （委托人名称，以下简称“委托人”）与    	 （监理人名称）  （以下称“监理人”）于       年     月 日就                            （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签 订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方 签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                   元(¥                              )。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣 工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无 条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时， 我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向 《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设 工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生 效。

查验网址：         （必填）

担 保 人：                           （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电     话：

传    真：

年          月          日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式， 但相关内容不得 违背合同约定的实质性内容。

履约保证保险（凭证）

（委托人名称）：

鉴于              （委托人名称， 以下简称“委托人”）接受          （监理 人名称， 以下称“监理人”）于       年       月       日参加               （项目 名称）       监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方 订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                        。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）               元(¥                                    )。

3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的 竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时， 我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后， 在 7天内无条件支付。

5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务 不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向 《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设 工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生 效。

查验网址：         （必填）

保 险 人：                     （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：          （签字） 地    址： 	  邮政编码： 	  电    话： 	  传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证） 格式可以采用经委托人同意的其他格式， 但相关 内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件二：其他

第五章  委托人要求

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确， 对于可以进行定量评估的工作， 委托人要求 不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全， 并且要规定偏差的范围和计 算方法， 以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务， 在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求， 一般应包括以下内 容：

1、项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、 文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等， 具体见招 标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

2、监理范围及内容

见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

3、监理依据

（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》(GB/T50319)。

（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及 有关规定。

（3）本工程采用的特殊工程规范、标准：

4、监理人员和试验检测仪器设备要求

见投标人须知前附表。

5、其他要求

二、适用规范标准

1、国家、行业、项目所在地规范名录

2、国家、行业、项目所在地标准名录

3、国家、行业、项目所在地规程名录

三、成果文件要求

1、成果文件的组成

2、成果文件的深度

3、成果文件的格式要求

4、成果文件的份数要求

5、成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6、成果文件的其他要求

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

1、委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等 2、委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

3、委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（二）委托人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视 等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资 料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2、定位放线的基准点、基准线和基准标高

3、委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4、勘察文件、设计文件等资料

5、技术标准、规范

6、工程承包合同及其他相关合同

7、其他资料

……

（三）委托人财产使用要求及退还要求

1、委托人财产使用要求

2、委托人财产退还要求

……

五、委托人提供的便利条件

1、委托人提供的生活条件

2、委托人提供的交通条件

3、委托人提供的网络、通讯条件

4、委托人提供的协助人员

……

六、监理人需要自备的工作条件

1、监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2、监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机 等

3、监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4、监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5、监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

……

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求

第六章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独 立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓  名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头  人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投 标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括  联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加 盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联 合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（项目名称）       监理招标项目

投  标  文  件

（    本）

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

年        月        日

第一部分  资格商务文件

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称） ：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）           标段监  理招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写）            元(¥                             元） 的投标总报价，施工监理服务期         日历天，承包上述项目施工阶段的监理  任务，工程质量达到              标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元(¥                          元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                       （总监姓名及其监理工程师注册执业证 书注册号）    为本项目的总监理工程师。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则， 我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的 真实性进行了审查， 保证其内容完整、真实和准确， 若存在虚假， 同意招标人或 行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须 知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                               （其他补充说明）。 投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月        日

（二）投标函附录

投标函附录

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币 （小写） |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元 递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： 监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 施工监理服务期 |  |  | 日历天 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注： 投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一 致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 是否存在招标文件第2 章投标须知第1.4.3款 规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                      (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证 书副本的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证 机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一 种情形”的，按弄虚作假处理。

（二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：                    性别：          身份证号码：

职务：                 联系电话：

系                                 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

年       月   日

（三）授权委托书

授权委托书

本人           （姓名）  系              （投标人名称）  的法定代表人， 现委托           （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、 澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                      （项目名称及标段）

监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                       性别：           手机号码： 	 单      位：                       部门：           职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                 (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖个人章）

委托代理人：                 （盖个人章）

年     月      日

（四）联合体协议书（如有时）

联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称） 自愿组成         （联合体 名称） 联合体， 共同参加                          （项目名称及标段） 监理投 标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                         （牵头人单位名称） 为         （联合体名称） 牵 头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合  同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示， 并处理与之有 关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求， 递交投标文件， 履行合同， 并对 外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式      份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                       （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：                                 （盖个人章）

联合体成员一名称：                                      （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：                                 （盖个人章）

联合体成员二名称：                                       （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：                                 （盖个人章）

联合体成员三名称：                                       （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：                                 （盖个人章） ……

年    月     日

（五）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                   (盖单位公章)

注：

1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描 件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

（六）投标保证金有关单据扫描件

投标保证金有关单据扫描件

（七）项目监理机构人员到位承诺书

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人          （姓名） 系                       （投标人） 的法定代表人，

现承诺：

我单位在                           （项目名称）         （标段）中标后， 按照投标文件的承诺派出总监理工程师， 并按照招标文件和福建省现行的项目监 理机构人员配备标准的要求， 配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能

按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因， 造成项目监理机构人员不能全部通过福 建省工程项目建设监管系统登记的， 招标人有权解除合同并按违约追究我单位责

任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程 师，每人每次向招标人交纳（监理服务费 2%且不少于人民币壹万元）万元的违 约金； 变更项目监理机构其他人员， 每人每次向招标人交纳 （监理服务费 6‰且

不少于人民币叁仟元） 万元的违约金。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       (盖个人章)

年     月      日

（八）拟派总监理工程师简要情况表

拟派总监理工程师简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程特征指标 |  |  | 工程质量 | 实际竣工验收日期 |  | 备注 |

投标人：                           (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩 ”有要求的，投标人须附上竣工验 收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员， 以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

三、投标人“工程业绩 ”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程 质量 | 实际 开工 日期 | 实际竣 工验收 日期 | 建设 单位 | 建设单位 联系人/ 电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                 (盖单位公章)

注：招标文件对投标人“工程业绩 ”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工 验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

承 诺 函

（招标人名称）：

本人     （姓名）系     （投标人）  的法定代表人， 现承诺如下：

本单位在参与              （项目名称）（标段）投标时，监理资质注册 人员能满足本项目所需监理资质类别等级对应的“监理资质 ”标准要求，若不满

足要求，本单位自愿放弃中标候选人资格。

投  标  人：           （盖单位公章）

法定代表人：           （盖章或签字)

年    月     日

投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与  （招标项目名称）    的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在

本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投

标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获

取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四） 由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投 标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，

招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密

除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串

通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互 串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘 役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，

依照前款的规定处罚” 的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人

资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

- 1 、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2 、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招 标人。

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确

定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

- 1 、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2 、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招 标人。

第二部分  监理大纲