顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）

招 标 文 件

招标编号：E3507210701801244001

招标人：顺昌县工业园区开发有限公司

招 标 代 理：福建省洲鼎建设工程有限公司

日  期： 2023 年10 月26日

目    录

招标公告	2

第一章  投标人须知	5

第二章  协议书及有关文件	23

第三章  工程概况、规范、技术条件及图纸	46

第四章  投标文件（格式）	47

第五章  评标办法	66

第六章　工程量清单及控制价	70

第七章　技术规范	70

## 招标公告

招标编号：E3507210701801244001

- 招标条件

本招标项目顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）投入建设，项目业主为 顺昌县工业园区开发有限公司 ，建设资金来自上级拨款，招标工程名称为顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分），委托的招标代理单位为福建省洲鼎建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开 招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：顺昌县郑坊镇峰岭村；

  - 本项目最高控制价即财审价为：2445135元；

2.3.工期要求：90个日历天

2.4招标范围和内容： 顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分），具体详见工程量清单及图纸；

2.5工期要求：符合本工程相关项目进度要求，开工通知发出之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用。

2.6工程质量要求：符合《电力建设安全规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人应是具备独立企业法人资格。

3.2本招标项目要求投标人须具备有效的电力工程施工总承包三级（及以上）或输变电工程专业承包三级（及以上）资质和《施工企业安全生产许可证》。（原“送变电工程专业承包三级及以上企业资质”视同满足资质要求，但应符合《关于工程承发包与建筑业企业新资质管理规定衔接有关问题的通知》（闽建筑[2015]5号）的相关规定）；

3.3须具备电力监管机构颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类四级及以上；凡取得福建电监办以外的国家电力监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人必须提供已在福建电监办备案的备案证明。

3.4本招标项目不接受联合体投标。

3.5投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.6本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审  。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年10月26 日 09:00:00至2023年11月17 日 9:00:00通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6、投标保证金提交

6.1 投标保证金提交的时间：2023年11月16日 17:00:00前，以实际银行到账时间为准。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆万捌仟仟元（￥48000元） 。

6.3 投标保证金提交的方式：(1)由企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户（保证金户名：顺昌县工业园区开发有限公司；账号：35050167710700000994；开户银行：建设银行顺昌县支行），并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明“顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）（项目名称可简写)或“招标编号”字样”。 ②凡缴存年度投标保证金的投标人，凭南平市招标投标服务中心开具的收讫证明，不再另行缴纳其投标保证金。③保函形式，原则上应使用电子保函，投标人可通过顺昌县公共资源电子化保证金服务平台申请。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年 11 月 17 日 9时00分前通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）和顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）上发布。

9.联系方式

招标人：顺昌县工业园区开发有限公司

地址：顺昌县双溪镇中山中路147号，邮编：353200

电话：廖先生

联系人：13959267983

招标代理机构：福建省洲鼎建设工程有限公司

地  址：顺昌县城南北路佳和园1号楼201

联系人：小林  电  话：15759996577

公共资源电子交易平台名称：顺昌县公共资源交易中心

网址：http://ggzy.np.gov.cn/sc/

联系电话：0599-7858880

招投标监督机构名称：顺昌工业园区管理委员会

地址：顺昌县

联系电话：0599-7835455

## 第一章  投标人须知

## 前 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分） |
|  |  | 建设地点：顺昌县郑坊镇峰岭村 |
|  |  | 招标方式：公开招标 |
|  |  | 工程招标范围：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）；具体详见工程量清单及图纸； |
|  |  | 合同形式：总价合同 |
|  |  | 设备供应：中标单位（承包方）采购。 |
|  |  | 工期要求：符合本工程相关项目进度要求，开工通知发出之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用。 |
|  |  | 质量标准：符合《电力建设安全规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。 |
|  |  | 合同名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）合同 |
| 2 | 资金来源 | 上级拨款 |
| 3 | 投标人专用资质要求 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的电力工程施工总承包三级（及以上）或输变电工程专业承包三级（及以上）资质和《施工企业安全生产许可证》。（原“送变电工程专业承包三级及以上企业资质”视同满足资质要求，但应符合《关于工程承发包与建筑业企业新资质管理规定衔接有关问题的通知》（闽建筑[2015]5号）的相关规定）； 2、须具备电力监管机构颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类四级及以上；凡取得福建电监办以外的国家电力监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人必须提供已在福建电监办备案的备案证明。 3.本招标项目不接受联合体投标。 4.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。 拟派出项目技术负责人1人，须具备中级及以上职称，电力工程相关专业且为本企业在岗人员。 （项目负责人、项目技术负责人须附上其职称证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。电力工程职称相关专业包括：电力工程、电力工程技术、电气、发电厂及电力系统、电力控制与自动化控制、热工电力等专业职称。 7.按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求； 8.投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a.工程开工前，如果拟派出项目负责人在其他工程中标而又无法调整到位，招标人有权取消本工程的中标资格并按违约追究投标人责任； b.工程开工后，如有违约，投标人将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任； 9.项目负责人、项目技术负责人不得同为一个人。 |
| 4 | 澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为：2023年10月31日17时00分（北京时间） 投标人通过下列方式提交要求澄清招标文件： 网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）和顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)； 投标人领取澄清招标文件的时间为2023年10 月31日17时00分（北京时间）。招标人并通过下列方式发布： 网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）和顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)； |
| 5 | 投标价格编制原则 | 5.1.1 投标人的报价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件规定的工作内容的各项费用，包括但不限于：人工费、设备材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、内线范围场地施工配合费、移交前的维护及代购材料的现场保管费、政策性文件规定调整及合同包含的所有风险、责任等其它各项费用。 5.1.2 投标人根据招标文件提供的施工图工程量清单、工程控制价、设计资料、现场情况及自身条件，自行测算报价。报价书的计算程序应依据行业现行规定，投标报价参照行业现行标准和各投标人自身情况测算，但不得超过行业现行标准。投标人应根据市场行情实力实事求是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。 5.1.3 招标文件提供的工程量清单、工程控制价依据本工程施工图及常规施工方案编制而成，投标人应根据自己的施工方案参与投标，施工方案的差异不属于工程量清单、工程控制价误差范围。 5.1.4投标人应严格根据招标人提供的工程量报价，项目和数量不得增减(工地运输除外)，项目名称和暂定金额不得修改，否则视为废标。但运距和地形系数由投标人根据本工程施工图、工地现场情况、施工组织设计等自行测算。投标人可按照自身施工组织设计，考虑是否优惠报价。如果有优惠投标报价，投标人可以选择直接体现在投标单价或总价中。投标人报价书中各项目单价及取费，无特殊理由不得超过第7.5款所规定的定额及其取费标准。 5.1.5符合合同规定的全部费用和利润，都应包括在工程量所列的各项目中，投标人应按工程量清单中列出的工程项目和数量填报单价和合价。工程量中每一项目只允许有一个报价，招标人只接受用以计算并构成投标书或报价书总价的报价。投标人未填单价或合价的工程项目，则视为该项费用已包括在其他有报价的工程项目中。 5.1.6投标人须按招标人提供的设计图纸进行报价，投标人应考虑施工风险。若投标人中标后要求修改电缆路径图纸，相关费用由中标人自行承担，不得以此为由调整中标价。 |
| 6 | 投标保证金形式 | 1.1投标保证金提交的时间：2023年11月 16日 17:00:00前，以实际银行到账时间为准。 1.2 投标保证金提交的金额：人民币肆万捌仟仟元整（￥48000元）。 1.3 投标保证金提交的方式：(1)由企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户（保证金户名：顺昌县工业园区开发有限公司；账号：35050167710700000994；开户银行：建设银行顺昌县支行），并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明“顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）--附属工程（高压配电部分）（项目名称可简写)或“招标编号”字样”。 ②凡缴存年度投标保证金的投标人，凭南平市招标投标服务中心开具的收讫证明，不再另行缴纳其投标保证金。③保函形式，原则上应使用电子保函，投标人可通过顺昌县公共资源电子化保证金服务平台申请。 投标人须将电汇或银行转账单保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天。 |
| 8 | 评标委员会的组建: | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 9 | 勘察 | 1、本项目采购单位统一组织踏勘，统一踏勘时间2023年 10 月30 日上午10点，踏勘地点：顺昌县郑坊镇峰岭村 。集合时间：2023年10月30日上午10点；备注：其他时间招标人不再组织踏勘。踏勘联系人：廖先生，联系方式：13959267983。投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用。 2、本招标项目招标人要求投标人必须参与招标人组织的现场考察，并附现场考察确认函。（确认函须由顺昌县工业园区开发有限公司盖章或资料专用章确认）现场考察时，投标人现场考察人员须向招标人提供单位介绍信、现场考察确认函。现场考察完成后，招标人将对现场考察确认函盖章确认后发还给投标人。投标时投标文件中须附上现场考察确认函原件（招标人盖章）的扫描件，投标文件中未提供确认函的，将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 |
| 10 | 开标时间、地点 | 开标时间： 2023年11月17日 9 时00分 开标地点：顺昌县公共资源交易中心 采用电子招投标的，开标要求： 投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准。 |
| 11 | 履约担保金额 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：电汇或转帐或银行保函 履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。 |
| 12 | 最高控制价及发包价 | 本项目最高控制价即财审价为2445135元，下浮8%，发包价为 2249524元，（1）发包价按招标预算价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。 （2）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。 |
| 13 | 其他 | 1.电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)； 2、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。 3、投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。 4.投标文件编制工具软件名称及版本：新点招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-850-3330、0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）工具中获取。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 5、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 6、 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 7、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告。 8、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章； （2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期； （3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作； （4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。 9、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的；无正当理由不与招标人签订合同的；在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的；或者拒不按要求提交履约保证金的；招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 10、本项目招标代理费由招标人支付。 11、中标人领取中标通知书之前，应向招标人提供与投标时电子版投标文件一致的纸质投标文件 6 套。 12.本项目推荐一名中标候选人。 |

## 一、总  则

### 1　工程说明

工程名称、建设地点、建设规模、招标范围、承包方式、设备材料供应范围、合同价款调整方式、质量标准、建设工期等内容以及合同名称均详见投标人须知前附表（以下称“前附表”)。

### 2　资金来源

见前附表。

### 3　投标费用

投标人应承担其参加招、投标活动、编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 4　资格审查方式及投标人资格条件

4.1 资格审查方式

本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

4.2投标人资格条件

4.2.1通用部分

4.2.1.1未完整提供招标文件第4章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.2.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.2.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.2.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.2.1.5不具备有效的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.2.1.6工程分包的，符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.2.1.7拟派出的项目负责人和项目技术负责人需满足招标文件的要求；

4.2.1.8投标人或拟派出项目负责人的“类似工程业绩”满足招标文件规定（如有时）

4.2.1.9企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称一致

1.2.1.10符合招标文件规定的其他资格条件

4.2.2专用资质要求

见前附表

## 二、招标文件

### 5　招标文件的组成

5.1招标文件包括下列文件及补充资料和标前会记录。

第一章 投标人须知

第二章 合同条件

第三章 协议书及有关条件

第四章 工程概况、工程规范、技术标准及图纸

第五章 投标文件格式

第六章 评标办法

第七章 工程量清单及工程控制价

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知、合同条件、协议书及有关文件、工程技术条件、工程控制价和图纸、修改和澄清等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人作为废标处理。

### 6　招标文件的解释和修改

6.1投标人在报名后，若有问题需要澄清，应于前附表所述的时间向招标代理单位提出。对于投标人超出规定时间提出的问题，招标代理单位视具体情况可以不予解答。无论是招标代理单位根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标代理单位都将通过下列方式提交要求澄清招标文件：网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）和顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)予以澄清。招标文件的澄清内容作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。

6.2在投标截止期前，不管何种原因，招标代理单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标代理单位将适当延长递交投标文件的截止日期。

6.4 补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

## 三、投标文件的编制

### 7　投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 8　投标文件的组成

8.1 投标人的投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。

8.1.1资格审查文件：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、投标人项目经理简历表

五、投标人项目技术负责人简历表

六、财务状况表

七、企业信用等级证书

八、企业业绩

九、售后服务

十、商务偏离表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、资格审查其他资料

十三、投标保证金证明

·按本须知规定提供或投标人认为有必要提供的其它资料。

8.1.2商务文件：

一、投标函

二、工程量清单

·按本须知规定提供或投标人认为有必要提供的其它资料。

8.1.3技术文件

- 施工组织设计

- 施工管理人员情况表

1、项目经理简历表

2、技术负责人简历表

三、技术偏差表

·按本须知规定提供或投标人认为有必要提供的其它资料。

8.2 投标人应按8.1款规定将资格文件、商务文件和技术文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。

### 9　投标有效期

9.1投标文件应在本须知第7款规定的投标截止日期之后90天（日历天）内保持有效。投标有效期少于上述规定的期限将被视为投标人实质性不响应而予以拒绝。

9.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求后，其投标自动失效。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

### 10　投标保证金

10.1为针对不负责任的投标，合理保护招标人，投标人应提交投标保证金，投标保证金是投标文件的一个重要组成部分。

10.2 投标保证金金额应不少于本须知前附表所列的金额。

保证金退还：

投标保证金在中标结果公示截止后5个工作日内无息退还。为确保投标人保证金及时退还，各投标人在中标结果公示后另行邮寄保证金汇款凭证、单位银行开户许可证复印件给招标代理机构。(邮寄地址：顺昌县城南北路佳和园1号楼201；联系人：小林；  电  话：15759996577）

10.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不合格投标而被拒绝。

10.4未中标的，其投标保证金将在中标通知书发出后原额无息退还。

10.5中标的，其投标保证金在与招标人按招标文件规定签订合同。

10.6如投标人有下列情况之一的，将被没收投标保证金。

10.6.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

10.6.2 中标人未能在规定的期限内签署合同；

10.6.3投标人串通投标或有欺诈行为等违法行为的。

### 11 勘察现场

11.1 投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；因投标人未进行现场踏勘或现场踏勘不完备而造成的后果由投标人自行负责。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2 招标人向潜在投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能供投标人利用的资料。招标人对投标人作出的推论、理解和结论概不负责。

11.3 招标人不对投标人在考察中的行为承担任何责任。投标人必须承担那些进入现场后，由于自己的行为所造成的人身伤害、财产损失、损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏的费用和责任。

附：现场考察确认函

## 现场考察确认函

| 现场考察确认函 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 潜在投标人 |  |
| 地 址 |  |
| 姓 名 |  | 联系方式 |  |
| 考察时间 |  |
| 介绍信 | 是： □ 否： □ |
| 考察确认： |
| 本人已考察过现场，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 |
| 现场考察代表签字： |
| 日期： 年 月 日 |
| 招标人确认(公章)： |
| 经办人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 |
| 备注： |
| 该考察确认书作为现场情况确认凭证一式俩份，招标人、投标人双方各执一份。 |

### 12　投标文件的份数和签署

投标人应按投标须知前附表规定份数的提交投标文件

## 五、投标文件的递交

### 13. 投标文件的递交

13.1投标人网络上传的电子投标文件。

13.2. 投标文件递交的截止时间和投标文件送达地点

13.2.1 递交投标的截止时间和投标文件送达地点见投标须知前附表第10项。

13.2.2 招标代理机构可以按本须知第4条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人应按招标代理机构的修改通知规定的时间递交。

13.2.3 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件少于3个的，招标代理机构将依法重新组织招标。

13.3. 迟到的投标文件

13.3.1 招标代理机构将拒收在投标截止时间后送达的投标文件。

13.4. 投标文件的补充、修改与撤回

13.4.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。

13.4.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

13.4.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

13.4.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期内撤销投标文件。否则招标代理机构将按规定不予退还其投标保证金。

### 14　投标截止期

14.1 投标人应按前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒收，原封退回投标人。

14.2招标人可以按本须知第6条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人之前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将相应适用于延长后新的投标截止期。

### 15　投标文件的修改

15.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

15.2 投标人的修改通知，应按本须知第13、14条规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明修改字样)，如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作的修改视为无效。

15.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

15.4 根据本须知第11条的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 六、开标

### 16　开标

16.1 招标人将于前附表所规定的时间和地点举行电子开标，开标由招标代理机构主持，电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/)；

## 七、评标

### 17　评标委员会

17.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。专家名单从福建省综合性评标专家库中随机抽取，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

17.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 18　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 19　评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 20定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2除招标人直接授权评标委员会确定中标人外，招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数要求详见本招标文件第六章“评标细则”。

20.3使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者中标被依法确认无效的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

20.4本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

## 八、授予合同

### 21　合同授予标准

21.1招标人将按照法律及招标文件规定的定标原则授予合同。

### 22　中标通知书

22.1招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。

22.2中标通知书将成为合同的一个组成部分。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 23　合同的签订

23.1中标通知书发出之日起七天内，中标人应带好所有签订合同所需的资料，并按照招标文件和中标人的投标文件与发包方订立书面合同。中标人不得与发包方再订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2如中标人拒绝承担中标的工程任务，或提出新的条件而招标人不能接受，致使合同无法签署，招标人将取消该中标人的中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 九、其  它

### 25　腐败和欺诈行为

招标人、投标人等参与投标的各方，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁的道德水准。具体规定如下：

25.1 “腐败行为”指在招标、投标和合同执行等过程中，为影响公务人员的行为而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

25.2 “欺诈行为”指为了影响招标、投标和合同执行等过程而隐瞒事实、虚假投标，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。

25.3 如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，招标人将取消其中标资格。

25.4 如果投标人在任何时候，被认定为有腐败和欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内不得参与相关项目的投标或被授予合同。

## 第二章     合同条款及格式

  - 合同协议书

电力建设工程承包合同

工程名称：

甲方：

乙方：

签订日期：       年   月    日

签订地点：顺昌县

合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：顺昌县郑坊镇峰岭村   。

3.工程内容：具体内容详见施工图、预算书及工程量清单等。

二、合同工期

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合《电力建设安全规程》《电气装置安装工程施工及验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    元整 (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   元整  (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                元整  (¥          元)；

2.合同价格形式：固定总价合同。

五、项目负责人

乙方项目负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2.甲方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于           年月日签订。

十、签订地点

本合同在       顺昌县      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订日期生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，甲方执  2  份，乙方执 2   份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《电力建设工程承包合同》

## 第3节 专用合同条款

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/           ；

资质类别和等级：/            ；

联系电话：/          ；

电子信箱：/              ；

通信地址：    /          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/             ；

资质类别和等级：/             ；

联系电话：/               ；

电子信箱：/             ；

通信地址：    /       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。

1.1.3.9 永久占地包括：                  /         。

1.1.3.10 临时占地包括：            /                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合《电力建设安全规程》《电气装置安装工程施工及验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收等。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：     /    ；

甲方提供国外标准、规范的份数：    /     ；

甲方提供国外标准、规范的名称：    /     。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按甲方提出的技术要求（书面形式），乙方提出施工工艺，工程师认可后执行。

1.5 合同文件的优先顺序：

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件；（4）中标人的投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准及有关技术文件、技术要求；（8）图纸；(9)工程量清单；(10)预算控制价；（11）中标人的投标文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：合同签订7天内；

甲方向乙方提供图纸的数量： 陆套 ；

甲方向乙方提供图纸的内容： 施工图  。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施、施工专项方案设计及各项资源需要量的计划等；

乙方提供的文件的期限为：接到中标通知书后7天内；

乙方提供的文件的数量为：3份；

乙方提供的文件的形式为：书面；

甲方审批乙方文件的期限：在乙方提供文件后7天内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  /    。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：    ；

甲方指定的接收人为：业主派驻现场代表。

乙方接收文件的地点：乙方施工现场项目部；

乙方指定的接收人为：项目经理。

监理方接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；

监理方指定的接收人为：总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：甲方、甲方上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以甲方地界为准。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：只允许本施工工程使用，与本工程无关的单位和个人不得随意复制、传播、和使用。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：乙方  。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：甲方无需乙方同意有使用权利及存档权利。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）甲方提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）甲方提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

##### 2. 甲方

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.1.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平。

2.2 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：无 。

甲方是否提供支付担保：   不提供 。

甲方提供支付担保的形式：  不提供 。

2.3施工进度、工程质量

甲方应监督施工进度及工程质量，并对工程款支付进行确认。

##### 3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

3.1.1乙方提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料 。

乙方需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

乙方提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

3.1.2乙方应履行的其他义务：1）乙方施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

2）乙方在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时乙方因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，甲方将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3）乙方若未按时交付工程竣工资料, 甲方可不予拨付工程结算款。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：    ；

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理每月到位率必须不少于22天，每天不少于6小时。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按招标文件约定内容承担违约责任。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在正常施工过程，项目经理如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按500元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的80%（到位率甲方派驻工程师共同考核），则乙方将承担中标价1%的违约金。

3.2.3 乙方擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任：在正常施工过程中，乙方擅自更换项目负责人或项目技术负责人处以每人次壹拾万元人民币罚款。乙方无正当理由更换项目负责人或项目技术负责人，对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.2 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗人员，如不能达到承诺的到位率，在当月工程进度款中按500元/人天扣罚。。

3.3.3 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须以请假条方式获得甲方同意。

3.3.4乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在正常施工过程，项目管理人员按招标文件执行，不得替换，未经甲方同意擅自更换主要施工管理人员，质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗人员，处以每人次伍万元人民币扣罚。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在正常施工过程，未经甲方同意擅自离开施工现场的质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗人员，处以每人次0.3万元人民币扣罚。。

##### 4. 甲方

4.1甲方的一般规定

关于甲方在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由甲方承担        。

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家有关规定和招标文件规定 。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

甲方不能按时进行检查时，应提前  6  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24   小时。

5.3.3工程质量验收标准： 按国家相关质量验收规范标准进行验收。

5.3.5乙方的质量检查

乙方提交工程质量保证措施文件的期限: 签订施工合同后3天内。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由乙方负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由乙方负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：无。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在同期工程进度款内支付。

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：说明各分部分项工程的施工方法和布置，包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书，主要包括工程概况，施工部署，施工方案，施工进度计划，资源供应计划，施工准备工作计划，技术组织措施计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策，关键节点工期的控制等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书后3天内。

甲方和乙方在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：乙方提交后7日历天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：乙方提交后7日历天  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理方未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理方向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工前3日历天。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：因甲方原因导致工期延误的其他情形：由于甲方的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以甲方的书面文件为准）；甲方和乙方双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付违约金；误期赔偿费限额为签约合同价款的10％；超过10%则视为承包人根本违约，发包人有权单方解除合同。延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级及以上地震；

（2）8级及以上大风袭击工程所在地；

（3）一昼夜内降雨量达到80mm以上（上述情况均以顺昌县气象台的资料为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按甲方项目建设材料进场验收制度执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款  。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按招标文件的合同通用条款执行，施工中甲方根据实际需要作出的变更决定，乙方必须无条件执行。乙方按照经甲方书面认可的变更设计文件进行变更施工。以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用及因此造成甲方的损失由乙方承担。

乙方提交变更报价书的期限：工程设计变更确定后14天内，如乙方未提出变更工程价款报告，则甲方可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商解确定。

甲方确定变更价格的期限： 收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中有适用类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据招标文件“第7章 技术标准和要求”的“第3节工程预算造价”中编制依据及原则，提出适当的单价，经监理单位审核，报甲方审定后作为结算依据。上述（3）中的变更价款须结合招标文件中“投标报价计算表”计算规则和报价相应的下浮率进行计算。

（4）按合同专用条款约定不能确定项目单价的，由乙方提出适当的单价，经监理单位审核，报甲方审定后作为结算依据（只计算税金不计其他任何费用）。

10.4.2增减工程量的单价确定

（1）在实物工程量清单之内的项目，按中标人工程量清单的综合单价计算。

（2）不在工程量清单之内的项目，按照省市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格格信息及中标降幅系数计算，中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）÷（工程招标预算价-暂列金）×100%。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师进行审核后确认，若乙方对共同确定的价格不予认可，甲方有权委托其他施工单位进行实施，由此产生的相关费用，甲方有权从乙方工程进度款中予以扣除。

10.4.3材料变更时价格确定：

（1）招标人根据需要仅是要求调整材料种类、品牌、规格等，且工程量清单子目不变时，材料变更价格的确定：①变更后的材料招标人预算价材料价格明细表有的，根据材料价格明细表所列材料单价计算这两种要求调整材料的价差。②变更后的材料招标人预算价材料价格明细表没有的，招标人招标时期的信息价有此材料的，根据材料价格明细表所列要求调整前的材料单价与招标时期的信息价中要求调整后的单价计算这两种要求调整材料的价差。③变更后的材料招标人预算价材料价格明细表没有的，招标人招标时期的信息价也没有的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理单位、工程预算编制单位核准同意后计算这两种要求调整材料的价差。上述价差（指信息价差或市场价差）只计取税金不计取其它费用。优惠条件不变。

10.4.4任何的工程变更都须经总监理工程师书面确认及甲方代表批准后，方为有效。

10.4.5使用暂列金实施的项目按合同条款10.4.1、10.4.2、10.4.3规定的进行结算。

10.4.6经甲方及监理工程师确认后认为不需要完成的项目(未完成合同工程的部分内容)，相应核减合同价款。

10.5乙方的合理化建议

甲方审查乙方合理化建议的期限：   无    。

甲方审批乙方合理化建议的期限：   无   。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：应报请发包人同意并按要求使用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应报请发包人同意并按要求使用。

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：对钢筋大幅度上涨或下降在5%以内（含5%）的，水泥（含商品砼）、大幅度上涨或下降在5%以内（含5%）的，其价差由乙方承担或受益。钢筋上涨或下降幅度超过5%（不含5%）和水泥（含商品砼）上涨或下降幅度超过5%（不含5%）以外的，超过部分的价差由甲方承担或受益。其他材料单价不予调整。发生的价差只计取差价和税金，不计其他费用。

工程量错漏项、工程量偏差影响造价3%以外调整应在28天内核对提出，如在规定时间内未提出，视为放弃。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：钢筋价格变化幅度在5%以外、水泥价格变化幅度在5%以外的风险。

专用合同条款①乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

②乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

③乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

（2）调整内容：甲方、乙方确认的：①设计变更；②工程签证、材料变更；2按招标文件第7章第9节规定的时间内核对后并经招标人确认可调整的项目内容；3暂列金额；4招标发布的预算编制说明中明确可调整的或未计算的内容，包干风险内不予调整。

（3）调整方法：按合同专用条款第10.4条有关规定执行。

本招标项目装修材料在实施过程中可能按需进行调整，如有调整，依据合同10.4条款规定按实结算。

第3种方式：其他价格调整方式：不适用。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

##### 12. 合同价格、计量与支付

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： 除市场价格波动、法律变化、计价政策变化外的其他风险     。

超过风险范围以外的调整方式： （1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕 。

12.1.2总价合同。

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

综合单价其它风险内容：   /     。

超过风险范围以外的调整方式：    /  。

12.1.3其他价格方式：  不适用       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：   /  。

预付款扣回的方式：   无   。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：    无  。

预付款担保的形式为：   无  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按已标价工程量清单。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：乙方应于每月20日前向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按甲方批准的格式填写，一式肆份。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不适用。

12.3.4 总价合同的计量

本合同价款采用总价合同 方式确定。

总价合同。

综合总价包含的风险范围：①因工程量清单有错、漏在工程造价±3％以内（含3％），导致工程预算控制价不准确；②因市场变化、政策性调整导致材料价格变化，钢筋价格市场变化在±5%以内（含5%），水泥价格市场变化在±5%以内（含5%）；③建筑垃圾、土方外运运距超过工程预算的运距发生的费用；④措施项目费及施工方法客观变化产生的费用；⑤场地内存在可预见的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加；⑥施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容，现场实际施工中可能发生的费用；⑦施工期间工程所在地的水文、气候对工程产生的风险；⑧工程所涉及一切保险费用；⑨除双方约定的不可抗力外的其它因素所产生的一切风险；⑩工程排污所发生的费用；（11）因地质勘查有误差而引起的风险；（12）材料二次转运费及材料超运距运费。以上风险投标人应综合考虑在投标报价中,招标人不另计算费用   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的80％支付进度款，直至工程完成竣工验收；设计变更及现场签证等应当月完成，引起的工程量核增在竣工验收后按97%支付；进度支付时，承包人应提供正式增值税专用发票（要求承包人应于项目所在地税务部门开具），否则发包人有权拒绝支付进度款  。②在工程竣工验收合格后，承包人向监理工程师上报竣工验收申请，递交全部竣工资料和工程结算资料，监理工程师在收到承包人上报的竣工验收申请后7个工作日内审核完毕，并上报发包人，发包人在14个工作日审核完毕后并经有权部门或单位审核后付至审结数的97%，剩余结算价的3%作为工程质量保修金，工程质量保修金不计利息。工程质量保证（保修）金待缺陷责任期满后的28天内清算。

14.4.2甲方支付工程进度付款前乙方应提供正式发票，否则甲方有权不予支付工程进度款。乙方应在本合同的履行地设立一个专户（经甲方同意），实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。甲方有权不定期对乙方工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令乙方限期改正，否则，将终止支付，直至乙方改正为止。

12.4.3进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款执行。

12.4.4 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照第12.4.1项〔付款周期〕约定的时间向监理人提交付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用  。

12.4.5 进度款审核和支付

（1）乙方审查并报送甲方的期限：在所需资料均已完整提交的前提下，原则上审核办理的时限不超过7个工作日。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：在所需资料均已完整提交的前提下，原则上审核办理的时限不超过十四个工作日；其他的拨付，一般于三日内审核办理完毕，审核办理时限如有延期，双方及时协调确定。

（2）甲方支付进度款的期限：审核通过后甲方在20天内付款。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：不适用。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不适用。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2甲方不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款执行。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：不适用   。

（1）单机无负荷试车费用由/   承担；

（2）无负荷联动试车费用由/   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：不适用。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

##### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：申请单一式肆份，验收完成后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、工程量核对报告、设计变更、变更签证和现场签证、追加（减）的工程价款、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：甲方应当自收到结算资料之日起一个月内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知乙方。

甲方完成竣工付款的期限：①按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的80％支付进度款，直至工程完成竣工验收；设计变更及现场签证等应当月完成，引起的工程量核增在竣工验收后按97%支付；进度支付时，承包人应提供正式增值税专用发票（要求承包人应于项目所在地税务部门开具），否则发包人有权拒绝支付进度款  。②在工程竣工验收合格后，承包人向监理工程师上报竣工验收申请，递交全部竣工资料和工程结算资料，监理工程师在收到承包人上报的竣工验收申请后7个工作日内审核完毕，并上报发包人，发包人在14个工作日审核完毕后并经有权部门或单位审核后付至审结数的97%，剩余结算价的3%作为工程质量保修金，工程质量保修金不计利息。工程质量保证（保修）金待缺陷责任期满后的28天内清算。

甲方支付工程进度付款前乙方应提供正式发票，否则甲方有权不予支付工程进度款。乙方应在本合同的履行地设立一个专户（经甲方同意），实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。甲方有权不定期对乙方工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令乙方限期改正，否则，将终止支付，直至乙方改正为止。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：甲方未在一个月内将审查结果书面告知乙方的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，甲方应当在审查结果中列出要求乙方补交的资料清单，乙方应在收到书面告知之日起14天内甲方要求补交相关资料。乙方因自身原因未在规定时间内补齐资料的，甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自负。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：/。

乙方提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）甲方完成支付的期限：竣工验收合格壹年后无质量问题时付。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自竣工验收合格之日起计算12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。在工程项目竣工前，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /            ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /             。

关于质量保证金的补充约定：      /       。

15.4承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式：以现金、转帐或银行保函的方式提交履约担保

承包人提供履约担保的金额及期限的：为中标合同价的10％，期限与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。

15.5保修

15.5.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质理管理条例》及国家相关规定。

15.5.2 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

##### 16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：/   。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：按通用合同条款执行。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款执行。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款执行。

乙方违约补充条款：如乙方违约按以下条款执行

（一）在正常施工过程，项目经理如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按500元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的80%，则乙方将承担中标价1%的违约金。

（二）在正常施工过程，质量员、安全员、材料员、施工员等持证上岗人员，如不能达到承诺的到位率，在当月工程进度款中按500元/人天扣罚。

（三）在正常施工过程中，项目管理人员按招标文件执行，不得替换。乙方擅自更换项目负责人或项目技术负责人处以每人次壹拾万元人民币罚款。乙方无正当理由更换项目负责人或项目技术负责人，对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

（四）在正常施工过程中，乙方擅自更换除项目负责人或技术负责人以外的其他管理人员，处以每人次叁万元人民币罚款。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、50年一遇洪水、8级以上（含8级）的台风、按气象、地震部门公布为准，一昼夜内降雨量达到80mm以上（以气象台的资料为准）；因战争、政治性原因导致的停工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方应按照国家强制性规定和自身需要，以乙方或乙方和甲方共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由乙方负责办理、承担。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：乙方必须及时告知甲方并提供相关证明文件。

##### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不适用。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：不适用。

选定争议评审员的期限：不适用。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不适用。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不适用。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向建设项目所在地人民法院起诉。

21其他补充条款

无

## 第三章  工程概况、规范、技术条件及图纸

## 一、工程概况

详见施工图设计、初步设计资料及图纸

## 二、现场施工条件

现场施工条件由投标人自行调查。

## 三、本工程采用的主要技术规范

参照现行国家、原电力部、国电、国网有关规程规范及设计图纸中的规定执行。

## 四、施工图图纸交付日期

在合同中明确

## 第四章 投标文件（格式）

## 资格审查文件：（用于资格审查文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：             年      月      日

### 一、投标人基本情况表

投标人概况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 法人代表 |  | 电 话 |  |  |  |
| 电 挂 |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员（人数） |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 |
| 单位概况： 法人代表： （签名） 投标人： （单位公章） |

注：可另附页

### 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：   年龄：      职务：

系            的法定代表人。为施工、竣工和保修                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：   年   月   日

### 三、授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （投标人名称）的       （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                    （招标人名称）的               （工程名称）投标活动。该授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委权。特此委托。

授权代理人：（签名）

姓   名：                     性      别：

职   务：                     身份证号码：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：      年     月     日

### 四、投标人项目经理简历表

投标人项目经理简历表

| 1、基本信息 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| 职务 |  | 本合同 中拟任职 |  | 为投标人 服务时间 |  |
| 2、经历 |
| 年份 | 负责过的主要工程 | 该项目 中任职 | 备注 |

注：须附上能够证明其符合招标文件评分要求的相关证明材料复印件加盖单位公章

### 五、投标人项目项目技术负责人简历表

投标人项目项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |
| 最高学历 |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 |

注：须附上其职称证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件加盖单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。电力工程职称相关专业包括：电力工程、电力工程技术、电气、发电厂及电力系统、电力控制与自动化控制、热工电力等专业职称。

### 六、财务状况表

企业近三年资产负债表、损益表及财务状况表

按各单位现行表提供。

### 七、企业信用等级证书

企业信用等级证书复印件

### 八、企业业绩

业绩情况表

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 发包人 | 建设规模 | 投产日期 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同、中标通知书扫描件。

### 九、售后服务

售后服务承诺

格式自拟。

投标人：            (盖投标人单位公章)

法定代表人：       （签字或签章）

### 十、商务偏离表

资格审查偏离表

招标项目：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件资格审查部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

### 十一、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺:

1、拟派出的项目经理              （姓名及其建造师执业证书注册编号）系本公司正式职工，保证在                   （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。

2、保证拟派出的本合同工程的项目负责人和项目技术负责人在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。

3、在本工程开工前，如果拟派出项目负责人在其他工程中标而又无法调整到位，本公司愿意放弃本工程的中标资格并按违约追究我方责任。

4、工程开工后如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：            (盖投标人单位公章)

法定代表人：       （签字或签章）

### 十二、资格审查其他资料

·按本须知规定提供或投标人认为有必要提供的其它资料。

其中含现场考察确认函

### 十三、投标保证金证明

投标人以       形式提供一份金额为人民币     万元 的投标保证金，以保证投标人根据招标文件恰当而忠实地履约。

附：保证金转账凭证复印件加盖公章

## 商务文件：（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　     商务文件

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：             年      月      日

### 一、投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的                           工程的招标文件（招标编号：       ），我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、工程规范、技术条款、招标工程量、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                 元（小写）              元的总价，按上述合同条款、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在工程开工后   日历天内竣工，工程质量达到      标准，并移交此标段整个工程。

3、我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款（含合同条款）。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币       元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：(签字或盖章)

单位地址： （包括电话、传真、邮政编码）

日    期：     年     月     日

### 二、工程量清单

一、投标报价书（具体报价内容以工程量清单及工程控制价为准）

## 技术文件：（用于技术文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      技术文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：             年      月      日

技术文件：

### 一、施工组织设计

### 二、施工管理人员情况表

| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 证件号 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本招标工程现场管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 标准员 |  |  |  |  |

注：拟派出主要施工管理人员须具备建设行政主管部门或电力行业协会核发的岗位证；安全员须具备安全员的生产考核合格证书C证；拟派出现场施工管理人员须为投标人本企业在岗人员，以岗位证书或注册执业证书或社保证明材料上所署单位为准。

注：投标人应按技术部分评分标准提供相应的资料，否则不得分。

### 1、项目经理简历表

项目经理简历表

| 1、基本信息 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| 职务 |  | 本合同 中拟任职 |  | 为投标人 服务时间 |  |
| 2、经历 |
| 年份 | 负责过的主要工程 | 该项目 中任职 | 备注 |

注：投标人应按技术部分评分标准提供相应的资料，否则不得分。

### 2、技术负责人简历表

技术负责人简历表

| 1、基本信息 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| 职务 |  | 本合同 中拟任职 |  | 为投标人 服务时间 |  |
| 2、经历 |
| 年份 | 负责过的主要工程 | 该项目 中任职 | 备注 |

注：投标人应按技术部分评分标准提供相应的资料，否则不得分。

### 三、技术偏离表

技术偏离表

招标项目：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

## 第五章  评标办法

1　评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第5条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。若出现综合评价分相同的，则按价格评分由高到低顺序排列推荐一名中标候选人；若出现价格评分也相同的，则按技术部分得分由高到低顺序排列推荐一名中标候选人；若技术部分得分还相同的，则由评标委员会投票决定。

2　评标程序

2.1初步评审

2.1.1 在详细评标前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求、每份投标文件是否完整，有无算术错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合规定。

2.1.2评标委员会可以要求投标人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本节第5条规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.1.3 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准（降低）、工程工期（延长）及适用产生实质性影响或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制，而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.1.4 如果投标文件实质性不响应招标文件的要求，评标委员会将该投标作废标处理，投标人不能通过修改或撤销与招标文件不符合要求的差异或保留而使其成为具有实质性响应的投标。

2.1.5投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按规定作废标处理：

（1）不符合合格投标人资质要求的

（2）投标文件没有按招标文件规定加盖单位公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金有瑕疵的；

（4）投标人法定代表人或法定代表人授权的代理人未提供合法的身份证明的；

（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）投标文件载明的质量标准不符合招标文件要求的；

（9）投标文件明显不符合招标文件或者国家、行业技术规格、技术标准要求的；

（10）未按照本招标文件提供的控制价进行报价的；（包含但不限于：增减项目、数量，修改项目名称和暂定金额）

（11）投标报价数字和文字表示的金额之间有差异，投标人不接受以文字为准的修改。

（12）投标报价超过最高控制价。

（13）投标人的投标文件存在较多雷同之处，评标委员会有权将雷同的投标文件作为废标处理；

（14）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.1.6 投标文件中的有关差错按以下规定进行调整：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字为准。如投标人不接受上述修改，则作废标处理。

（3）算术错误将按以下方法更正：如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果以单价为基础计算出的价格与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价小数点有明显错误的除外；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标书将被拒绝，其投标保证金将被没收。

2.2详细评审

评标委员会按本章第5条规定的量化因素和分值对各有效投标人的投标报价、工期、施工组织设计、企业的质量和综合实力、业绩、管理体系认证、现场主要专业人员、对招标文件的响应程度等进行评分，并计算出综合评估得分，形成评标意见，向招标人推荐中标候选人。

3　投标文件的澄清

3.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式进行，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何修改。

3.2投标人所作的澄清将成为其投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

4　评标内容的保密

4.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授予合同的意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人泄漏。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

5　评审标准

本招标项目的评标办法采用综合评标法，总分值 100 分，其中技术部分38分，商务部分22 分，报价部分 40分。

- 技术部分评分（38分）

| 序号 | 技术部分 |
| --- | --- |
| 1 | 施工组织设计（满分16分） | 1.1工程概况（2分） |
|  |  | 1.2项目施工管理组织机构（2分） |
|  |  | 1.3施工技术方案（2分） |
|  |  | 1.4工期及施工进度计划（2分） |
|  |  | 1.5质量保证体系及质量保证措施（2分） |
|  |  | 1.6安全目标、安全管理和保证安全的措施（2分） |
|  |  | 1.7环境保护及文明施工（2分） |
|  |  | 1.8施工计划横道图（2分） |
| 2 | 技术团队实力（满分16分） | 供应商针对本项目拟投入的项目负责人具备：①机电专业二级和建筑专业二级以上注册建造师执业资格证书的得2分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟派的技术负责人具备：①电力专业中级工程师及以上职称的得1分；②机电专业二级和建筑专业二级以上注册建造师执业资格证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟派的电力专业施工员具备：①参加住房和城乡建设局领域经职业培训并考核通过的岗位证书（岗位名称：施工员）的得1分；②电力专业中级及以上工程师职称证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟派的现场安全员具备：①住房和城乡建设局颁发生产考核合格证书的安全员C证的得1分；②电力专业中级及以上工程师职称证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟派的质量员具备：①参加住房和城乡建设局领域经职业培训并考核通过的岗位证书（岗位名称：质量员）的得1分；②有效期内的特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：高压电工作业）的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟投入的材料员具备：①参加住房和城乡建设局领域经职业培训并考核通过的岗位证书（岗位名称：材料员）的得1分；②电力专业中级及以上工程师职称证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟投入的资料员具备：①参加住房和城乡建设局领域经职业培训并考核通过的岗位证书（岗位名称：资料员）的得1分；②电力专业中级及以上工程师职称证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目拟投入的标准员具备：①参加住房和城乡建设局领域经职业培训并考核通过的岗位证书（岗位名称：标准员）的得1分；②电力专业中级及以上工程师职称证书的得1分；本项满分2分。须提供有效的证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月内(不含提交响应文件截止时间当月)任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料)。注：本项人员与技术项“技术团队”的人员不得重复，否则本项不得分。 |
| 3 | 售后服务 （满分6分） | 提供2年保修服务，为确保电网供电可靠性，投标人在投标文件中承诺本项目供配电设施发生故障（或事故）时，能在0.5小时以内（含0.5小时）到达现场处理的得6分；能在0.5小时至1小时以内（含1小时）到达现场处理的得3分；能在1小时至1.5小时以内（含1.5小时）到达故障（或事故）现场处理的得1分；超过1.5小时不得分。须提供投标人三年内固定驻点证明，未提供或提供驻点至项目地点距离无法达到承诺时限的不得分。（若投标人中标后无法按承诺时限开展保修服务，每次扣款5万元） |

（二）商务评议分（22分）：

| 序号 | 考核内容 | 详评内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量、环境、健康体系认证 (满分3分) | ISO9001质量管理体系认证得1分； |
|  |  | ISO45001职业健康安全管理体系得1分； |
|  |  | ISO14001环境管理体系认证得1分； |
|  |  | 未提供者不得分。 |
| 3 | 财务状况 (满分3分) | 提供投标人近三年（2020年-2022年）经审计的财务报告，包含资产负债表、现金流量表、利润表等，得3分；每缺少一份，扣1分，扣完为止（需提供经审计的财务报告复印件并加盖公章，否则不得分。) |
| 4 | 企业业绩 (满分10分) | 提供投标人在2020年1月1日至今（以合同签定时间为准）的类似工程业绩，每个项目得2分，满分10分。（需提供中标通知书、合同、竣工报告）。 |
| 5 | 缺陷责任期保修服务方案 (满分6分) | 根据各投标人提供的缺陷责任期保修服务方案进行评分，方案应包含服务响应方式、响应时间、服务电话及服务流程等。编制内容全部满足要求、资料齐全规范、编排有序得6分，编制内容未全部满足要求、资料齐全规范、编排有序得3分。编制内容不满足要求、资料不齐全规范、编排无序的不得分 |

（三）报价部分评分（40分）

本项目最高控制价即财审价为2445135元，下浮8%，发包价为2249524元，所有资格符合的投标人报价得分40分。

## 第六章　工程量清单及控制价

（另册）

## 第七章   技术规范

投标人必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，投标设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等)。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气与仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。