延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务

招标文件

招标项目名称：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务

报建编号：（由省行政监督平台报建系统生成）

招标项目编号：E3507020701800646001

招标人：南平市延平区农村土地开发有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：刘智敏

招标代理机构编制人：粟冬梅

招标文件编制日期：2022年 12 月 26 日

目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	11

第二节 投标人须知	40

1. 总则	40

2. 招标文件	44

3. 投标文件	45

4. 投标	48

5. 开标	49

6. 评标	49

7. 合同授予	52

8、重新招标和终止招标	55

9．异议、投诉	55

10. 需要补充的其他内容	56

11. 电子招标投标	57

附件2-1：投标保证金银行保函(格式)	58

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)	59

附件2-4：开标记录表（格式）	60

附件2-5： 问题澄清通知（格式）	62

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）	63

附件2-7：评标报告（格式）	64

第三章 评标办法和标准	69

第1节评标办法和标准前附表	69

第2节资格审查办法和评审标准及数据表	70

第3节 评标办法和标准及前附表	73

第四章 合同条款及格式	88

一、 项目概况	91

二、 服务范围	91

三、 委托人代表与咨询项目负责人	93

四、 服务费用	93

五、 服务期限	93

六、 合同文件的组成	94

七、 双方承诺	94

八、 词语含义	94

九、 合同订立和生效	94

第二部分 通用合同条款	95

1.一般约定	95

2. 委托人	100

3. 咨询人	101

4.委托人提供的资料	103

5.全过程工程咨询服务的要求	103

6.全过程工程咨询服务期	105

7.全过程工程咨询服务成果文件交付	108

8.全过程工程咨询服务成果文件的审查	108

9. 施工现场配合服务	109

10.合同价款与支付	109

11.变更与索赔	111

12.专业责任与保险	112

13.知识产权	112

15.不可抗力	113

16.合同解除	113

17.争议解决	114

第三部分 专用合同条款	116

1.一般约定	116

2. 委托人	117

3.咨询人	119

5.全过程工程咨询服务的要求	124

5.3.3  由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，但不增加服务酬金。	124

6.全过程工程咨询服务期	124

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人同意给予工期顺延，但不增加服务酬金。	125

6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件	125

8.全过程工程咨询服务成果文件的审查	125

8.6 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，相应顺延服务期，但不增加服务酬金。	125

10.合同价款与支付	125

11.变更与索赔	125

12.专业责任与保险	126

13.知识产权	126

15.不可抗力	126

16.合同解除	126

17.争议解决	126

18.其他	127

附件1 服务范围	128

附件2 服务费用和支付	131

附件3 进度计划	132

附件4 咨询人主要咨询人员	133

附件5  廉洁协议	134

附件6  履约担保格式(若有)	135

第五章 技术标准和服务要求	136

第1节  工程概况	136

1.1项目概况	137

1.2工作内容及要求	137

1.3提交成果	139

1.3.1项目实施评估	139

1.3.2项目可行性研究	139

1.3.3项目勘测	139

1.3.4项目设计与预算编制	139

1.3.5耕地质量等别评定	139

1.3.6影像采集	139

1.3.7项目报备上图入库	139

1.3.8工程招标代理	140

1.3.9工程复核	140

1.3.10工程监理	140

1.3.11工程验收	140

1.3.12全过程信息化技术服务	140

1.4质量要求	140

1.5服务期限	140

二、设计服务要求	141

三、工程测量要求	142

五、工程造价服务要求	146

六、其他服务要求	147

第六章 投标文件格式	148

第1节 资格商务文件	149

七、拟委派其他主要人员汇总表	159

（三） 若采用电子保函形式，详见投标须知前附表第23项。除按上述规定以外，投标人还应按以下格式提交《到帐证明》。	162

一、投标函	169

二、商务部分得分证明材料	171

三、技术文件格式	176

# 第一章 招标公告

延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务招标公告

招标编号：E3507020701800646001

1.招标条件

本招标项目延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务已由南平市延平区发展改革和科技局以延政规〔2022〕146号及南平市延平区人民政府以延政规【2022】13号批准建设，建设单位为南平市延平区农村土地开发有限公司，招标代理机构为福建省建审工程项目管理咨询有限公司，建设资金来自多渠道筹措，项目出资比例为100%。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的全过程工程咨询服务进行公开招标，选定全过程工程咨询服务单位。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务

2.2建设地点： 延平区大横镇、夏道镇。

2.3建设规模：项目位于南平市延平区，项目拟对延平区大横镇、夏道镇范围内进行高标准农田建设，以及对土地进行综合整治，从而提升农业综合开发水平，建设总规模6400亩，项目工程施工费共计8240万元（具体金额以上级主管部门批复为准）。

2.4计划总投资：项目工程施工费共计8240万元（具体金额以上级主管部门批复为准）。包含以下三个子项目内容：高标准农田规模2000亩，建设投资预估2500元/亩，工程施工费500万元；改造耕地规模4300亩，建设投资预估18000元/亩，工程施工费7740万元；乡镇路设100亩，投资包含在高标准农田建设和改造耕地投资之内。

2.5招标范围：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务，从本工程项目的项目实施评估、项目可行性研究、项目勘测、项目设计与预算编制、耕地质量等别评定、影像采集、项目报备上图入库、招标代理、工程复核、工程监理、工程验收等全过程工程咨询服务，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全等全面负责。包括以下内容：

（1）项目实施评估：1）数据收集整理服务：与自然资源、农业、水利、林业、财政、发改委、旅游、环保等部门对接收集相关数据并对数据做检查整理；2）政策解读分析：根据历年国家、省、地方政策文件，确定项目选址条件；3）数据分析及预选址服务：根据政策要求利用专业平台对数据进行内业分析，输出待评估地块范围，并通过省部级平台进行数据进行查验；4）外业踏勘取证服务：调查地块的交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息，拍摄地块特征照片及全景照片；

（2）项目可行性研究：地块实施可行性分析评估综合内外业结果输出选址建议报告并对地块的垦造实施的可行性进行分析评估，编制可行性研究报告；

（3）项目勘测：包括测区地点、面积、测区地理位置等；1）测量范围：南平市延平区2023年度高标准农田建设提前批项目整个项目区；2）测量内容：①项目相关沟、路、渠、田、田坎、相关植被等地形地物。②界线位置按甲方指定红线范围内，比例尺按1:1000的地形测量。

（4）影像采集：1）项目立项前期影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目实施前分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目实施前三维模型；2）竣工验收影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目竣工验收分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目竣工验收三维模型；

（5）项目设计与预算编制：1）规划设计阶段内容包括国家现行标准、要求，承担项目总体布局、农田平整工程设计、农田水利工程设计、田间道路设计、土壤改良工程设计、水土保持、其他工程、环境评价、投资预算编制、配合财政预算审计及变更工作方面的任务；2）施工详图设计内容包括施工详图设计及变更；

（6）工程监理：监理工作在业主授权范围内对项目的质量、进度、投资进行控制，对项目合同、职业健康安全、项目信息进行管理，采取预控、过程控制、事后控制等方法保证合同目标的实现。具体工作方法有巡检、平行检查、旁站等。主要日常工作：审核方案、工序检查、组织分部验收、每月出监理月报、工程进度款初审、组织竣工预验收、出具工程质量评估报告等；

（7）工程复核：1）内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；2）外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程数量和质量，核实关键建设目标完成情况以及工程试运行情况，编制工程复核图和工程复核报告；

（8）耕地质量等别评定：对实施后项目区地块进行耕地质量评定，对地块内土壤采样化验，提供土壤化验报告、耕地质量评定报告和耕地质量等别分布图；

（9）工程验收：1）资料编制：验收材料收集整理，验收申请文件、方案编制；2）施工验收组织服务：配合甲方组织专家进行项目合同段组织验收，重点对犁底层、耕作层、土壤改良、灌溉排水设施和道路等单项工程的项目验收成果资料进行审查；3）初步验收组织服务：施工验收合格后，配合甲方组织项目初步验收，并检查项目确认成果资料的完整性；4）项目验收确认服务初步验收合格后，配合甲方完成项目验收确认组织及成果资料准备工作；

（10）项目报备上图入库：1）省级耕地占补平衡系统上图入库：在福建省农村土地整治监测监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过省级审查；2）地类日常变更入库服务：支持验收地块数据地类的省、部及数据日常变更外业举证、核查及上图入库，协助国土变更调查技术单位完成日常变更或年度变更；3）上图入库外业调查举证服务：对上图入库的地块依据部级标准和平台，对地块进行外业举证数据采集上报服务；4）全国耕地占补平衡动态监管系统上图入库：在全国耕地占补平衡动态监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，完成立项和验收阶段的备案，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过部级审查；

（11）招标代理服务：包括项目施工阶段工程招标以及设备采购招标。

（12）全过程信息化技术服务：为规范垦造耕地项目的一体化管理，供应商需为甲方提供垦造耕地全流程信息化服务，信息化技术服务需满足软件集成能力成熟度要求，能为项目立项、测量、设计、实施、竣工验收全流程提供监管支撑，信息化需具备垦造耕地互联网+举证、地块在线核查、现场信息采集、三维生产、历史数据调用、成果展示、汇总统计等能力；

2.6本招标项目的最高限价为1078.34万元。

注：上述项目服务内容，有具体实施才能计费，未实施不产生费用。具体实施情况以招标人发出实施通知书为准。招标人有权根据建设需要，将本项目进行分批次建设，中标单位应无条件接受并配合招标人。

2.6服务期限：自签订合同之日起至项目上图入库结束。

- 2.7质量要求：工程实施质量标准：满足现行自然资源部、农业农村部等部门相关规范的验收标准的要求。

3. 投标人资格要求

- 3.1应在中华人民共和国境内注册，须具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照；

- 3.1.1投标人承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务；

- 3.1.2投标人承担招标代理任务的单位法人营业执照经营范围应包括招标代理或招投标代理业务；

- 3.2须同时具有以下资质：1、具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或水利水电工程工程监理乙级及以上资质。

- 2、具有测绘资质乙级及以上资质。（若为联合体投标的，联合体牵头人必须满足此项要求）。

- 3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）本项目接受联合体投标，要求联合体成员数量（含牵头人）不超过2家。联合体投标的，应满足下列要求：

①组成联合体的成员均具有独立法人资格,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

②联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。联合体中标后，联合体各方应共同根据招标文件要求与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体牵头人负责整个合同的全面履行和接受本项目合同项下的项目款支付。

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的，不得参加本项目的投标。

（3）本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

（4）本项目投标保证金须由联合体牵头人缴纳。

（5）本项目不允许分包或转包。

3.4本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

3.5本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.招标文件的获取

- 4.1凡有意参加投标者，请于2022年12月28日8时30分至2023年1月5日23时59分，通过南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）在有效时间内采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。在后续阶段可通过网上提交质疑书及下载答疑纪要,操作方法详见网站下载专区中的相关操作指南。

- 4.2网上报名的具体操作方法详见南平市公共资源交易中心延平区分中心（网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/）下载专区中的相关操作指南。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年1月31日9时00分前到账。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾壹万元整（¥210000元)。

6.3.投标保证金提交的方式：①以投标人基本开户银行出具的银行保函形式提交，须在投标资格审查文件中提供银行保函扫描件，并在中标候选人公示期间将银行保函原件单独提交给招标人（按《关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》要求）或②采用电子保函形式：投标人需按闽建筑〔2020〕8 号要求，通过南平市公共资源交易中心延平区分中心具体项目信息页面购买电子保函，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分；

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年1月31日9时00分，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7.3.本工程采用网上无纸化招投标，投标人须于交标截止时间前将制作好的电子投标文件通过电子标书软件完成网上上传，投标文件以投标截止时间前通过网上上传的最后一份文件为准。招标人将于投标文件递交截止的同一时间、地点进行开标。如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

7.4.签到、解密：投标人应在投标截止时间前进行网上自助签到，逾期递交或未递交到指定网址的投标文件或逾期未签到的，招标人不予受理；投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内使用CA 数字证书（与“投标文件固化”CA 数字证书一致）进行电子投标文件的在线解密操作。关于项目在线开标签到及解密操作方式详见“南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）”。

8.费用

8.1.招标人公布本项目的工程全过程工程咨询服务招标控制价暂定为1078.34万元。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）上发布。若招标文件内容如有更正时，将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。

10.联系方式

招标人：南平市延平区农村土地开发有限公司；

地址：    南平市延平区    ，邮编： 353000 ；

电子邮箱:    /      ；

电话： 0599-8800917 传真：    /      ；

联系人：   黄工   。

招标代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司

地址：南平市延平区滨江中路四鹤广场A座1308室  ，邮编： 353000  ；

电子邮箱:  /  ；

邮编： 353000

电话： 15505991759

联系人：陈工

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/

联系电话：0599-8880350

招投标监督机构名称：福建省延拓国有资产投资运营集团有限公司

地址：南平市延平区

联系电话：0599-8800962

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼

联系电话：0599-8880350

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：南平市延平区农村土地开发有限公司 地址：南平市延平区 联系人：黄工 电话：0599-8800917 传真： / 电子邮箱： / |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司 地址：南平市延平区滨江中路四鹤广场A座1308室 联系人：陈工 电话：15505991759 传真： / 电子邮箱： / |
| 3 |  | 1.1.4 | 本招标项目 名称、招标 编号和标段 划分 | 招标项目名称：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务 报建编号： / 招标项目编号：E350702070180064600100288001 标段名称（如果有）：/ 标段编号（如果有）：/ 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 4 |  | 1.4 | 建设地点 | 延平区大横镇、夏道镇 |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 | 项目位于南平市延平区，项目拟对延平区大横镇、夏道镇范围内进行高标准农田建设，以及对土地进行综合整治，从而提升农业综合开发水平，建设总规模6400亩，项目工程施工费共计8240万元（具体金额以上级主管部门批复为准）。 |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和 内容 | 延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务，从本工程项目的项目实施评估、项目可行性研究、项目勘测、项目设计与预算编制、耕地质量等别评定、影像采集、项目报备上图入库、招标代理、工程复核、工程监理、工程验收等全过程工程咨询服务，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全等全面负责。包括以下内容： （1）项目实施评估：1）数据收集整理服务：与自然资源、农业、水利、林业、财政、发改委、旅游、环保等部门对接收集相关数据并对数据做检查整理；2）政策解读分析：根据历年国家、省、地方政策文件，确定项目选址条件；3）数据分析及预选址服务：根据政策要求利用专业平台对数据进行内业分析，输出待评估地块范围，并通过省部级平台进行数据进行查验；4）外业踏勘取证服务：调查地块的交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息，拍摄地块特征照片及全景照片； （2）项目可行性研究：地块实施可行性分析评估综合内外业结果输出选址建议报告并对地块的垦造实施的可行性进行分析评估，编制可行性研究报告； （3）项目勘测：包括测区地点、面积、测区地理位置等；1）测量范围：南平市延平区2023年度高标准农田建设提前批项目整个项目区；2）测量内容：①项目相关沟、路、渠、田、田坎、相关植被等地形地物。②界线位置按甲方指定红线范围内，比例尺按1:1000的地形测量。 （4）影像采集：1）项目立项前期影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目实施前分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目实施前三维模型；2）竣工验收影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目竣工验收分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目竣工验收三维模型； （5）项目设计与预算编制：1）规划设计阶段内容包括国家现行标准、要求，承担项目总体布局、农田平整工程设计、农田水利工程设计、田间道路设计、土壤改良工程设计、水土保持、其他工程、环境评价、投资预算编制、配合财政预算审计及变更工作方面的任务；2）施工详图设计内容包括施工详图设计及变更； （6）工程监理：监理工作在业主授权范围内对项目的质量、进度、投资进行控制，对项目合同、职业健康安全、项目信息进行管理，采取预控、过程控制、事后控制等方法保证合同目标的实现。具体工作方法有巡检、平行检查、旁站等。主要日常工作：审核方案、工序检查、组织分部验收、每月出监理月报、工程进度款初审、组织竣工预验收、出具工程质量评估报告等； （7）工程复核：1）内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；2）外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程数量和质量，核实关键建设目标完成情况以及工程试运行情况，编制工程复核图和工程复核报告； （8）耕地质量等别评定：对实施后项目区地块进行耕地质量评定，对地块内土壤采样化验，提供土壤化验报告、耕地质量评定报告和耕地质量等别分布图； （9）工程验收：1）资料编制：验收材料收集整理，验收申请文件、方案编制；2）施工验收组织服务：配合甲方组织专家进行项目合同段组织验收，重点对犁底层、耕作层、土壤改良、灌溉排水设施和道路等单项工程的项目验收成果资料进行审查；3）初步验收组织服务：施工验收合格后，配合甲方组织项目初步验收，并检查项目确认成果资料的完整性；4）项目验收确认服务初步验收合格后，配合甲方完成项目验收确认组织及成果资料准备工作； （10）项目报备上图入库：1）省级耕地占补平衡系统上图入库：在福建省农村土地整治监测监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过省级审查；2）地类日常变更入库服务：支持验收地块数据地类的省、部及数据日常变更外业举证、核查及上图入库，协助国土变更调查技术单位完成日常变更或年度变更；3）上图入库外业调查举证服务：对上图入库的地块依据部级标准和平台，对地块进行外业举证数据采集上报服务；4）全国耕地占补平衡动态监管系统上图入库：在全国耕地占补平衡动态监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，完成立项和验收阶段的备案，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过部级审查； （11）全过程招标代理：包括项目施工阶段工程招标以及设备采购招标； (12)全过程信息化技术服务：为规范垦造耕地项目的一体化管理，供应商需为甲方提供垦造耕地全流程信息化服务，信息化技术服务需满足软件集成能力成熟度要求，能为项目立项、测量、设计、实施、竣工验收全流程提供监管支撑，信息化需具备垦造耕地互联网+举证、地块在线核查、现场信息采集、三维生产、历史数据调用、成果展示、汇总统计等能力。 注：上述项目服务内容，有具体实施才能计费，未实施不产生费用。具体实施情况以招标人发出实施通知书为准。招标人有权根据建设需要，将本项目进行分批次建设，中标单位应无条件接受并配合招标人。 |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划服务期 | 从签订合同之日起至项目上图入库结束。 |
| 10 |  | 1.3.4 | 项目管理目标 | 本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的经批复后的概算范围内； 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求； 本项目质量目标：满足现行自然资源部、农业农村部等部门相关规范的验收标准的要求； 本项目安全文明目标：提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务，促进高标准基本农田持续利用。 |
| 11 |  | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 一、投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。 特别说明：（1）投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标。 - 资质要求：投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件：并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力： - （1）应在中华人民共和国境内注册，须具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照； （2）投标人承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务；投标人承担招标代理任务的单位法人营业执照经营范围应包括招标代理或招投标代理业务； （3）具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或水利水电工程监理乙级及以上资质； （4）具备测绘资质乙级及以上资质。（若为联合体投标的，联合体牵头人必须满足此项要求）； 注：①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）规定及《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2022〕3号）规定，住房和城乡建设部核发（省住房和城乡建设厅审批）的工程测量、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期统一延期至 2023年 12 月 31 日。 ②企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定。 - 本次招标 接受 联合体投标； - （1）本项目接受联合体投标，要求联合体成员数量（含牵头人）不超过2家。联合体投标的，应满足下列要求： ①组成联合体的成员均具有独立法人资格,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 ②联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。联合体中标后，联合体各方应共同根据招标文件要求与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体牵头人负责整个合同的全面履行和接受本项目合同项下的项目款支付。 （2）为招标项目前期工作提供咨询服务的，不得参加本项目的投标。 （3）本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 四、人员要求： 1、项目负责人须具备：拟派项目负责人必须具备国土规划或测绘类高级工程师，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位或分公司正式在岗职工，项目负责人可以兼任项目管理负责人和以下其他其中一个专业负责人，但应满足其资格要求。 2、投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求： - （1）拟派项目管理负责人必须具备国土规划或测绘类高级工程师，且应是独立投标人或联合体牵头人正式在岗职工。 - （2）拟派监理负责人（总监理工程师）必须具备合格有效的注册监理工程师注册执业证书，注册专业为水利水电工程，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工 。 - （3）拟派造价负责人必须具备合格有效的国家（一级）注册造价工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务的本单位正式在岗职工。 注：评标时，仅对全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人（指工程监理负责人（总监理工程师）、造价咨询负责人和招标代理负责人）；项目管理机构其他人员应在中标后按招标文件规定配备，除招标文件评标需求外，不对此进行评审。所谓本单位正式在岗职工，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保缴费证明上注明单位为准。 ①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准，投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证复印件。 ②上述所有原件复印件应包括年审及变更等记录页（如有）； ③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 3）其他项目管理机构及人员应当在中标后，中标人安排承诺配备的项目部人员到位由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。并于中标通知书发出后15个日历天内将人员汇总表及所配备人员的资历证明等文件提交给招标人核查，否则招标人有权取消其中标资格。 6.其他要求:根据相关文件规定，中标结果公示期间，对中标候选人（不包括其分支机构）及其法定代表人和项目总负责人进行行贿犯罪档案查询。查询结果以《中国裁判文书网》上查询为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目总负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 7、投标人应当按第6章投标文件格式之“资格审查申请文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第 3 章 第 2 节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
| 12 |  | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段提供招标代理服务的； （3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的； （4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的； （5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （6）全过程工程咨询服务投标人及其分包单位不得与项目施工单位存在利害关系； （7）法律法规规定的其它情形； |
| 13 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 14 |  | 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 15 |  | 1.10.1 | 分包（转委托）的具体要求 | □不允许 ☑允许：本设计咨询、工程咨询、项目管理、耕地质量等别评定、影像采集、项目报备上图入库监理、测量、应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。中标人如需将其它工作内容进行分包，应事先报招标人同意；且分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。 |
| 16 |  | 1.11 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | / |
| 18 |  | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 | 时间：2023年1月6日11时00分前。 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前在福建省公共资源交易电 子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、南平市公共资源交易中心分中心 http://ggzy.np.gov.cn/yp/ 提出。 |
| 19 |  | 2.3 | 招标文件澄清/修改发出的时间和形式 | 时间：2023年1月6日17时00分之前。 形式：招标人在上述时间前在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心 http://ggzy.np.gov.cn/yp/ 进行答复、澄清。 招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。 |
| 20 |  | 3.1.3 | 构成投标文件的 其他资料 | 由资格审查文件、商务文件、技术文件三部分构成 |
| 21 |  | 3.2 | 投标报价 | 项目位于南平市延平区，项目拟对延平区大横镇、夏道镇范围内进行高标准农田建设，以及对土地进行综合整治，从而提升农业综合开发水平，建设总规模6400亩，项目工程施工费共计8240万元（具体规模、金额以上级主管部门批复为准）。包含以下三个子项目内容： - 高标准农田规模2000亩，建设投资预估2500元/亩，工程施工费500万元（具体规模以上级主管部门批复为准）； - 改造耕地规模4300亩，建设投资预估18000元/亩，工程施工费7740万元（具体规模以上级主管部门批复为准）； - 乡镇路设100亩，投资包含在高标准农田建设和改造耕地投资之内（具体规模以上级主管部门批复为准）。 本期全过程工程咨询服务费招标控制价（即最高限价）：1078.34万元。 ☑项目实施评估：依据《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知（自然资办函2022〔2483〕号》、《TDT 1056-2019 县级国土调查生产成本定额》、财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》计取，按照100元/亩计取，计费基数以立项的项目建设规模为准，项目实施评估费暂定为64万元； ☑项目可行性研究费：计费基数暂定为6400亩，项目可行性研究费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，项目可行性研究费暂定25.54万元，最终以延平区财政局财审通过的工作量为计算基数； ☑项目勘测费：计费基数暂定为8240万元，项目勘测费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，项目勘测费暂定135.96万元，最终以延平区财政局财审审核通过的工作量为计算基数； ☑项目设计与预算编制费：计费基数暂定为8240万元，项目设计与预算编制费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，项目设计与预算编制费暂定128.54万元，最终以延平区财政局财审审核通过的工作量为计算基数； ☑影像采集费：计费基数暂定为6400亩，依据《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知（自然资办函2022〔2483〕号》、《TDT 1056-2019 县级国土调查生产成本定额》、财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》计取，按照220元/亩计取，项目施工前计费基数以立项的项目建设规模为准，项目竣工后计费基数以项目竣工建设规模为准，项目影像采集费暂定140.80万元； ☑工程复核费：计费基数暂定为8240万元，工程复核费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，工程复核费暂定45.32万元，最终以延平区审计局审计审核通过的工程量为计算基数； ☑耕地质量等别评定费：计费基数暂定为8240万元，工耕地质量等别评定费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，耕地质量等别评定费暂定41.20万元，最终以延平区审计局审计审核通过的工程量为计算基数； ☑项目报备上图入库费：计费基数暂定为6400亩，依据《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知（自然资办函2022〔2483〕号》、《TDT 1056-2019 县级国土调查生产成本定额》、财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》计取，按照200元/亩计取，项目竣工后计费基数以项目竣工建设规模为准，项目影像采集费暂定128万元，最终以延平区审计局审计审核通过的工程量为计算基数； ☑工程验收费：工程验收费用根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）计取，工程验收费暂定90.64万元，最终以延平区审计局审计审核通过的工程量为计算基数； ☑全过程信息化技术服务费：计费基数暂定为6400亩，依据《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知（自然资办函2022〔2483〕号》、《TDT 1056-2019 县级国土调查生产成本定额》、财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额计算细则》计取，按照200元/亩计取，项目竣工后计费基数以项目竣工建设规模为准，全过程信息化技术服务费暂定128万元，最终以延平区审计局审计审核通过的工程量为计算基数； ☑工程监理费：计费基数暂定为8240万元，根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计取，专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0，计费基数最终以建安工程结算审核价为准，工程监理费暂定为130.19万元。 ☑招标代理费：计费技术暂定为8240万元，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）计取，最终以延平区审计局审计通过的工程量为计算基数，招标代理费暂定为20.15万元。 |
| 22 |  | 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |
| 23 |  | 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币贰拾壹万元整（¥210000元)； 2、投标保证金形式：投标人须使用下列②或③或④种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：采用电子银行保函。根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定：投标人应将电子银行保函、投标人缴纳的保函手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明的原件扫描件附在《资格审查文件》中“投标保证金有关单据”后面，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号或项目名称，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：不允许使用纸质保函，投标人应自行通过南平市公共资源交易中心延平区分中心电子保函平台申请电子保险保函。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 不允许使用纸质保函，投标人应自行通过南平市公共资源交易中心延平区分中心电子保函平台申请电子保险保函。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/ 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函形式提交投标保证金的：投标人可通过南平市公共资源交易中心延平区分中心电子保函平台选择任意一家机构开具电子保函。投标人应将电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函、投标人缴纳的保函手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明的原件扫描件附在《资格审查文件》中“投标保证金有关单据”后面，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明项目编号或项目名称，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。（如果在申请电子保函过程中有什么疑问，可以联系保函出具机构的客服电话进行咨询。投标人如果申请电子保函不成功，请根据招标文中载明的其它方式缴交投标保证金，以免影响投标。） 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人提交。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。 |
| 24 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 25 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交。 |
| 26 |  | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“（盖公章）”或“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人单位法人电子公章，法人代表人或其授权委托人的“（盖章）”系指加盖投标人（或联合体牵头人）相应人员的电子姓名章。涉及个人签字的可先行打印按招标文件规定签字后扫描。如有联合体，联合体除牵头人外的其他成员均无须在投标文件上加盖电子公章，联合体除牵头人外的其他成员所提供的资料须先行打印按招标文件规定签字（如有）、加盖单位公章后，与资料对应的文件合并成完整投标文件扫描上传网上投标系统并加盖联合体牵头人的单位电子公章。 |
| 27 |  | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8880350 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招标文件网络上传，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 |
| 28 |  | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 网址： http://ggzy.np.gov.cn/yp/ 联系电话：0599-8880350 公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼 联系电话：0599-8880350 |
| 29 |  | 4.1.5 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2023年1月31日9时00分00秒前 提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。 密封要求：/ |
| 30 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 | 时间：2023年1月31日9时00分00秒 |
| 31 |  | 5.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年1月31日9时00分00秒 |
| 32 |  | 5.2 | 投标文件解密方式 | 1、电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）；同时招标人在南平市公共资源交易中心延平区分中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 2、投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。 3、解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑MAC地址、投标人信用分申请使用情况，并记录在案。 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 33 |  | 5.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。在解密时，因停电、网络故障、电子设备导致无法继续进行解密时，故障可在短时间内解除的，招标人可以暂停开标工作，待故障解除后继续开标；故障无法在短时间内解除的，招标人应当终止开标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行解密、开标。 |
| 34 |  | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 7 人。 技术、经济等方面专家确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 35 |  | 6.3.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
| 36 |  | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。按规定时间（一般在半个小时内须澄清、说明或者补正）向评标委员会作出澄清、说明或者补正。投标人未能按上述规定作出澄清、说明或者补正的，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 37 |  | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐合格候选人数量： 1 名： |
| 38 |  | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介 、场所、公式期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台/南平市公共资源交易中心延平区分中心 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台/南平市公共资源交易中心延平区分中心 网址：http:ggzyfw.fujian.gov.cn http://ggzy.np.gov.cn/yp/ 联系电话：0599-8880350 公示期限：中标候选人公示不少于三日，中标结果公示不少于十日 |
| 39 | 7.5.1 |  | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保提交的时间：收到中标通知书后30个工作日内（签订合同之前），中标人应向招标人提交履约保证金。 履约担保形式：可以是现金、银行转账、银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式，中标人可自行选择。 履约担保期限：至各项工作完成并经有权部门审批或验收合格后28天内分别无息退还。 |
| 40 | 7.6.1 |  | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30日内完成合同订立。 |
| 41 | 9.2.3 |  | 监管部门 | 招投标监督机构名称：福建省延拓国有资产投资运营集团有限公司 地点：南平市延平区 电话：0599-8800962 |
| 42 | 10 |  | 需要补充的 其他内容 | 1.行贿犯罪档案的查询：根据相关文件规定，中标结果公示期间，对中标候选人（不包括其分支机构；若为联合体，含联合体各方，下同）及其法定代表人和项目责任人进行行贿犯罪档案查询。查询结果以《中国裁判文书网》上查询为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目责任人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 2.本项目所列工程在施工过程中因规划调整、政策性调整等特殊原因造成部分项目甩项或以其他方式建设，中标人应无条件接受招标人指令完成，工程价款调整按合同约定的价款调整及工程变更相关条款执行。 3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格；给招标人造成的损失投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4.保密要求：构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 5.文件投标人须知前附表所述内容与招标文件投标人须知正文部分所述内容不一致或招标文件投标人须知正文部分中表述不明时，以投标人须知前附表的所述内容为准。 6.特别提示：本项目全过程工程咨询中标人不得参与或承接本项目的工程总承包和施工投标工作，不得与本项目工程总承包单位和施工单位及其主体工程分包单位存在相互控股或参股或有隶属关系等利害关系。 7.根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）文件规定，住房和城乡建设部核发的工程测量、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。 8.根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）规定，我省各级资质审批部门审批的工程测量、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2023年12月30日的，以及有效期于2023年内届满的，其有效期统一延期至2023年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。 9、在招标文件规定的时间内，中标人无正当理由不提交履约保证金、不签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金并进行全省通报，列入不良记录。 10、投标人须知前附表与招标文件其它部分不一致的，以须知前附表为准。 11、中标人在本项目投标过程中有违法行为导致中标被依法确认无效的，其投标保证金将被没收。 12、因中标人原因，中标人未在规定时间节点内提交设计成果资料，招标人有权单方面取消合同，并且不支付任何费用，同时向中标人追偿损失。 13、本次招标活动提供的资料仅用于本次招投标活动需要，未经招标人允许，不得将相关材料用于其他项目用途。若违反，投标人将承担泄密造成的一切损失并承担相关责任。 14、中标人中标后，中标人应与招标人签订全过程工程咨询合同。 15、监理人应严格按照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34 号）规定,协助招标人督促抓好实名制管理工作。 16、在本合同有效期内，若本工程由于双方无法预见和控制的原因、政府通知停止或暂停建设及其他政策性原因等导致本合同全部或部分无法继续履行时，招标人（委托人）有权单方解除合同或对监理服务范围进行相应变更。 17、本项目招标代理服务费按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准计算，以中标价为收费基数，由中标人支付。在领取中标通知书时一并支付。 |

## 第二节 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应

包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（11）在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪行为的；

（13）拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

（14）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

（15）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

（16）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。

（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（18）投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

1.10.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

#### 1.11 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：

一、投标人基本情况表

二、联合体成员基本情况表（如有时）

三、联合体协议书

四、法定代表人身份资格证明书

五、授权委托书

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、项目管理机构人员到位承诺书

八、投标人基本存款账户信息

九、投标保证金

十、其他：

1.承诺函

2.投标承诺书

3.无行贿犯罪记录承诺书

4.其他资料

3.1.2商务文件应包括下列内容

一、投标函

二、商务部分得分证明材料

三、其他资料

3.1.3技术文件应包括下列内容：

1.项目实施评估方案

2.项目测量技术方案

3.项目可行性研究及规划设计实施方案

4.耕地质量等别评定技术方案

5.影像采集技术方案

6.项目报备上图入库技术方案

3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。

4.1.5 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

- （六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

- （七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；

- （八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

### 附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 项目负责人姓名、证书类型及证书编号 | 投标 保证金(元) | 投标报价(元) | 管理目标 | 服务期 | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息 (网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年   月    日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建  编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

招 标 人：

招标代理：

年  月  日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：        。

2. 报建编号：        。

3. 招标项目编号：        。

4. 招标方式：        。

5. 招 标 人：        。

6. 招标代理机构：        。

7. 工程建设地点：        。

8. 工程建设规模:         。

9. 招标范围和内容：        。

10. 服务期：        。

11. 项目管理目标：        。

12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。

13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。

14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。

15. 开标平台:        。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：        。

18. 评标办法及评标参数：        。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：        。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。

2.专家评委抽取地点：        。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 单位名称 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主任 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
| …… |  | ` |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。

2．资格评审情况：        。

3.响应性评审情况：        。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术部分得分B | 商务部分得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

| 合格候选人或中标人 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年   月   日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

# 第三章 评标办法和标准

## 第1节评标办法和标准前附表

| 招标人 | 南平市延平区农村土地开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务 招标编号： |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节资格审查办法和评审标准及数据表

一．资格审查办法和评审标准数据表

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 3 | 资格审查委员会 | 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
| 3 | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：评标委员会应当按照投标须知前附表第11项及本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序。 |

说明：本表数据由招标人填入。

二．资格审查办法和评审标准

1.总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式见“评标办法和标准前附表表”。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

3.资格审查委员会

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

4.资格审查办法

4.1.采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

5.资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

（1）完整提供招标文件第6章“资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

（2）由独立投标人或联合体牵头人法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件扫描件）；

（3）具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

（4）具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

（5）拟担任的全过程工程咨询项目负责人须知前附表第11项要求的最低标准的；

（6）组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

（7）投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

（8）投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.资格审查结果

6.1.资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标申请人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

6.2.重新进行招标

通过资格审查评审评审合格的投标申请人不足3个的或中标人被取消中标资格的，招标人将重新组织招标。

## 第3节 评标办法和标准及前附表

一．评标办法和标准前附表

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数：不少于 7 人 ；招标人按有关规定组建。 评标专家确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 。 |
| 2 | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
| 3 | 9.3 | 评分分值的详细分布 | 综合评估法评分采用百分制。其分值组成为： 1、投标报价：10分 2、技术部分：50分 3、商务部分：40分 在评标委员会各成员的最后评分中去掉一个最高分，去掉一个最低分后取其算术平均值作为该投标人的最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” ，第四位及以后不计）。 具体评分标准见下表。 |

评分标准表

| 评审 因素 | 评分细则 |  | 分值（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（合计50分） |  |  |  |  |
| 项目实施评估方案 | 合理验证项目立项正确性、依据合理、外业踏勘内容全面、能提供举证照片、全景照片、视频（定位及方位角）的得2分；验证项目立项正确性思路不清晰、依据较为合理、外业踏勘内容不全、能提供举证照片、全景照片、视频（定位及方位角）的得1分；不能验证项目立项正确性或者不能提供定位及方位角举证照片、全景照片、视频的得0分。 |  | 2 |  |
| 项目测量技术方案 | 工作依据全面、目标合理、精度达标、方法正确、方案完整、可操作性强，得2分；工作依据较全面、目标较合理、精度达标、方法正确、方案较完整、可操作性较强，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 项目可行性研究及规划设计实施方案 | 根据投标人提供的可行性研究方案：工程规划设计方案、数字化农田建设灌溉排水方案、农田建设灌溉排水方案、旱田改水田工程设计方案、垦造水田建设方案、耕作层剥离技术及土壤改良技术方案、客土回填技术方案、机修梯田技术方案进行评分。 方案合理、可操作性强、规划设计覆盖内容全面、技术方法合理、标准齐全、依据准确、逻辑性强，得5分；方案较合理、可操作性一般、规划设计覆盖内容不全，得3分；方案较差、可操作性差、依据不全不全、技术方法不合理、逻辑性差，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 5 |  |
| 耕地质量等别评定技术方案 | 土壤采样方法正确、样点数量合理、评估体系正确、评估因素全面、权重分配合理、技术路线合理，得3分；土壤采样方法正确、样点数量合理、评估体系较正确、评估因素全面、权重分配较合理、技术路线较合理，得1-2分；评估体系不正确、评估因素不全、权重分配不合理、技术路线不合理或者无提供方案的，得0分。 |  | 3 |  |
| 影像采集技术方案 | 方案合理、可操作性强、航测技术路线正确、影像分辨率不低于0.2米、三维模型精度优于5cm，得2分；方案较合理、可操作性一般、航测技术路线不清晰、影像分辨率不达标、三维模型精度不达标，得1分；技术方案明显错误或者无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 项目报备上图入库技术方案 | 方案合理、可操作性强、数据查验内容全面、上传数据及材料格式正确、外业举证拍照数量和质量达标、图斑信息填报齐全、完全符合部级审核要求、配合完成日常变更或者年度变更，得2分；方案较合理、可操作性一般、数据查验内容不全面、上传数据及材料格式正确、外业举证拍照数量和质量达标、图斑信息填报不全、位完全符合部级审核要求、配合完成日常变更或者年度变更，得1分； 无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 工程造价咨询工作方案 | 方案合理、可操作性强、依据和标准正确、内容全面、单价合理正确、数据真实、程序合法，得2分；方案较合理、可操作性一般、依据和标准不全、内容不全面、单价不合理、数据真实、程序合法，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 工程复核技术方案 | 方案合理、可操作性强、复核工程内容全面、参数全面正确、样点分布及数量合理，得2分；方案较合理、可操作性一般、复核工程内容不全面、参数不全、样点分布及数量不合理，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 工程监理工作方案 | 方案合理、可操作性强、检查流程全面、保证体系健全、检查内容全面合理、能提供齐全的阶段成果，得2分；方案较合理、可操作性一般、检查流程较全面、保证体系较健全、检查内容较全面合理、提供阶段成果不齐全，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 项目竣工验收工作方案 | 方案合理、可操作性强、组织流程合理、准备工作充足、成果资料齐全，得2分；方案较合理、可操作性一般、组织流程较合理、准备工作不充足、成果资料不齐全，得1分；无提供方案的，得0分。 |  | 2 |  |
| 一体化垦造全流程管理方案 | 根据投标人提供的一体化垦造全流程管理方案进行评分， 项目目标清晰、方案合理、可操作性强，得2分；目标不清晰、方案较合理、可操作性一般，得1分；无提供方案的，得0分 |  | 2 |  |
| 垦造耕地全流程监管服务 | 投标人提供以真实系统功能截图形式展示垦造耕地全流程监管系统，体现展示内容完整性、流程、重要功能，展示内容如下： 1）在线互联展示，支持按时段放号、外业预约取号、在线叫号的模式组织在线互联工作，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 外业人员实时位置地图分布展示，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 展示用户在线状态、互联状态查看，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 展示核查任务分配，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 展示互联旁观功能，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 本项满分3分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 2）互联过程中展示，支持远程拍摄带有位置及方位角的照片和视频，以及显示人员位置及方位，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 支持无人机画面实时回传及展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 本项满分2分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 3）地块现场信息采集展示，支持手机照片和视频、全景照片、无人机照片采集，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 采集的照片和视频带有位置和方位角展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 本项满分2分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 4）地块信息展示，支持地块实景三维浏览，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 展示地块手机举证照片、全景照片和无人机举证照片查看展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 支持以上照片位置和方位角地图联动展示的，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 本项满分1.5分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 5）支持地块历年现状、规划、影像数据查询及结果查看功能展示，辅助外业核查监管，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 本项满分0.5分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 注：中标公示后投标人需向甲方提供真实的垦造耕地全流程监管系统演示，否则合同不予签订 |  | 9 |  |
| 垦造耕地全流程管理服务 | 投标人提供以真实系统功能截图形式展示垦造耕地全流程管理系统，体现展示内容完整性、流程、重要功能，展示内容如下： 1）项目全流程管理展示，支持一张底图全域地块分布展示的，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 地块垦造现阶段信息概览展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 支持历史阶段成果浏览展示，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 项目信息分乡镇汇总展示，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 本项满分3分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 2）项目信息展示：地块图形属性联动展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 乡镇项目信息概览展示，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 外业采集照片成果与底图、地块联动查看展示，展示内容具体丰富的得0.5分，展示内容一般的得0.2分； 本项满分2分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 3）汇总统计展示：按时间统计垦造阶段性完成地块数量展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 按乡镇统计地块垦造阶段性数量展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 本项满分2分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 4）支持采用多色图的方式对项目阶段进行区分展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 支持阶段、地块分布、项目信息三者联动展示，展示内容具体丰富的得1分，展示内容一般的得0.5分； 本项满分2分，无法展示以上内容或展示不全的不得分； 注：中标公示后投标人需向甲方提供真实的垦造耕地全流程管理系统演示，否则合同不予签订 |  | 9 |  |
| 质量控制方案 | 对整个服务过程建立健全的质量控制体系，质量保证措施得当、合理、可行，质量控制目标得到合理分解，并有质量目标无法实现时的认罚承诺等，由专家进行综合评价。 内容完整、表述清晰、符合现实情况、具有本项目针对性、且有利于采购项目实施的得2分，内容不完整、表述清晰、符合现实情况、且有利于采购项目实施的得1.5分，内容不完整、表述模糊、符合现实情况、且有利于采购项目实施的得1分，内容缺失、表述模糊、方案中有符合现实情况的内容、且有利于采购项目实施的得0.5分。无此项不得分。 |  | 2 |  |
| 售后服务方案 | 横向比较各供应商服务响应、反馈、解决问题等服务体系情况，由专家进行综合评价。内容完整、表述清晰、符合现实情况、具有本项目针对性、且有利于采购项目实施的得2分， 内容不完整、表述清晰、符合现实情况、且有利于采购项目实施的得1.5分，内容不完整、表述模糊、符合现实情况、且有利于采购项目实施的得1分，内容缺失、表述模糊、方案中有符合现实情况的内容、且有利于采购项目实施的得0.5分。无此项不得分。 |  | 2 |  |
| 安全保密方案 | 评审专家根据供应商制定的安全保密措施进行评分，安全保密措施有效，延续性强，数据保密方法针对性强，得2分； 安全保密措施一般，保密方法针对性一般，得1分；没有安全保密方案或描述不清楚的，得0分。 |  | 2 |  |
| 商务部分（合计40分） |  |  |  |  |
| 企业资质 | 投标人具有ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证认证证书的，每个得 0.5 分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |  |
|  | 投标人具有高新技术企业研究开发中心、软件集成能力成熟度模型CMMI5级证书的，每个得1分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |  |
|  | 投标人具有涉密信息系统集成资质证书、信息安全服务资质认证证书的，每个得1分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |  |
|  | 投标人同时具有工程造价咨询资质证书、工程监理甲级、测绘甲级资质的得3分，缺项得1分，没有不得分。 |  | 3 |  |
|  | 评审依据：以上证书提供复印件并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分 |  |  |  |
| 企业实力 |  | 投标人获得国家地理信息科技进步奖或国土资源科学技术一等奖每项得0.5分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人承接过用地审批监管类似项目获得国家创新基金得2分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人具有外业调查测绘、数据加密、三维建模、调查评价分析、耕地质量等别评定、智能垦造信息化服务等类似著作权证书的，每个得0.5分，满分3分，没有不得分。 |  | 3 |
|  |  | 投标人具有数字测图、正射影像的生成、国土调查关键技术研究能力的，提供相关证明材料，每个得0.5分，满分1.5分，没有不得分。 |  | 1.5 |
|  |  | 投标人具有土地相关矢量或栅格数据快速叠加处理、影像压缩处理，调查成果数据处理能力的，提供相关证明材料，每个得0.5分，满分1.5分，没有不得分。 |  | 1.5 |
|  |  | 评审依据：以上证书或相关证明材料提供复印件并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分 |  |  |
| 企业案例 |  | 投标人具有耕地后备资源等潜力、增减挂钩项目、补充耕地、设施农用地调查、核查、举证、上图入库相关业绩的，每提供一份有效的业绩得0.5分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人具有国土调查数据处理及技术支撑服务业绩的，每提供一份有效的业绩得1分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人具有三维扫描测量或无人机举证或自然资源核查智飞相关业绩的，每提供一份有效的业绩得1分，满分3分，没有不得分。 |  | 3 |
|  |  | 投标人具有省级及以上国土调查互联网+举证系统或平台业绩的，每提供一份有效的业绩得0.2分，承担过国家级永久基本农田保护监督实地举证业绩的加1分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人具有高标准农田建设、水利、国土调查相关监理业绩的，每提供一份有效的业绩得0.5分，满分2分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 评审依据：近5年内提供业绩为有效案例，投标人须提供业绩中标公告网页截图以及合同复印件并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分 |  |  |
| 人员资质 |  | 投标人拟派的项目负责人具有国土空间规划高级工程师和中级土地规划工程师的得2分，具有国土空间规划中级工程师的得1分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人拟派的工程造价咨询负责人同时具有一级注册造价工程师证书和高级工程师证书的，得2分，同时具有一级注册造价工程师证书和中级工程师的得1分，具有一级注册造价工程师证书的得0.5分，没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人拟派的项目监理负责人同时具有水利工程和市政工程专业的国家注册监理工程师证书和高级工程师证书的，得2分，具有水利工程和市政工程专业的国家注册监理工程师证书和中级工程师的得1分，具有水利工程或市政工程专业的国家注册监理工程师证书的，得0.5分；没有不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人拟派的项目信息化负责人具有高级软件工程师、软件设计师证书、涉密测绘成果管理人员证书、互联网地图安全审校员证书的，每个得0.5分，满分2分，否则不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人拟派的项目技术负责人同时具有土地管理或测绘工程专业高级测绘工程及注册测绘师的，得1分，否则不得分。 |  | 1 |
|  |  | 投标人拟派的项目技术人员（不含项目负责人、技术负责人、数据负责人）具有测绘工程、土地管理、地理信息系统工程、工程造价、水利工程、计算机、土地规划类专业中级及以上职称10人的（含10 人）得1分，5-9人的得0.5分，不足5人的不得分，满分1分。 |  | 1 |
|  |  | 评审依据：须提供身份证、相关证件及近半年内任意一个月在本公司缴纳社保证明的复印件加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求不得分 |  |  |
| 备注：以联合体投标的，以上商务资质评分联合体牵头方或成员任一方满足均可计分，若公司名称有变更则需提供变更材料加盖公章。 |  |  |  |  |
| 价格部分（合计10分） |  |  |  |  |
| - 以所有有效投标人的投标报价平均值作为评标基准价，投标人的价格得分统一按下列公式计算: - 投标报价得分10-¦(投标报价-评标基准价)/评标基准价¦×10(计算结果保留至小数点后1位)。经评委统一认定为恶意报价者0分。 |  |  |  | 10 |

二、评标办法和标准

综合评估法

1.总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006 年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2.评标委员会

2.1. 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第 1 项。

3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

3.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

3.2. 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

3.3. 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

3.4. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.5. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

3.6. 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

4.评标程序

4.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：

（1） 评标前准备工作；

（2） 对投标人资格审查文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

（4） 对投标文件的澄清和补正（如有时）

（5） 对投标文件进行详细评审（包括商务文件的详细评审）；

（6） 推荐中标候选人、提交评标报告。

5.评标前的准备工作

5.1. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

5.2. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.资格审查

6.1. 评标委员会应当按照本章第 2 节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

7.初步评审

7.1. 投标文件的符合性检查和响应性确定在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。

当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

（1） 未按招标文件规定递交投标文件的；

（2） 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由独立投标人或联合体牵头人法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

（3） 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

（4） 投标文件未按照招标文件规定的格式填写和盖章，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5） 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6） 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

（7） 投标有效期不满足招标文件要求的；

（8） 服务周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

（9） 全过程工程咨询服务费用超过招标人公布的控制价金额，或超过各类服务单项限额的金额，或投标下浮率超出招标人公布的幅度；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11）拟担任本项目全过程工程咨询项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本项目全过程工程咨询项目负责人与资格审查时不一致的；投标文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

（12）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

（13）招标文件规定的可以废标的实质性要求。

8.澄清和补正

8.1. 投标文件的澄清

8.1.1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第 8.2 款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

8.2. 细微偏差补正

8.2.1.细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

（1） 投标文件中填报的服务周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

（2） 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

（3） 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

8.2.2.按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

9.详细评审

9.1. 评标委员会仅对资格审查合格的投标人的商务文件进行详细评审。

9.2. 综合评估法的分值构成和评分标准

9.2.1.综合评估法采用百分制进行量化。综合评估法的评分标准见附件《综合评估法评分标准》。

9.2.2.评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。各评标委员会成员评分的算术平均值为各部分评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

9.3. 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

10. 推荐中标候选人

10.1. 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“实施方案+项目管理团队+企业资信及实力+企业业绩+投标报价”之和，作为各投标人的最终得分。

10.2. 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人采用随机抽取法选择确定。

10.3. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

10.4. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

10.5. 如因中标候选人原因被取消中标资格的，招标人将没收其投标保证金，并重新组织招标。

11. 评标报告

11.1. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 符合要求的投标一览表；

（4） 废标情况说明；

（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6） 经评审的价格或者评分比较一览表；

（7） 经评审的投标人排序；

（8） 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

（9） 澄清、说明、补正事项的纪要。

11.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

11.3. 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

12. 附则

12.1. 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

12.2. 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第四章 合同条款及格式

房屋建筑和市政基础设施

全过程工程咨询服务合同

示范文本

说明

为了指导全过程工程咨询服务合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《政府投资条例》以及相关法律法规，制定了《全过程工程咨询服务合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书是委托人与咨询人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议书。合同协议书共计9条，集中约定了合同当事人基本的权利义务，包括项目概况、服务范围、委托人代表与咨询项目负责人、服务费用、服务期限、合同文件的组成、双方承诺、词语含义等重要内容，并约定了合同订立生效条件及合同订立的时间、地点和合同份数。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《政府投资条例》等法律法规和规章的规定，就全过程工程咨询服务的提供及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性规定。

通用合同条件共计17条，具体条款分别为：Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、全过程工程咨询服务成果文件交付、全过程工程咨询服务成果文件的审查、施工现场配合服务、合同价款与支付、变更与索赔、专业责任与保险、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found、Error: Reference source not found。前述条款安排既考虑了现行法律法规对全过程工程咨询服务的有关要求，也考虑了目前的各类工程咨询服务中的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于全过程工程咨询服务的基础性条款。

（三）专用合同条件

专用合同条件是指合同当事人根据法律、法规和规章的规定，结合具体建设项目实际，通过双方的谈判、协商对相应通用合同条件的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在使用专用合同条件时，应注意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致，并和通用合同条件按照同一编号的条款一起阅读和理解，当两者之间有不符之处，以专用合同条件为准；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如果不需进行细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可增加相关专用合同条件或附件。

- 《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目开展的全过程工程咨询服务，委托人与咨询人可结合建设工程具体情况，参考《示范文本》订立合同，并按照法律法规、规章的规定和合同约定承担相应的法律责任及履行合同权利义务。

对于政府投资项目，鼓励使用《示范文本》编制依法必须进行招标的全过程工程咨询服务招标文件，并且以附件1［服务范围］第四条［对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定］作为合同文件的组成部分。

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：_南平市延平区农村土地开发有限公司

咨询人或联合体牵头人（全称）：_____________________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

1.项目名称：延平区农业综合开发建设项目一期全过程工程咨询服务。

2.项目地点： 延平区大横镇、夏道镇。

3.建设范围和内容：项目工程施工费共计8240万元（具体金额以上级主管部门批复为准）。包含以下三个子项目内容：高标准农田规模2000亩，建设投资预估2500元/亩，工程施工费500万元；改造耕地规模4300亩，建设投资预估18000元/亩，工程施工费7740万元；乡镇路设100亩，投资包含在高标准农田建设和改造耕地投资之内。

4.投资估算金额：项目工程施工费共计8240万元（具体金额以上级主管部门批复为准）。

5.资金来源： 多渠道筹措   。

6.项目周期：                           。

7.其他：_____________________________________________________。

- 服务范围

（1）项目实施评估：1）数据收集整理服务：与自然资源、农业、水利、林业、财政、发改委、旅游、环保等部门对接收集相关数据并对数据做检查整理；2）政策解读分析：根据历年国家、省、地方政策文件，确定项目选址条件；3）数据分析及预选址服务：根据政策要求利用专业平台对数据进行内业分析，输出待评估地块范围，并通过省部级平台进行数据进行查验；4）外业踏勘取证服务：调查地块的交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息，拍摄地块特征照片及全景照片；

（2）项目可行性研究：地块实施可行性分析评估综合内外业结果输出选址建议报告并对地块的垦造实施的可行性进行分析评估，编制可行性研究报告；

（3）项目勘测：包括测区地点、面积、测区地理位置等；1）测量范围：南平市延平区2023年度高标准农田建设提前批项目整个项目区；2）测量内容：①项目相关沟、路、渠、田、田坎、相关植被等地形地物。②界线位置按甲方指定红线范围内，比例尺按1:1000的地形测量。

（4）影像采集：1）项目立项前期影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目实施前分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目实施前三维模型；2）竣工验收影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目竣工验收分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目竣工验收三维模型；

（5）项目设计与预算编制：1）规划设计阶段内容包括国家现行标准、要求，承担项目总体布局、农田平整工程设计、农田水利工程设计、田间道路设计、土壤改良工程设计、水土保持、其他工程、环境评价、投资预算编制、配合财政预算审计及变更工作方面的任务；2）施工详图设计内容包括施工详图设计及变更；

（6）工程监理：监理工作在业主授权范围内对项目的质量、进度、投资进行控制，对项目合同、职业健康安全、项目信息进行管理，采取预控、过程控制、事后控制等方法保证合同目标的实现。具体工作方法有巡检、平行检查、旁站等。主要日常工作：审核方案、工序检查、组织分部验收、每月出监理月报、工程进度款初审、组织竣工预验收、出具工程质量评估报告等；

（7）工程复核：1）内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；2）外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程数量和质量，核实关键建设目标完成情况以及工程试运行情况，编制工程复核图和工程复核报告；

（8）耕地质量等别评定：对实施后项目区地块进行耕地质量评定，对地块内土壤采样化验，提供土壤化验报告、耕地质量评定报告和耕地质量等别分布图；

（9）工程验收：1）资料编制：验收材料收集整理，验收申请文件、方案编制；2）施工验收组织服务：配合甲方组织专家进行项目合同段组织验收，重点对犁底层、耕作层、土壤改良、灌溉排水设施和道路等单项工程的项目验收成果资料进行审查；3）初步验收组织服务：施工验收合格后，配合甲方组织项目初步验收，并检查项目确认成果资料的完整性；4）项目验收确认服务初步验收合格后，配合甲方完成项目验收确认组织及成果资料准备工作；

（10）项目报备上图入库：1）省级耕地占补平衡系统上图入库：在福建省农村土地整治监测监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过省级审查；2）地类日常变更入库服务：支持验收地块数据地类的省、部及数据日常变更外业举证、核查及上图入库，协助国土变更调查技术单位完成日常变更或年度变更；3）上图入库外业调查举证服务：对上图入库的地块依据部级标准和平台，对地块进行外业举证数据采集上报服务；4）全国耕地占补平衡动态监管系统上图入库：在全国耕地占补平衡动态监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，完成立项和验收阶段的备案，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过部级审查；

（11）全过程招标代理服务：包括项目施工阶段工程招标以及设备采购招标。

（12）全过程信息化技术服务：为规范垦造耕地项目的一体化管理，供应商需为甲方提供垦造耕地全流程信息化服务，信息化技术服务需满足软件集成能力成熟度要求，能为项目立项、测量、设计、实施、竣工验收全流程提供监管支撑，信息化需具备垦造耕地互联网+举证、地块在线核查、现场信息采集、三维生产、历史数据调用、成果展示、汇总统计等能力；

注：上述项目服务内容，有具体实施才能计费，未实施不产生费用。具体实施情况以招标人发出实施通知书为准。招标人有权根据建设需要，将本项目进行分批次建设，中标单位应无条件接受并配合招标人。

- 委托人代表与咨询项目负责人

委托人代表：____________________________________________________。

咨询项目负责人：_______________________________________________。

- 服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）______________（¥__________元）。

具体的服务费用计取和支付方式详见附件 2［服务费用和支付］。

- 服务期限

从签订合同之日至项目上图入库结束。

- 合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 双方承诺

- 咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。

- 委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

- 词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

- 合同订立和生效

- 合同订立时间：_________年_____月_____日

- 合同订立地点：项目所在地

- 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

本合同经双方签字或盖章后成立，并生效。

委托人：         （公章）              咨询人(或联合体牵头人)：     （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：___________          统一社会信用代码：___________

地址：_______________________          地址：_______________________

邮政编码：___________________          邮政编码：___________________

法定代表人：_________________          法定代表人：_________________

委托代理人：_________________          委托代理人：_________________

电话：_______________________          电话：_______________________

传真：______________________           传真：______________________

电子信箱：___________________          电子信箱：___________________

开户银行：___________________          开户银行：___________________

账号：_______________________          账号：_______________________

## 第二部分 通用合同条款

### 1.一般约定

1.1 词语定义与解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合 同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、委托人要求、技术标准、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同 协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标 函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文 件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目 的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的 具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.5 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.6 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指由一个单位或多个单位组成的联合体，提供 涵盖项目决策阶段和实施阶段的项目建设全过程的专业化工程咨询服务，服务内容涉 及建设工程全生命周期内的策划咨询、报建报批管理、合约管理、工程设计、招标代理、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收等各个阶段的管理服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全过程提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括建设项目的全过程工程项目管理以及投资策划与决策、设计、造价咨询、监理、施工项目管理咨询等专业咨询服务。全过程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有投资策划与决策、设计、造价、监理、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施，由委托人授权一家单位负责或牵头，为建设项目从投资策划与决策持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务 期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的 用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始 服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指委托人发出的 开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日 期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成 服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期 是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工 程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不

计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.4.5月：是指根据公历从第一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的 时间段。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照 合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合 同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

（10）已标价的工程量清单或预算书；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、 电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应 提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往 信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来 信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技 术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

### 2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务 工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于 当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行 的，咨询人可以要求委托人撤换委托人代表。

2.3委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施 监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范 全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面 决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托 人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

### 3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2咨询人应当完成委托人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目 负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、执业经验、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资 格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计咨询负责人、 代理负责人、总监理工程师、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应

提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资 料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求 撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由 的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4咨询人应及时更换有下列情形之一的咨询人员。

（1）有严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.4 全过程工程咨询服务分部

3.4.1本设计咨询、工程咨询、项目管理、耕地质量等别评定、影像采集、项目报备上图入库监理、测量应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。中标人如需将其它工作内容进行分包，应事先报招标人同意；且分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，应包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

### 4.委托人提供的资料

4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时 间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

### 5.全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对委托人的要求

5.1.1.1委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、 技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因 导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

5.1.2 对咨询人的要求

5.1.2.1咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工 程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经 委托人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以 及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询 人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。 5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和 服务期的延长由委托人承担。

5.3.4全过程工程咨询服务文档管理

5.3.4.1全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

5.3.4.2在工程项目实施前，咨询人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

5.3.4.3全过程工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

5.3.4.4在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托 人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

### 6.全过程工程咨询服务期

6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程

咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询

人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对 期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

6.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天 前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的 日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

6.3全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误 在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

6.4暂停服务

6.4.1 委托人原因引起的暂停服务 因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书 面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务 当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工 暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工 通知要求复工。除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的 咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询 人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交 付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同 条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

### 7.全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件2中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

### 8.全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和 内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人 的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的 具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

8.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第 11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查 会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查 会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。 咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，

并提供有关补充资料。 委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的 时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用由咨询人承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通 过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工 作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

### 10.合同价款与支付

10.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件2中明确约定合同价款各组成部分的 具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。 委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 委托人应当按照专用合同条款的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

### 11.变更与索赔

11.1委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

11.2委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

11.5如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书

面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人 应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

### 12.专业责任与保险

12.1咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造 成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

### 13.知识产权

13.1除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的 著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复 制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专 利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

### 15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一 方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 16.合同解除

16.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，委托人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

### 17.争议解决

17.1 和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并 按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内， 选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说 明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可 选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

### 1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：。

1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：《关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》（国土资规〔2016〕8号）、《关于补充耕地项目报备入库管理有关事项的函》（自然资耕保函〔2021〕76号）、《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》 (自然资发〔2021〕166号)、《关于补充耕地项目报备有关事项的函》（自然资耕保函〔2021〕99号）、）《耕地保护监督司关于调整耕地占补平衡动态监管系统有关指标的函》（自然资耕保函〔2022〕39号）、《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2022〕129号）、《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022)142号）、《自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》 (自然资办发〔2022〕36号)、《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕2483号）以及《福建省农业农村厅关于印发福建省高标准农田建设专项规划（2021-2030年）的通知》。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括但不限于：标准规范：《高标准基本农田建设标准》（ TD/T1033-2012）、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）、《市（地）级土地整治规划编制规程》（TD/T1034-2013）、《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T1038-2013、）《土地整治工程施工监理规范》（TD/T1042-2013）、《基本农田划定技术规程》（TD/T1032-2011）、《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033-2012）、《高标准农田建设标准》（NY/T2148）、《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》、《灌溉与排水工程设计规范（GB50288-2017）》、《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）、《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《耕地质量检测技术规程》（NY/T1119）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》、《工程测量规范》(GB50026—93）、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T7929—2000）、《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007）、《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ73—97）、《国家基本比例尺地图图式1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）和国家强制性标准条文。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：与合同协议书相同。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在事件发生之日起 5个日历日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：

委托人指定的接收人为：

委托人指定的联系电话及传真号码：

委托人指定的电子邮箱：

咨询人接收文件的地点：

咨询人指定的接收人为：

咨询人指定的联系电话及传真号码：

咨询人指定的电子邮箱：

1.8 保密

保密期限：永久。

### 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.4委托人的其他义务（包括但不限于）：

（1）委托人在规定的时间内向按照咨询人要求内容工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成咨询人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿事宜由双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人没有合法事由要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人在咨询人按时提供服务成果情况下，应按本合同规定的金额和日期向咨询人支付全过程工程咨询费。

（5）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

2.1.5.1按合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。

2.1.5.2向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.1.5.3 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

2.1.5.4委托人有权要求咨询人管理机构提交工作报告。

2.1.5.5委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

2.1.5.6 当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

2.1.5.7在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 委托人代表：

姓	名：                   ；

身份证号：                   ；

职	务	                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   	；

通信地址：                   	。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：

- 同意咨询人分包；

- 批准延期；

- 同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；

- 同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；

- 签发各类支付（付款）证书；

- 组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；

- 其他合同约定或委托人书面确定的事项。

委托人更换委托人代表的，应当提前 7个工作日书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在收到咨询人书面提出的事项 7个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。如委托人未能及时作出书面决定，咨询人不能因此向委托人索赔。

### 3.咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人需要配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。咨询人应当在提供服务前十天向委托人提出需要提供的资料清单，如果委托人提供的资料不齐或不符合咨询人要求，咨询人应当立即提出书面的意见，否则咨询人不得以此主张延长提供咨询结果的期限或不承担未按期提交咨询结果应承担的违约或赔偿责任。

3.1.3 其他义务

3.1.3.1 履约担保金额和形式

3.1.3.2履约担保金额：为中标合同价的10%。

3.1.3.3履约担保形式：可以是现金、银行转账、银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式，中标人可自行选择。

3.1.3.4履约担保期限：至各项工作完成并经有权部门审批或验收合格后28天内分别无息退还。

3.1.3.5 担保范围：咨询人履行合同中对委托人产生的所有违约责任、赔偿责任，委托人因咨询人违约而向法院起诉所交纳的诉讼费、鉴定费、保全费等诉讼费用以及律师费、差旅费、保全保函保险费等费用。

3.1.4咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

3.1.4.1咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.1.4.2咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行合同及投标文件中的内容承诺，按委托人的要求完成工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

3.1.4.3咨询人在工程实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。

3.1.4.4咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

3.1.4.5未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

3.1.4.6 咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

3.1.4.7咨询人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计 文件编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

3.1.4.8咨询人应配合委托人，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作。

3.1.4.9咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成30日内，将完整的工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

3.1.4.10咨询人应组建能够满足本项目咨询服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照工作范围和内容完成工作，并按约定向委托人汇报工作进展。

3.1.4.11 咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

3.1.4.12 因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概， 由咨询人配合委托人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。

3.1.4.13咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

3.1.4.14咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

3.1.4.15 咨询人负责发布开工令、停工令、复工令。

3.1.4.16 咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

3.1.4.17咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

3.1.4.18在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

3.2项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓	名：               ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。

3.2.2 现场常驻代表

姓	名：               ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。

咨询人对现场常驻代表的授权范围如下：现场常驻代表为咨询人书面委派常驻现 场的全权代表。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全 管理等方面工作，由其代表咨询人全面负责；在全过程咨询服务过程中，若因不同服 务阶段的项目需要增派驻场人员的，委托人有权根据项目需要要求咨询人增派除常驻 代表外的其他驻场人员，具体驻场事由由委托人与咨询人根据实际需求协商确定，咨 询人应积极配合。

咨询人需派出一名现场常驻代表，应具备国土规划或测绘类高级工程师，主要职责是协助全过程工程咨询项目负责人及各方日常工作，其在岗时间每月不得少于 22 个工作日，每天不少于 8 小时；若因不同服务阶段的项目需要增派驻场人员的，增派驻场人员其在岗时间每月不得少于 22 个工作日，每天不少于 8 小时，直至解决该阶段工作需要。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前15天书面通知委托人。咨询人擅自更换项目负责人的违约责任，除以下权利外，委托人还有权同时行使解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失的权利。

A.咨询人的全过程工程咨询项目负责人、测量项目负责人、 设计项目负责人、监理项目负责人、造价负责人、现场常驻代表因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，经委托人书面同意后方可替换。其替换人选的资格、经验和能力应符合招标时设定的标准，否则咨询人每一次须支付违约金10万元/人，委托人有权在支付款项时直接扣除。

B.咨询人未能按投标时的承诺派出其他主要咨询项目组人员的，应事先向委托人提出更换主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力应符合招标时设定的标准，经委托人书面同意后，方可替换。若替换人数超过投标时所报人数20%的，其超过的部分，咨询人应当赔偿委托人损失，其每替换一人支付违约金1万元/人，委托人有权在支付款项时直接扣除。

3.2.3 咨询人应在收到委托人书面更换通知后15天内更换项目负责人。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

3.3 主要咨询人员

3.3.1咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：中标通知书发出，项目开工前7个日历天内将人员汇总表。

3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：委托人有权拒付咨询服务费直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定允许分包的专业工程包括： 本设计咨询、工程咨询、项目管理、耕地质量等别评定、影像采集、项目报备上图入库、监理、测量应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。中标人如需将其它工作内容进行分包，应事先报招标人同意；且分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

3.4.2其他关于分包的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。

3.4.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。

3.5 联合体

3.5.4委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后以转账方式将服务费直接转至联合体牵头单位账户 。

4.2 逾期提供的责任：委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可相应顺延服务期限，但委托人不另行增加支付服务费用。

### 5.全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：             。

5.1.2.2全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿。

5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.2  由于咨询人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每次按咨询费合同金额的5‰支付违约金。

5.3.3  由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，但不增加服务酬金。

### 6.全过程工程咨询服务期

6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制：合同签订后14个日历日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内	。

6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：咨询人应在发生进度延误的情形后 2天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明，并在说明中明确各方责任。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5个工作日内进行审查并书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定期限内未予答复，不能以此视为咨询人要求的延期已被委托人批准。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人同意给予工期顺延，但不增加服务酬金。

6.3.2 因委托人原因引起暂停服务，相应顺延服务期，双方另行协商解决。

6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

### 8.全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 10 个工作日。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，不能以此视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

8.3 委托人在审查同意咨询人的成果文件后 10个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8.5 因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，相应顺延服务期，但不增加服务酬金，不予支付窝工损失。

8.6 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，相应顺延服务期，但不增加服务酬金。

### 10.合同价款与支付

10.1 合同价款组成：详见附件2 。

10.2 合同价格形式：投标总价。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  无 或预付款的比例 无 	。

### 11.变更与索赔

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，相应顺延服务期，但不增加服务酬金。

11.5 咨询人应于认为有理由应提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务结果交付期限的要求事项发生后 14日内书面通知委托人，否则不得再提出并要求委托人增加合同价款或延长交付期限。

咨询人应在该事项发生后 3 日内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的 7 个工作日内，予以书面答复。逾期未答复的，不能以此视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期限的要求。

### 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要提供的工程相关保险包括： 无，并使其于合同责任期内保持有效。

### 13.知识产权

13.1关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方泄露或用于本合同范围以外的其他建设项目。

13.2关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：委托人有权将咨询人交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由咨询人承担。

### 15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府发布的公告。

### 16.合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同：按通用条款执行。

16.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为：经委托人及财政审核后 20 天内。

### 17.争议解决

17.3争议评审：本款不适用。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向委托人所在地符合级别管辖的人民法院起诉。

### 18.其他

无。

附件

附件1：服务范围

附件2：服务费用和支付

附件3：进度计划

附件4：咨询人主要咨询人员

附件5：廉洁协议

附件6：履约担保格式（若有）

- 服务范围

（合同当事人应在此附件中规定经双方协商同意的咨询服务范围，相关描述应尽量全面准确，并可在有利于理解的前提下明确不包括的服务内容或对服务内容的限制。双方可参考全过程工程咨询服务相关技术标准编制本附件内容。对服务范围的描述可包括但不限于如下内容。）

- 全过程咨询服务范围

（1）项目实施评估：1）数据收集整理服务：与自然资源、农业、水利、林业、财政、发改委、旅游、环保等部门对接收集相关数据并对数据做检查整理；2）政策解读分析：根据历年国家、省、地方政策文件，确定项目选址条件；3）数据分析及预选址服务：根据政策要求利用专业平台对数据进行内业分析，输出待评估地块范围，并通过省部级平台进行数据进行查验；4）外业踏勘取证服务：调查地块的交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息，拍摄地块特征照片及全景照片；

（2）项目可行性研究：地块实施可行性分析评估综合内外业结果输出选址建议报告并对地块的垦造实施的可行性进行分析评估，编制可行性研究报告；

（3）项目勘测：包括测区地点、面积、测区地理位置等；1）测量范围：南平市延平区2023年度高标准农田建设提前批项目整个项目区；2）测量内容：①项目相关沟、路、渠、田、田坎、相关植被等地形地物。②界线位置按甲方指定红线范围内，比例尺按1:1000的地形测量。

（4）影像采集：1）项目立项前期影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目实施前分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目实施前三维模型；2）竣工验收影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目竣工验收分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目竣工验收三维模型；

（5）项目设计与预算编制：1）规划设计阶段内容包括国家现行标准、要求，承担项目总体布局、农田平整工程设计、农田水利工程设计、田间道路设计、土壤改良工程设计、水土保持、其他工程、环境评价、投资预算编制、配合财政预算审计及变更工作方面的任务；2）施工详图设计内容包括施工详图设计及变更；

（6）工程监理：监理工作在业主授权范围内对项目的质量、进度、投资进行控制，对项目合同、职业健康安全、项目信息进行管理，采取预控、过程控制、事后控制等方法保证合同目标的实现。具体工作方法有巡检、平行检查、旁站等。主要日常工作：审核方案、工序检查、组织分部验收、每月出监理月报、工程进度款初审、组织竣工预验收、出具工程质量评估报告等；

（7）工程复核：1）内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；2）外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程数量和质量，核实关键建设目标完成情况以及工程试运行情况，编制工程复核图和工程复核报告；

（8）耕地质量等别评定：对实施后项目区地块进行耕地质量评定，对地块内土壤采样化验，提供土壤化验报告、耕地质量评定报告和耕地质量等别分布图；

（9）工程验收：1）资料编制：验收材料收集整理，验收申请文件、方案编制；2）施工验收组织服务：配合甲方组织专家进行项目合同段组织验收，重点对犁底层、耕作层、土壤改良、灌溉排水设施和道路等单项工程的项目验收成果资料进行审查；3）初步验收组织服务：施工验收合格后，配合甲方组织项目初步验收，并检查项目确认成果资料的完整性；4）项目验收确认服务初步验收合格后，配合甲方完成项目验收确认组织及成果资料准备工作；

（10）项目报备上图入库：1）省级耕地占补平衡系统上图入库：在福建省农村土地整治监测监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过省级审查；2）地类日常变更入库服务：支持验收地块数据地类的省、部及数据日常变更外业举证、核查及上图入库，协助国土变更调查技术单位完成日常变更或年度变更；3）上图入库外业调查举证服务：对上图入库的地块依据部级标准和平台，对地块进行外业举证数据采集上报服务；4）全国耕地占补平衡动态监管系统上图入库：在全国耕地占补平衡动态监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，完成立项和验收阶段的备案，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过部级审查；

（11）全过程招标代理服务：包括项目施工阶段工程招标以及设备采购招标。

（12）全过程信息化技术服务：为规范垦造耕地项目的一体化管理，供应商需为甲方提供垦造耕地全流程信息化服务，信息化技术服务需满足软件集成能力成熟度要求，能为项目立项、测量、设计、实施、竣工验收全流程提供监管支撑，信息化需具备垦造耕地互联网+举证、地块在线核查、现场信息采集、三维生产、历史数据调用、成果展示、汇总统计等能力。

注：上述项目服务内容，有具体实施才能计费，未实施不产生费用。具体实施情况以招标人发出实施通知书为准。招标人有权根据建设需要，将本项目进行分批次建设，中标单位应无条件接受并配合招标人。

二、对全过程工程咨询服务的特别约定

咨询服务范围的描述还应包括如下内容：

1.咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条件[第5条 服务要求和服务成果]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，不适用第11条[变更和服务费用调整]的约定；

2.咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用第11条[变更和服务费用调整]的约定；

3.咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；

4.咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；

5.咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

6.相关服务要求详见招标文件第5章技术标准和服务要求。

- 服务费用和支付

服务费用的计取

一、全过程工程咨询服务费总额：暂定1078.34万元，最终费用以实际发生工程量并结合本招标文件规定的相应取费标准及约定的优惠率进行计取：

二、服务费用的支付

| 阶段 | 工作内容 | 支付期次 | 支付比例 | 支付说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前期阶段 | (1)项目实施评估、(2)可行性研究、(3)项目勘测、(4)影像采集、（5）项目设计与预算编制 | 1 | 30% | 项目合同签订15个工作日内支付。 |
|  |  | 2 | 50% | 项目规划设计通过专家评审并完成项目立项及预算编制送审15个工作日内支付。 |
|  |  | 3 | 20% | 项目预算经财政局财审中心审核并出具审核报告后15个工作日内支付。 |
| 施工招投标阶段 | （11）招标代理 | 1 | 100% | 在施工和设备的招标代理结束并提供完整的标后资料后一次性付清。 |
| 项目施工阶段 | （6）工程监理（12）全过程信息化技术服务 | 1 | 30% | 入场15个工作日内支付。 |
|  |  | 2 | 50% | ①全过程工程造价咨询服务和全过程咨询信息化服务按比例支付； ②监理服务费按月支付，每月25日前监理人向委托人申报当月酬金（计算方式为：当月施工完成量工程费*80%*监理取费标准-监理处罚金额）；工程完成竣工验收后付至监理费用的85%；工程竣工结算报告经财政审核后付至监理费的100%. |
|  |  | 3 | 20% | 项目通过市级主管部门验收合格后15个工作日内支付。 |
| 项目结算阶段 | （7）工程复核、（8）耕地质量等别评定、（9）组织竣工验收、（10）项目报备上图入库 | 1 | 30% | 入场15个工作日内支付。 |
|  |  | 2 | 50% | 提供初步成果15个工作日内支付。 |
|  |  | 3 | 20% | 项目通过市级主管部门验收合格后15个工作日内支付。 |

- 进度计划

一、咨询人向委托人提供的成果文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表由招标人根据实际项目发生情况，另行补充完善约定。

二、需要约定的其他内容

（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的进度软件。可在此约定咨询人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息。）

- 咨询人主要咨询人员

一、咨询人主要咨询人员相关信息

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

二、咨询人的咨询服务机构组织架构

- 附件5  廉洁协议

委托人：

咨询人：

为了在本项目全过程工程咨询服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各 种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协 议如下：

（1）双方应当自觉遵守国家和福建省有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、 公正”为原则开展业务工作。

（2）委托人及其工作人员不得以任何形式向咨询人索要和收受回扣等好处费。

（3）委托人工作人员不得接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何 应由个人支付的费用。

（4）委托人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（5）委托人工作人员不得接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

（6）委托人工作人员不得向咨询人介绍家属或者亲友从事与委托人项目有关的材料及货物 供应、工程分包及购买服务等经济活动。

（7）咨询人应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向委托人工作 人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（8）除合同中已确定的培训、考察外，咨询人不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请委托人工作人员外出旅游和进入营业性场所。

（9）咨询人不得为委托人单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

（10）咨询人如发现委托人工作人员有违反上述协议者，应向委托人领导及职能部门或者委托人上级主管机关举报。委托人不得以任何借口对咨询人进行报复。

（11）委托人发现并查实咨询人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿委托人工作人员，委托人根据具体情节和造成的后果追究咨询人项目合同价 1～5%的违约金。由此给委托人造成的 损失均由咨询人承担，咨询人用不正当手段获取的非法所得由委托人予以追缴。同时，委托人可单方面终止与咨询人签订的合同，且咨询人在三年内不得参加委托人及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

（12） 双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第（10）、（11）条款规定处理。

（13） 本协议作为《全过程工程咨询服务合同》的附件，具有与其同等的法律效力。

- 附件6  履约担保格式(若有)

如采用保函，格式如下。

履约担保

______（委托人名称）：

鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）______元（¥______）。

2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

___年___月___日

# 第五章 技术标准和服务要求

## 第1节  工程概况

本工程的招标人、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、服务周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表。

第 2 节 项目管理服务要求

- 一、招标范围及内容

## 1.1项目概况

项目位于南平市延平区，项目拟对延平区大横镇、夏道镇范围内进行高标准农田建设，以及对土地进行综合整治，从而提升农业综合开发水平，建设总规模6400亩，项目工程施工费共计8240万元（具体规模、金额以上级主管部门批复为准）。包含以下三个子项目内容：

- 高标准农田规模2000亩，建设投资预估2500元/亩，工程施工费500万元（具体规模以上级主管部门批复为准）；

- 改造耕地规模4300亩，建设投资预估18000元/亩，工程施工费7740万元（具体规模以上级主管部门批复为准）；

- 乡镇路设100亩，投资包含在高标准农田建设和改造耕地投资之内（具体规模以上级主管部门批复为准）。

## 1.2工作内容及要求

延平区2023年高标准农田建设项目技术服务，具体工作内容包括：

（1）项目实施评估：1）数据收集整理服务：与自然资源、农业、水利、林业、财政、发改委、旅游、环保等部门对接收集相关数据并对数据做检查整理；2）政策解读分析：根据历年国家、省、地方政策文件，确定项目选址条件；3）数据分析及预选址服务：根据政策要求利用专业平台对数据进行内业分析，输出待评估地块范围，并通过省部级平台进行数据进行查验；4）外业踏勘取证服务：调查地块的交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息，拍摄地块特征照片及全景照片；

（2）项目可行性研究：地块实施可行性分析评估综合内外业结果输出选址建议报告并对地块的垦造实施的可行性进行分析评估，编制可行性研究报告；

（3）项目勘测：包括测区地点、面积、测区地理位置等；1）测量范围：南平市延平区2023年度高标准农田建设提前批项目整个项目区；2）测量内容：①项目相关沟、路、渠、田、田坎、相关植被等地形地物。②界线位置按甲方指定红线范围内，比例尺按1:1000的地形测量。

（4）影像采集：1）项目立项前期影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目实施前分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目实施前三维模型；2）竣工验收影像及地形图采集服务：高清遥感影像：制作项目竣工验收分辨率不低于0.2米的高清正射影像图；三维模型：制作项目竣工验收三维模型；

（5）项目设计与预算编制：1）规划设计阶段内容包括国家现行标准、要求，承担项目总体布局、农田平整工程设计、农田水利工程设计、田间道路设计、土壤改良工程设计、水土保持、其他工程、环境评价、投资预算编制、配合财政预算审计及变更工作方面的任务；2）施工详图设计内容包括施工详图设计及变更；

（6）工程监理：监理工作在业主授权范围内对项目的质量、进度、投资进行控制，对项目合同、职业健康安全、项目信息进行管理，采取预控、过程控制、事后控制等方法保证合同目标的实现。具体工作方法有巡检、平行检查、旁站等。主要日常工作：审核方案、工序检查、组织分部验收、每月出监理月报、工程进度款初审、组织竣工预验收、出具工程质量评估报告等；

（7）工程复核：1）内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；2）外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程数量和质量，核实关键建设目标完成情况以及工程试运行情况，编制工程复核图和工程复核报告；

（8）耕地质量等别评定：对实施后项目区地块进行耕地质量评定，对地块内土壤采样化验，提供土壤化验报告、耕地质量评定报告和耕地质量等别分布图；

（9）工程验收：1）资料编制：验收材料收集整理，验收申请文件、方案编制；2）施工验收组织服务：配合甲方组织相关部门专家进行项目合同段验收，重点对犁底层、耕作层、土壤改良、灌溉排水设施和道路等单项工程的项目验收成果资料进行审查；3）初步验收组织服务：施工验收合格后，配合甲方组织相关部门专家进行项目初步验收，并检查项目确认成果资料的完整性；4）项目验收确认服务初步验收合格后，配合甲方完成项目验收确认组织及成果资料准备工作；

（10）项目报备上图入库：1）省级耕地占补平衡系统上图入库：在福建省农村土地整治监测监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过省级审查；2）地类日常变更入库服务：支持验收地块数据地类的省、部及数据日常变更外业举证、核查及上图入库，协助国土变更调查技术单位完成日常变更或年度变更；3）上图入库外业调查举证服务：对上图入库的地块依据部级标准和平台，对地块进行外业举证数据采集上报服务；4）全国耕地占补平衡动态监管系统上图入库：在全国耕地占补平衡动态监管系统中填报项目信息，上传标准格式的文档和矢量数据，完成立项和验收阶段的备案，对项目区新增耕地范围进行数据逻辑检查，按系统反馈的问题进行修改或者上传补正材料，逐级上报直至通过部级审查；

（11）全过程招标代理服务：包括项目施工阶段工程招标以及设备采购招标。

（12）全过程信息化技术服务：为规范垦造耕地项目的一体化管理，供应商需为甲方提供垦造耕地全流程信息化服务，信息化技术服务需满足软件集成能力成熟度要求，能为项目立项、测量、设计、实施、竣工验收全流程提供监管支撑，信息化需具备垦造耕地互联网+举证、地块在线核查、现场信息采集、三维生产、历史数据调用、成果展示、汇总统计等能力；

## 1.3提交成果

### 1.3.1项目实施评估

按照全国耕地占补平衡动态监管系统V5.0的要求对项目进行预检填报，对项目区进行外业踏勘，采集项目区信息：

（1）项目区地块信息表（交通、水利、土壤、地表附着物、水源及周边基础设施、环境等信息）；

（2）项目区图斑的举证照片、全景照片、视频。

### 1.3.2项目可行性研究

项目可行性研究报告。

### 1.3.3项目勘测

项目实施前1：1000地形图；

项目实施后1：1000地形图。

### 1.3.4项目设计与预算编制

项目规划设计方案、项目预算、规划图、现状图、施工图（单体图）。

### 1.3.5耕地质量等别评定

耕地质量等别评定报告、耕地质量等别分布图。

### 1.3.6影像采集

项目实施前高清影像、三维模型；

项目实施后高清影像、三维模型。

### 1.3.7项目报备上图入库

在全国耕地占补平衡动态监管系统v5.0中填报项目信息，并进行外业举证工作，保证项目顺利通过市级、省级、部级核查。

### 1.3.8工程招标代理

项目施工阶段工程招标以及设备采购招标全套资料。

### 1.3.9工程复核

工程复核报告、工程复核图。

### 1.3.10工程监理

监理日志、监理周报、监理月报、监理工作、监理总结报告。

### 1.3.11工程验收

项目初步验收申请文件、项目验收确认申请文件、竣工报告。

### 1.3.12全过程信息化技术服务

给甲方提供垦造耕地全流程信息化服务。

## 1.4质量要求

工程实施质量标准：满足现行自然资源部门相关规范的验收标准及本项目《规划设计报告》的要求。

## 1.5服务期限

- 合同履行期限:自合同签订之日起至项目上图入库结束。

- 服务地点: 福建省南平市延平区（具体采购人指定地点）。

## 二、设计服务要求

（1）设计服务基本要求

- 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

- 招标人（委托人）认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

四、中标人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

（2）对设计人员的基本要求

- 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

- 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标主管部门报告。

- 中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

- 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

- 根据施工进度情况和发包人的要求，设计单位应安排各专业设计人员不定期到现场配合施工。

- 三、工程测量要求

一、测量工作范围和内容

满足设计和规范所要求的工程详细地形图、高清影像图以及三维模型，包括但不限于收集资料、现场踏勘、测绘，与设计单位、 施工单位的配合服务等。

二、测量成果要求

本工程的测量成果应满足本项目设计需要并符合自然资源部关于测量设计方面现行标准、规范、规程和办法等。

三、其他要求

1、工程应由承包方自行施工与管理，承包方不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者发包人有权终止合同，由此造成的经济损失由承包方承担。

2、当承包方在履行合同中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，按规定交付违约金。或在发包人提出警告 2 天内，未采取有效措施进行赶工，发包人有权指定一家测量单位进场完成一定任务，由此产生的费用增加及损失将由咨询人承担。

3、承包方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。

4、由于承包方提供的测量成果资料质量不合格，承包方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若承包方无力补充完善，需委托其他单位时，承包方应承担全部测量费用。

5、在工程测量前，提出测量纲要或测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

6、测量过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改测量工作的意见，并办理正式变更手续。

7、在现场工作的承包方的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

8、承包方应重视安全工作，因承包方原因造成的安全事故，由承包方负责。

四、监理服务要求

（一）	监理工作范围和内容

包括但不限于以下内容：

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5)主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15)要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26)督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30)配合业主的竣工验收和工程移交工作。

(31)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

(35)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

（二）	工程质量要求

符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

（三）考勤制度

A. 监理人员实行现场考勤制度：

监理单位应首先根据工程施工实际情况及施工进度安排要求监理人员到岗到位，同时应满足每天至少有总数三分之二监理人员在现场，各阶段监理人员名单需提前报建设单位确认，所有人员每人每月在施工现场的出勤率不少于 26 天，且每天至少一名专业监理工程师在现场主持工作。周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向建设单位申报；如按要求应到岗人员未能到岗的或需离开施工现场的，应向建设单位提出请假，未按上述要求申报或请假的，视为缺勤。总监理工程师（或总监代表）缺勤一天，按 0.5 万元扣罚；专业监理工程师缺勤一天，按 0.3 万元扣罚；其他监理人员缺勤一天，按 0.1 万元扣罚。

B. 扣罚金额在当期监理费中扣除，结算时一律不再支付。

C. 监理人员在执行工地考勤制度的同时，如因公、私事需要离开施工现场，均应以书面形式向建设单位请假，获同意后方可离开，请假期间，建设单位不扣减其监理费。

③ 对隐蔽工程、关键部位、关键工序的施工过程，监理人应实施旁站管理。施工全过程开展跟班监督。旁站管理方案应在施工前 3 天送达委托人工程管理部门和施工承包人各一份。凡发现该旁站监理而没旁站监理或未做旁站记录，委托人现场代表第一次以口头警告，要求立即整改。第二次被发现时，则委托人对监理人每人次扣减监理费 0.5 万元，第三次再被发现时，委托人有权要求监理人更换监理人员，并对监理人按每人次扣减监理费 1 万元执行。

④ 监理单位因不遵守工地管理规定或无法履行监理合同，建设单位将依照监理合同严肃处理，并提请有关部门严肃处理。

⑤ 监理过程中如遇施工图纸设计变更等情况监理单位应无条件配合建设单位完成好所有监理工作。

⑥ 监理人应协助建设单位督促抓好施工单位实行项目劳务实名管理制度，按照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34 号）要求的规定执行。

⑦ 拟派工程施工现场监理人员的配备应符合闽建建〔2018〕36 号和闽建建〔2018〕37 号文件规定。

- 五、工程造价服务要求

1、质量要求：符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）、《建设项目全过程

造价咨询规程》（CECA-GC 4-2017）及其他造价咨询规范、规程及地方财政部门的要求。

2、进度要求：咨询人需完全响应委托人对造价咨询服务的时间要求，并在收到委托人发出

的“造价咨询任务通知书”及相关资料后，立即组织人力开展工作。在保证各项工作质量的前提下，保证按时完成工程造价咨询服务。

3、如果因特殊情况需要对上述完成时间进一步提前，咨询应增加人员、加班加点按要求时间完成，满足委托人的需要，决不以任何借口影响委托人的其它工作进度及安排。

- 六、其他服务要求

符合相关规范合格标准。

# 第六章 投标文件格式

说明

  - 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个

人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

  - 本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖

独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理

人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

  - 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描

件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，

其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

## 第1节 资格商务文件

说    明

《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格审查文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员单位公章。

目  录

一、投标人基本情况表

二、联合体成员基本情况表（如有时）

三、联合体协议书

四、法定代表人身份资格证明书

五、授权委托书

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟委派其他主要人员汇总表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、投标保证金

十一、其他：

1.承诺函

2.投标承诺书

3.无行贿犯罪记录承诺书

4.其他资料

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人（独立投标人或联合体牵头人）须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书的扫描件并加盖公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、联合体成员基本情况表（若有）

| 联合体成员名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

联合体成员：(盖联合体成员单位公章)

注：1. 投标人以联合体投标的，联合体全体成员需分别填写此表，并加盖联合体成员单位公章。

2. 联合体全体成员须附上营业执照、资质证书的扫描件并加盖联合体成员单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

……

年      月       日

四、法定代表人身份资格证明书

  - 投标人法定代表人身份资格证明书

投标人（ 或联合体牵头人）名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：     性别：     身份证号码：     职务：     手机号码：

系                    （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人（独立投标人或联合体牵头人）：               （盖单位公章）

年    月     日

（二）联合体成员法定代表人身份资格证明书（若有）

联合体成员名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓名：       性别：    身份证号码：              职务：      手机号码：

系                    （联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

联合体成员名称：               （盖单位公章）

年     月     日

注：投标人以联合体投标的，联合体全体成员需分别填写此表，并加盖联合体成员单位公章。

五、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）全过程工程咨询投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人姓名：           性别：     手机号码：

单位：                部门：          职务：

身份证号码：

附：1、法定代表人身份证扫描件

2、委托代理人身份证扫描件

投标人（或联合体牵头人）：                    (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章或签字）

委托代理人：               （盖章或签字）

年     月     日

注：独立投标人或联合体牵头人提供授权委托书即可。

六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事咨询工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似咨询服务业绩 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

投标人：               （盖单位公章）

注：1、项目负责人须由投标人（或牵头单位）派出。

2、投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 七、拟委派其他主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本招标项目专业任职 | 职称 | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  | 业绩及工作经验 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |  |
| 1 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出全过程工程咨询项目负责人、测量咨询负责人、设计咨询负责人、工程监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人，并按照福建省现行的项目管理机构人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中管理人员未能全部到岗，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,投标人未经招标人同意擅自变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计咨询负责人或工程监理负责人（项目总监理工程师）或造价咨询负责人，每人每次向招标人（业主单位）按照合同条款缴纳违约金10万元/人；其他人员每人每次向招标人（业主单位）按照合同条款缴纳违约金2万元/人。

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：               （盖章或签字）

注：以联合体投标的，联合体各方均需提供并加盖单位公章。

九、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人（独立投标人或联合体牵头人）：                (盖单位公章)

注：1、独立投标人或联合体牵头人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件并加盖投标人公章 。

2 、独立投标人或联合体牵头人须如实填写此表，并加盖投标人公章。

十、投标保证金

- 若以现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供电汇或银行转账单的扫描件。

- 若采用银行保函形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函形式的原件扫描件。

- 若采用电子保函形式，详见投标须知前附表第23项。除按上述规定以外，投标人还应按以下格式提交《到帐证明》。

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就 （投标人名称）申请开立招标项目编号为 （招标项目编号）的（招标项目名称）的 （保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于     年     月     日收到该投标人通过付款账号： （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：          （盖章）

年     月     日

十一、其他

1.承诺函

| 项目 | 是或否 |
| --- | --- |
| 近三年内投标人的法定代表人及拟投入本工程的主要人员不存在行贿犯罪记录； |  |
| 投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）是否处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态； |  |
| 投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标； |  |
| 投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形； |  |

投标人：          （盖单位公章）

年     月    日

注：以联合体投标的，联合体各方均需提供并加盖单位公章。

2.投标承诺书

致：           （招标人）

我（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公司参加（填入招标项目名称）投标，在此郑重承诺：

1、我方承诺一旦我公司成为中标候选人，同意你方对我方的行贿犯罪档案进行查询。若你方发现我公司及法定代表人及其拟任项目负责人存在行贿犯罪记录的，同意你方取消我公司中标人或中标候选人资格，并没收保证金。

2、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、拟派本项目的管理人员按招标文件规定及福建省规定配备。

4、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。如若弄虚作假，你方有权取消我公司中标资格（已经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：       （盖单位章）

年  月   日

注：以联合体投标的，联合体各方均需提供并加盖单位公章。

3.无行贿犯罪记录承诺书

（ 招标人名称） ：

我司参加了           （ 项目名称）投标，现郑重承诺如下：

公司及其法定代表人、拟委任的项目负责人近五年内均无任何行贿犯罪记录。

以上承诺如有不实，愿接受取消中标资格，并按违反相关法律法规问题接受监督部门处理。

法定代表人：             ， 身份证号码：             ，

项目负责人：             ， 身份证号码：             ，

投标人或联合体牵头人：                   （ 盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：            （ 签字）

4.其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员单位公章。

目录

一、投标函

二、商务部分得分证明材料

三、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）全过程工程咨询招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥    元）的投标总报价，服务周期，承包上述项目全过程工程咨询任务，工程质量达到标准。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥    元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）按月足额支付工人工资。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

地址：

传真：

邮政编码：

年   月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖单位公章。

1.1、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 执业证书注册编号： |  |
| 2 | 质量标准 | 符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按合同规定 |  |
| 4 | 分包 | 按合同及招标文件规定 |  |
| 5 | 承包人履约担保金额 | 按合同规定 |  |
| 6 | 预付款额度 | 按合同规定 |  |
| 7 | 进度款付款时间 | 按合同规定 |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 按合同规定 |  |
| 9 | 投标报价 | 总报价人民币（大写） 元（¥ 元) |  |

投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章或签字）

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

- 二、商务部分得分证明材料

（1）企业业绩投标人自估得分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

注：需提供相关证明材料扫描件并加盖单位公章，资格文件中已提交资料可不重复提交。实际得分以评标委员会的评分为准。

（2）全过程工程咨询服务项目管理团队投标人自估得分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

注：需提供相关证明材料扫描件并加盖单位公章。实际得分以评标委员会的评分为准。

（3）企业资信及实力投标人自估得分表

企业业绩投标人自估得分表

| 评审内容（类似项目名称） | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

注：需提供相关证明材料扫描件并加盖单位公章。实际得分以评标委员会的评分为准。

三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   技术文件

## 三、技术文件格式

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

1.项目实施评估方案

2.项目测量技术方案

3.项目可行性研究及规划设计实施方案

4.耕地质量等别评定技术方案

5.影像采集技术方案

6.项目报备上图入库技术方案